Муниципальная Программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2021-2024 годы Утверждена постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 16 декабря 2021 года № 715-па; Ответственные за реализацию программы (кураторы): - Первый заместитель главы Пожарского муниципального района Исполнители программных мероприятий: - Отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района

### Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2021-2024 годы за 2022 год

|  | Единица измерения | Целевой показатель | Достигнуто | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обустройство специализированных площадок с устройством контейнеров для сбора ТКО на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района Приморского края | Ед. | 11 | 11 | Улучшение санитарного состояния территорий сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района Приморского края |
| Обустройство специализированных площадок для складирования крупногабаритных отходов на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района Приморского края | Ед. | 3 | 3 |  |

### Оценка эффективности

использования средств бюджетов всех уровней

| Мероприятие программы | Планируемое финансовое обеспечение программы из бюджета Пожарского муниципального района, руб. | Планируемое финансовое обеспечение программы из краевого бюджета, руб. | Фактическое финансовое обеспечение программы из бюджета Пожарского муниципального района, руб. | Фактическое финансовое обеспечение программы из краевого бюджета, руб. | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы | 1 200 039,20 | 0 | 1 200 039,20 | 0 | Финансовые средства освоены в полном объеме |

Оценка эффективности муниципальной программы

| Итоговая сводная оценка | Вывод об эффективности программы | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Удовлетворительная | Запланированные в программе мероприятия реализованы, в полном объеме. Финансовые средства освоены в полном объеме, целевые показатели достигнуты | Дальнейшая реализация программы целесообразна |

Врио заместителя главы администрации Пожарского муниципального округа

по жилищно-коммунальному хозяйству                                                                                                                              В.Ю. Новоселова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела строительства и проведения ремонтов

администрации Пожарского муниципального округа                                                                                                         Г.Ю. Тилла

Начальник финансового управления администрации Пожарского муниципального округа                                          Л.Л. Киричук