Приложение 5

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на территории Пожарского муниципального                          округа» на 2023-2027 годы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории Пожарского муниципального округа» на 2023-2027 годы

и план их реализации

| наименование основного мероприятия | ответственный исполнитель | срок |  | ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | основные направления реализации | связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Подпрограмма №1 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественных территорий | администрация Пожарского муниципального округа | май 2023 года | август 2023 года | сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового отдыха населения; формирование положительного имиджа Пожарского муниципального округа | благоустройство (ремонт) | показатель 1 (общественные территории) |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественной территории | администрация Пожарского муниципального округа | май 2024 года | август 2024 года | сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового отдыха населения; формирование положительного имиджа Пожарского муниципального округа | благоустройство (ремонт) | показатель 1 (общественные территории) |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов микрорайона | администрация Пожарского муниципального округа | май 2025 года | август 2025 года | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий отвечающих нормативным требованиям; обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан | ремонт | показатель 1 (дворовые территории) |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов микрорайона | администрация Пожарского муниципального округа | май 2026 года | август 2026 года | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий отвечающих нормативным требованиям; обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан | ремонт | показатель 1 (дворовые территории) |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов микрорайона | администрация Пожарского муниципального округа | май 2027 года | август 2027 года | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий отвечающих нормативным требованиям; обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан | ремонт | показатель 1 (дворовые территории) |
| Подпрограмма №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство детских/спортивных площадок на дворовых территориях и ремонт проездов многоквартирных домов | администрация Пожарского муниципального округа | май 2023года | август 2023 года | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий отвечающих нормативным требованиям; обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан | благоустройство | показатель 1 (дворовые территории) |
| Благоустройство общественных территорий | администрация Пожарского муниципального округа | май 2023 года | август 2023 года | сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового отдыха населения; формирование положительного имиджа Пожарского муниципального округа | благоустройство (ремонт) | показатель 2 (общественные территории) |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство детских/спортивных площадок на дворовых территориях и ремонт проездов многоквартирных домов | администрация Пожарского муниципального округа | май 2024 года | август 2024 года | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий отвечающих нормативным требованиям; обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан | благоустройство | показатель 1 (дворовые территории) |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство детских/спортивных площадок на дворовых территориях и ремонт проездов многоквартирных домов | администрация Пожарского муниципального округа | май 2025 года | август 2025 года | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий отвечающих нормативным требованиям; обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан | благоустройство | показатель 1 (дворовые территории) |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство детских/спортивных площадок на дворовых территориях и ремонт проездов многоквартирных домов | администрация Пожарского муниципального округа | май 2026 года | август 2026 года | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий отвечающих нормативным требованиям; обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан | благоустройство | показатель 1 (дворовые территории) |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство детских/спортивных площадок на дворовых территориях и ремонт проездов многоквартирных домов | администрация Пожарского муниципального округа | май 2027 года | август 2027 года | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий отвечающих нормативным требованиям; обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан | благоустройство | показатель 1 (дворовые территории) |

Приложение 6

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на территории Пожарского муниципального                                  округа» на 2023-2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской на территории Пожарского муниципального округа" на 2023-2027 годы

| № п/п | Адрес дворовой территории | Минимальный перечень видов работ |  |  |  | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт дворовых проездов | Обеспечение освещения дворовых территорий | Установка скамеек | Установка урн для мусора |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дворовая территория МКД № 16- 1 микрорайона | - | - | 6 | 6 | май – август 2025 года |
| 2 | Дворовая территория МКД № 2- 2 микрорайона | + | + | 8 | 8 |  |
| 3 | Дворовая территория МКД № 3- 3 микрорайона | + | + | 10 | 10 |  |
| 4 | Дворовая территория МКД № 9- 3 микрорайона | + | - | 3 | 6 |  |
| 5 | Дворовая территория МКД № 24- 3 микрорайона | + | - | - | - |  |
| 6 | Дворовая территория МКД № 1,2- 1 микрорайона | + | + | - | - |  |
| 7 | Дворовая территория МКД № 7-2 микрорайона | - | + | 6 | 6 |  |
| 8 | Дворовая территория МКД № 2- 3 микрорайона | + | - | 10 | 10 |  |
| 9 | Дворовая территория МКД № 5- 3 микрорайона | + | + | 3 | 6 |  |
| 10 | Дворовая территория МКД № 15- 4 микрорайона | - | + | 6 | 6 |  |
| 11 | Дворовая территория МКД № 14- 4 микрорайона | + | + | 6 | 6 |  |
| 12 | Дворовая территория МКД № 36- 4 микрорайона | + | - | 6 | 6 |  |
| 13 | Дворовая территория МКД № 13- 7 микрорайона | + | - | 6 | 6 |  |
| 14 | Дворовая территория МКД № 19- 3 микрорайона | + | - | 6 | 6 |  |
| 15 | Дворовая территория МКД № 11-1 микрорайона | + | - | 6 | 6 |  |
| 16 | Дворовая территория МКД № 13-1 микрорайона | + | - | 6 | 6 |  |
| 17 | Дворовая территория МКД № 14-1 микрорайона | + | + | 6 | 6 | май – август 2026 года |
| 18 | Дворовая территория МКД № 8-4 микрорайона | + | + | 6 | 6 |  |
| 19 | Дворовая территория МКД № 18-4 микрорайона | + | - | 4 | 4 |  |
| 20 | Дворовая территория МКД № 20-4 микрорайона | - | + | 8 | 8 |  |
| 21 | Дворовая территория МКД № 21-4 микрорайона | + | - | 8 | 8 |  |
| 22 | Дворовая территория МКД № 24-4 микрорайона | + | - | 8 | 8 |  |
| 23 | Дворовая территория МКД № 27-4 микрорайона | + | + | 6 | 6 |  |
| 24 | Дворовая территория МКД № 28-4 микрорайона | + | - | 6 | 6 |  |
| 25 | Дворовая территория МКД № 29-4 микрорайона | + | - | 6 | 6 |  |
| 26 | Дворовая территория МКД № 3,6-2 микрорайона | + | - | 8 | 8 |  |
| 27 | Дворовая территория МКД № 14-2 микрорайона | + | + | 8 | 8 |  |
| 28 | Дворовая территория МКД № 18-2 микрорайона | + | - | 6 | 6 |  |
| 29 | Дворовая территория МКД № 1-3 микрорайона | + | + | 10 | 10 |  |
| 30 | Дворовая территория МКД № 4-3 микрорайона | + | + | 6 | 6 |  |
| 31 | Дворовая территория МКД № 7-3 микрорайона | + | - | 6 | 6 |  |
| 32 | Дворовая территория МКД № 10-3 микрорайона | + | - | 6 | 6 |  |
| 33 | Дворовая территория МКД № 30-4 микрорайона | + | - | 6 | 6 | май – август 2027 года |
| 34 | Дворовая территория МКД № 32-4 микрорайона | + | - | 2 | 2 |  |
| 35 | Дворовая территория МКД № 33-4 микрорайона | + | - | 6 | 6 |  |
| 36 | Дворовая территория МКД № 35-4 микрорайона | + | - | 6 | 6 |  |
| 37 | Дворовая территория МКД № 37-4 микрорайона | + | - | 6 | 6 |  |
| 38 | Дворовая территория МКД № 48-4 микрорайона | + | - | 6 | 6 |  |
| 39 | Дворовая территория МКД № 1а-ул. Строительная | + | + | 3 | 3 |  |
| 40 | Дворовая территория МКД № 2-ул. Строительная | + | + | 3 | 3 |  |
| 41 | Дворовая территория МКД № 7-1 микрорайона | + | + | 5 | 6 |  |
| 42 | Дворовая территория МКД № 5-1 микрорайона | + | + | 6 | 6 |  |
| 43 | Дворовая территория МКД № 9-1 микрорайона | + | + | 6 | 6 |  |
| 44 | Дворовая территория МКД № 3-4 микрорайона | + | - | 11 | 12 |  |
| 45 | Дворовая территория МКД № 6-4 микрорайона | + | + | 6 | 5 |  |
| 46 | Дворовая территория МКД № 10-4 микрорайона | + | + | 6 | 6 |  |
| 47 | Дворовая территория МКД № 19-4 микрорайона | + | + | 2 | 2 |  |
| 48 | Дворовая территория МКД № 7-4 микрорайона | + | + | 6 | 6 |  |

Приложение 7

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на территории Пожарского муниципального

округа» на 2023-2027 годы

| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| общественных и дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках подпрограммы № 1 "Формирование современной городской среды на территории Пожарского муниципального округа" на 2023-2027 годы |  |  |  |
| № п/п | Наименование и адрес общественной территории | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2023 год |  |  |  |
| 1 | Сквер "Детство"; местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание администрации. Участок находится примерно в 208 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, общественный центр,1; кадастровый номер 25:15:080103:1108 | ремонт твердого покрытия пешеходных дорожек с заменой бордюрного камня, установка МАФ, озеленение | май-август 2023 года |
| 2 | Спортивная площадка, расположенная напротив МКД № 9 с.Светлогорье | установка ограждений и спортивных снарядов | май-август 2023 года |
| 2024 год |  |  |  |
| 3 | Сквер Первостроителей, расположенный примерно в 201 м от ориентира по направлению на северо-восток. Адрес: Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, Общественный центр, 1 | Освещение. Устройство пешеходных дорожек. Установка МАФ. Озеленение. | май-август 2024 года |
| 4 | Сквер имени лейтенанта Микуленко Евгения Николаевича, расположенный по адресу: Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, в районе домов 8, 16, 26 4 микрорайона | Освещение. Устройство пешеходных дорожек. Установка МАФ. Озеленение. | май-август 2024 года |
| 2025 год |  |  |  |
| 5 | Дворовые территории МКД (16 территорий) | ремонт проездов, освещение, установка МАФ | май-август 2025 года |
| 2026 год |  |  |  |
| 6 | Дворовые территории МКД (16 территорий) | ремонт проездов, освещение, установка МАФ | май-август 2026 года |
| 2027 год |  |  |  |
| 7 | Дворовые территории МКД (16 территорий) | ремонт проездов, освещение, установка МАФ | май-август 2027 года |

Приложение 13

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на территории Пожарского муниципального

округа» на 2023-2027 годы

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях Пожарского муниципального округа

| Минимальный перечень работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ремонт дворовых проездов (бетонирование) | Бетон тяжелый дорожный ГОСТ 26633-2012 ГОСТ 7473-2010 Класс – не менее В 30; Класс водонепроницаемости не менее W10, не более W12; Плотность бетона м400 — не менее 2430 кг/м3; Морозостойкость —не менее F300. |  |
| Устройство тротуаров с применением брусчатки | Размер, мм (ДхШхВ): не менее 220х110х70; Класс не менее В30; Марка по прочности на сжатие не менее М400; Марка по морозостойкости не менее F 200. |  |
| Устройство ограждения детских и автомобильных площадок | Длина секции, мм: не менее 2000 Высота ограждения, мм: не менее 600; Материал: сталь; Стойки – труба профильная: не менее 40 х 40 х 4 мм; Рамка – труба профильная: не менее 25 х 25 х 3 мм; Наполнение – пруток  не менее 12 мм. Тип соединения секции со столбиком – сварка; Стойки заглубляются в грунт на глубину не менее 0,5 м; Покрытие: защитное антикоррозийное, покрытие металлической конструкции от атмосферных воздействий на два раза |  |
| Скамейка «Луна-1» | Каркас металлический сварной, выполнен из трубы 32 х 3 мм и уголков 40 х 40 х 4 мм. Покрытие полимерное порошковое. Сидение -древесина хвойных пород (сечение 35 х 70 мм). Эмаль НЦ - 132. Габариты: 1550 х 560 х 830 мм, высота сидения 450 мм. |  |
| Скамейка «Минутка-1» | Каркас металлический сварной, выполнен из трубы 32 х 3 мм. Покрытие полимерное порошковое. Сидение-древесинв хвойных пород (сечение 35 мм х 70 мм). Эмаль НЦ — 132. Габариты: 1560 х 840 х 560 мм, высота сидения 435 мм. |  |
| Урна уличная стационарная опрокидывающаяся | Корпус выполнен из стали толщиной 0,8 мм. Покрытие полимерное порошковое (полиэфирное) всех цветов. Габариты: 1100х450 х 350 мм. Объем - 35 л. Вес - 9,2 кг. |  |
| Урна парковая металлическая | Корпус выполнен из стали толщиной 0,8 мм. Покрытие полимерное порошковое (полиэфирное) всех цветов. Габариты: 1000 х520 х520мм. Объем - 85 л. |  |
| Урна «Руслан» (высокая) | Корпус выполнен из стали толщиной 0,8 мм. Покрытие полимерное порошковое (полиэфирное) всех цветов. Габариты: 1007х418х 415 мм. Объем - 105 л. Вес - 14,5 кг. |  |