| АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |
| _02 июля 2020 года_ | пгт Лучегорск | № | _355-па_ |

О внесении изменений в постановление администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 15 ноября 2019 года № 508-па «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, из муниципального аварийного жилищного фонда» на период 2019-2022 годы»

В соответствии со ст. 2, ст. 14, ст. 87 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года      № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», на основании Устава Пожарского муниципального района, администрация Пожарского муниципального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести следующие изменения в постановление администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 15 ноября 2019 года     № 508-па «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, из муниципального аварийного жилищного фонда» на период 2019-2022 годы» (далее – Программа).

  - Раздел паспорта Программы «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования Программы составляет 38 123,24 тыс. рублей, в т.ч.: средства фонда ЖКХ – 14 265,69 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 16 599,16 тыс. руб.: средства местного бюджета – 7 258,39 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2019 год – 1 327,20 тыс. руб., в т.ч.:

- средства краевого бюджета – 0,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 1 327,20 тыс. руб.

2020 год – 8 067,10 тыс. руб., в т.ч.:

- средства фонда ЖКХ – 4 279,71 тыс. рублей;

- средства краевого бюджета – 1 483,35 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 2 304,04 тыс. руб.

2021 год – 25 228,94 тыс. руб., в т.ч.:

- средства фонда ЖКХ – 9 985,98 тыс. рублей;

- средства краевого бюджета – 15 115,81 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 127,15 тыс. руб.

2022 год – 3 500,00 тыс. руб. в т.ч.:

- средства краевого бюджета – 0,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 3 500,00 тыс. руб.

  - Раздел паспорта Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования мероприятий Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2022 годы предусматривается в сумме 38 123,24 тыс. руб., в т.ч.: средства фонда ЖКХ – 14 265,69 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 16 599,16 тыс. руб.: средства местного бюджета –         7 258,39 тыс. руб., в т.ч. по годам:

В том числе по годам:

2019 год – 1 327,20 тыс. руб., в т.ч.:

- средства краевого бюджета – 0,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 1 327,20 тыс. руб.

2020 год – 8 067,10 тыс. руб., в т.ч.:

- средства фонда ЖКХ – 4 279,71 тыс. рублей;

- средства краевого бюджета – 1 483,35 тыс. руб.;

- средства местного бюджета –2 304,4 тыс. руб.

2021 год – 25 228,94 тыс. руб., в т.ч.:

- средства фонда ЖКХ – 9 985,98 тыс. рублей;

- средства краевого бюджета – 15 115,81 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 127,15 тыс. руб.

2022 год – 3 500,00 тыс. руб. в т.ч.:

- средства краевого бюджета – 0,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 3 500,00 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий Программы могут корректироваться и уточняться в соответствии с утвержденными лимитами бюджета Пожарского муниципального района на решение вопроса по выполнению полномочий, связанных с переселением граждан из муниципального аварийного жилого фонда.

  - Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции.

- Общему отделу администрации Пожарского муниципального района разместить настоящее постановление на официальном сайте в сети Интернет администрации Пожарского муниципального района Приморского края, опубликовать в газете «Победа».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Пожарского муниципального района.

Глава Пожарского муниципального района                                            С.А. Филатов

|  | Приложение 2 к муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, из муниципального аварийного жилищного фонда» на период 2019-2022 годы, утвержденной постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от «_02_» _июля_2020 года |
| --- | --- |

Мероприятия муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, из муниципального аварийного жилищного фонда» на период 2019-2022 годы

| № п/п | Наименования мероприятий | Срок исполнения (годы) | Источник финансирова-ния | Объем финансирова-ния (тыс. руб.) | В том числе по годам: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Инвентаризация муниципального жилищного фонда, формирование перечня маневренного (свободного) муниципального жилищного фонда, формирование полного перечня аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района | 2019 | Не требует бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |
| 2 | Выработка механизмов предоставления жилья переселяемым гражданам и формирование нормативной правовой базы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 2019 | Не требует бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение жилья на вторичном рынке и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе: | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение жилья на вторичном рынке и переселение граждан, проживающих в домах по адресу: - с. Губерово, ул. Советская, д. 14, кв. 5, - с. Игнатьевка, ул. Рабочая, д. 5 | 2019 | Бюджет Пожарского муниципального района | 1 327,20 | 1 327,20 |  |  |  |
| 3.2. | Приобретение жилья на вторичном рынке и переселение граждан, проживающих в домах по адресу - с. Губерово, ул. Советская, д.16 - с. Губерово, ул. Советская, д. 14 - с. Красный Яр, ул. Набережная, д. 31 - с. Федосьевка, ул. Партизанская, д. 14 - пгт Лучегорск, ул. Угольщиков, д. 18, кв. 1 | 2020 | Средства фонда ЖКХ Средства краевого бюджета Бюджет Пожарского муниципального района | 4 279,71 1 483,35 2 304,04 |  | 4 279,71 1 483,35 2 304,04 |  |  |
| 3.3. | Приобретение жилья на вторичном рынке и переселение граждан, проживающих в домах по адресу - с. Красный Яр, ул. Набережная, д. 31 - с. Красный Яр, ул. Арсеньева, д. 12; - с. Красный Яр, ул. Арсеньева, д. 14; - с. Красный Яр, ул. Арсеньева, д. 22 - с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 32, лит. А; - с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 37, лит. А; - с. Губерово, ул. Советская, 16; - с. Губерово, ул. Советская, д. 14, - с. Новостройка, ул. Петра Григоренко, д. 20 | 2021 | Средства фонда ЖКХ Средства краевого бюджета Бюджет Пожарского муниципального района | 9 985,98 15 115,81 127,15 |  |  | 9 985,98 15 115,81 127,15 |  |
|  | Приобретение жилья на вторичном рынке и переселение граждан, проживающих в домах по адресу - с. Федосьевка, ул. Юбилейная, д. 59/1 - с. Емельяновка, ул. Пограничная, д. 4, кв. 1 - с. Верхний Перевал, ул. Сибирская, д. 30/1; - с. Ласточка, ул. Южная, д. 7/1; - с. Пожарское, ул. Пушкина, д. 1/1; - с. Нагорное, ул. 22 января, д. 48 | 2022 | Бюджет Пожарского муниципального района | 3 500,00 |  |  |  | 3 500,00 |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 2019-2022 | Средства фонда ЖКХ Средства краевого бюджета Бюджет МР | 14 265,69 16 599,16 7 258,39 38 123,24 | 0,00 1 327,20 1 327,20 | 5 763,06 1 483,35 2 304,04 8 067,10 | 9 985,98 15 115,81 127,15 25 228,94 | 0,00 3 500,00 3 500,00 |