|  | Приложение 2 к муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Пожарского муниципального района, из муниципального аварийного жилищного фонда» на период 2020-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от « 06 » апреля 2021 года |
| --- | --- |

Мероприятия муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Пожарского муниципального района, из муниципального аварийного жилищного фонда» на период 2020-2023 годы

| № п/п | Наименования мероприятий | Срок исполне ния (годы) | Источник финансирова-ния | Объем финансиро- вания (тыс. руб.) | В том числе по годам: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Инвентаризация муниципального жилищного фонда, формирование перечня маневренного (свободного) муниципального жилищного фонда, формирование полного перечня аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района | 2020 | Не требует бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |
| 2 | Выработка механизмов предоставления жилья переселяемым гражданам и формирование нормативной правовой базы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 2020 | Не требует бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по обследованию аварийных жилых домов | 2020-2022 | Бюджет Пожарского муниципально го района | 65,0 | 65,0 |  |  |  |
| 4 | Приобретение жилья на вторичном рынке и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе: | 2020-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение жилья на вторичном рынке и переселение граждан, проживающих в домах по адресу: - пгт Лучегорск, ул. Угольщиков, д. 18, кв. 1; - с. Федосьевка, ул. Партизанская, д. 14. | 2020 | Бюджет Пожарского муниципально го района | 1905,12 | 1905,12 |  |  |  |
| 4.2. | Приобретение жилья на вторичном рынке и переселение граждан, проживающих в домах по адресу: - с. Губерово, ул. Советская, д. 14; - с. Губерово, ул. Советская, д. 16; - с. Красный Яр, ул. Набережная, д. 31. | 2021 | Средства фонда ЖКХ Средства краевого бюджета Бюджет Пожарского муниципально го района | 46 893,58 8 197,10 117,8 |  | 46 893,58 8 197,10 117,8 |  |  |
| 4.3. | Приобретение жилья на вторичном рынке и переселение граждан, проживающих в домах по адресу - пгт Лучегорск, ул. Зелёная, д. 11, кв. 1; - с. Красный Яр, ул. Арсеньева, д. 12; - с. Красный Яр, ул. Арсеньева, д. 14; - с. Красный Яр, ул. Арсеньева, д. 22; - с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 32, лит. А; - с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 37, лит. А; - с. Новостройка, ул. Петра Григоренко, д. 20. | 2022 | Средства фонда ЖКХ Средства краевого бюджета Бюджет Пожарского муниципально го района |  |  |  | 0,00 0,00 28,73 |  |
| 4.4 | Приобретение жилья на вторичном рынке и переселение граждан, проживающих в домах по адресу - с. Федосьевка, ул. Юбилейная, д. 59/1; - с. Емельяновка, ул. Пограничная, д. 12; - с. Емельяновка, ул. Пограничная, д. 4, кв. 1; - с. Верхний Перевал, ул. Сибирская, д. 30/1; - с. Ласточка, ул. Южная, д. 7/1; - с. Пожарское, ул. Пушкина, д. 1/1; - с. Нагорное, ул. 22 января, д. 48; - с. Верхний Перевал, ул. Заозерная, д. 23, кв. 2; - с. Ласточка, ул. Заводская, д. 7, кв. 8; - с. Нагорное, ул. Партизанская, д. 37, кв. 1; - с. Нагорное, ул. Партизанская, д. 37, кв. 2; - с. Новостройка, ул. Школьная, д. 3; - с. Новостройка, ул. Школьная, д. 1; - с. Новостройка, ул. Садовая, д. 31; - с. Верхний Перевал, ул. Больничная, д. 26, кв. 2; - с. Пожарское, ул. Пограничная, д. 73; - с. Верхний Перевал, ул. Школьная, д. 16; - с. Губерово, ул. Центральная, д. 3 | 2023 | Средства фонда ЖКХ Средства краевого бюджета Бюджет Пожарского муниципально го района |  |  |  |  | 0,00 0,00 1583,0 |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 2020-2023 | Средства фонда ЖКХ Средства краевого бюджета Бюджет МР | 46 893,58 8 197,10 3 689,65 58 790,28 | 0,00 1 970,12 1 970,12 | 46 893,58 8 197,10 117,80 55 208,43 | 0,00 0,00 28,73 28,73 | 0,00 0,00 1 583,0 1 583,0 |