УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от «___» ________2021 года № ___

Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Губеровского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края на период 2021-2031 годы

пгт Лучегорск

2021

ВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры (далее - Программа) муниципального образования Губеровского сельского поселения (далее - МО) разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440» Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Одним из основополагающих условий развития МО является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития МО. Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития МО, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям: демографическое развитие; перспективное строительство; состояние транспортной инфраструктуры. Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. Основными целями Программы являются: обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории МО; обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования МО; развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории МО; развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в МО; обеспечение условий для управления транспортным спросом; создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. Бюджетные средства, направляемые на реализацию Программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Губеровского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края на период 2021-2031 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Федеральный закон 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Заказчик Программы | Администрация Пожарского муниципального района Приморского края. 692001 Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, Общественный центр 1 |
| Ответственный исполнитель и Разработчик Программы | Отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района Приморского края. 692001 Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, общественный центр 1 |
| Цель Программы | Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Задачи Программы | Создание новых, и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры. Повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории МО. Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования МО. Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в МО, повышения эффективности функционирования. Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников движения. Создание условий для пешеходного и велосипедного движения населения |
| Срок и этапы реализации Программы | Срок и реализация программы будет проходить в один этап с 2021 по 2031 годы. |
| Основные мероприятия Программы | - Поэтапная реконструкция сетей транспортной инфраструктуры. - Поэтапная модернизация направленные на увеличение эффективности транспортного обслуживания, повышение безопасности дорожного движения. - Поэтапное приведение технического уровня существующих автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | - проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения общего пользования; - инвентаризация с оценкой технического состояния автомобильных дорог и улицах МО, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства автомобильных дорог и тротуаров; - реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения, включая проектно-изыскательные работы; - размещение указателей на улицах населённых пунктов. |
| Объёмы и источники финансирования программы | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета Приморского края, средств бюджета Пожарского муниципального района. Объём финансирования Программы составляет 26656,48 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2021 – 15669,88тыс. руб., 2022 – 1098,66 тыс. руб., 2023 – 1098,66 тыс. руб., 2024 – 1098,66 тыс. руб., 2025 – 1098,66 тыс. руб., 2026 – 1098,66 тыс. руб., 2027 – 1098,66 тыс. руб., 2028 – 1098,66 тыс. руб., 2029 – 1098,66 тыс. руб., 2030 – 1098,66 тыс. руб., 2031 – 1098,66 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности МО; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

  - Анализ положения МО в структуре пространственной организации Пожарского муниципального района

Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды и деятельности человека и условий для устойчивого развития МО на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых, также относится – усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развития улично-дорожной сети.

В состав МО входит 3 населенных пунктов с. Губерово, с. Новостройка, с. Знаменка. Административный центр МО – с. Новостройка.

Численность населения составляет 1,7 тыс. человек.

  - Социально-экономическая характеристика МО, характеристика градостроительной деятельности на территории МО, деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Анализ демографической ситуации – численность населения за период                  2019-2020 годов уменьшилась на 75 человека. Ежегодно численность населения уменьшается. Старение населения в перспективе обуславливает серьезные социально-экономические, социально-психологические, медико-социальные и этические проблемы – это проблемы рабочей силы, увеличения экономической нагрузки на общество. Для улучшения демографической ситуации, в МО необходимо осуществлять ряд мероприятий, направленных на развитие социальной инфраструктуры села, повысить качество жизни сельского населения, улучшить жилищные условия, повысить уровень инженерного обустройства МО. Требуется усиление миграционной привлекательности МО за счёт стимулирования жилищного, культурно-бытового и промышленного строительства. Все эти меры конечно не под силу только местным органам власти. В этом направлении необходимо активнее работать на уровне государственных программ поддержки сельской молодёжи и села в целом.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития МО, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, спорта, культуры и искусства, торговли и т.д. Комплекс объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения населенных пунктов образует социальную инфраструктуру.

Общей стратегической целью социально-экономического развития МО на прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Правовым актом территориального планирования муниципального уровня является Генеральный план. Генеральным планом МО установлены и утверждены:

- территориальная организация и планировочная структура территории МО;

- функциональное зонирование территории МО;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и торговли и развития сферы услуг.

На территории МО расположены: МУП Пожарского муниципального района «Лидер», 38 субъектов малого предпринимательства, КГБУ СО «Приморский центр социального обслуживания населения», средняя общеобразовательная школа, детское дошкольное учреждение, амбулатория, предприятие жилищно-коммунального хозяйства, почтовое отделение и отделение Сбербанка.

  - Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Транспортная инфраструктура – система коммуникаций и объектов сельского, внешнего пассажирского и грузового транспорта, включающая улично-дорожную сеть, линии и сооружения внеуличного транспорта, объекты обслуживания пассажиров, объекты обработки грузов, объекты постоянного и временного хранения и технического обслуживания транспортных средств.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов работ: содержание автомобильных дорог – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Развитие экономики МО во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог, в том числе, в границах МО.

  - Характеристика сети дорог МО, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог

Дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры МО оказывает огромное влияние на его развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с комплексом инженерных сооружений на них.

Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

- автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

- в отличие от других видов транспорта, автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам МО, водителям и пассажирам транспортных средств, и пешеходам;

- помимо высокой первоначальной стоимости строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат;

Автомобильные дороги должны обладать определенными потребительскими свойствами, а именно:

- удобство и комфортность передвижения;

- скорость движения;

- пропускная способность;

- безопасность движения;

- экономичность движения;

- долговечность;

- стоимость содержания;

- экологическая безопасность.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для МО. Они связывают территорию МО, обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов в его составе и во многом определяют возможности развития экономики. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики МО и является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет большое значение для всего населения.

Транспортный комплекс МО представлен автомобильным видом транспорта. Каркас транспортной сети МО формируется дорогами местного значения, протяженностью 11,055 км (см. Таблицу 1).

Таблица 1

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в МО

| № п/п | Название улицы | протяженность, км | тип покрытия | Год проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Губерово |  |  |  |  |
| 1. | ул. Вокзальная | 0,95 | грунт | 2021-2031 |
| 2. | ул. Кооперативная | 0,945 | грунт. | 2021-2031 |
| 3. | ул. Советская | 1,86 | грунт | 2021-2031 |
| 4. | ул. Комсомольская | 0,95 | грунт | 2021-2031 |
| 5. | ул. Совхозная | 1,01 | грунт | 2021-2031 |
| 6. | ул. Цыбульского | 1,07 | грунт | 2021-2031 |
| с. Новостройка |  |  |  |  |
| 7. | ул. Петра Григоренко | 0,96 | гравий | 2021-2031 |
| 8. | ул. Заводская | 1,18 | гравий | 2021-2031 |
| 9. | ул. Аэродромная | 0,93 | грунт | 2021-2031 |
| 10. | ул. Саввы Булгакова | 0,9 | грунт | 2021-2031 |
| с. Знаменка |  |  |  |  |
| 11. | ул. Нижняя | 0,3 | гравий | 2021-2031 |
| 12. | всего | 11,055 |  |  |

Все населенные пункты МО имеют устойчивую автотранспортную связь с административным центром МО и районным центром.

Автомобильный транспорт используется как для внутрирайонных перевозок, так и для доставки грузов между населенными пунктами МО.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

  - Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в МО, обеспеченность парковками (парковочными местами)

На территории МО имеется достаточное количество единиц различных видов транспорта их соотношение. Отсутствует проблема автомобилизации населения.

Потребность в местах постоянного хранения легковых автомобилей жителей нет.

  - Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры МО, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий МО.

Маршрутная система автобусного транспорта развита достаточно. Утвержден межпоселенческий муниципальный маршрут, по которому осуществляются регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования между с. Новостройка и районным центром пгт Лучегорск. Обслуживает население автотранспортом ООО «Лучегорская транспортная компания», по согласованному с администрацией Пожарского муниципального района расписанию.

Передвижение по территории населенных пунктов МО и между населенными пунктами также осуществляется с использованием личного транспорта.

  - Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Для передвижения пешеходов в населенных пунктах МО предусмотрены тротуары. В местах, где отсутствуют тротуарные дорожки, пешеходное движение происходит в основном по проезжим частям улиц. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории МО не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Велосипед и на сегодняшний день определенно востребован для совершения поездок в рекреационных целях (велопрогулки в парках, поездки по туристическим объектам).

  - Анализ уровня безопасности дорожного движения

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

Наиболее эффективной мерой для повышения уровня безопасности являются ужесточенные законодательные меры и полицейское право применение штрафов и иных взысканий с водителей, нарушивших требования безопасности дорожного движения.

Главной задачей обеспечения безопасности является организация единой совокупной системы управления безопасностью на автомобильных дорогах в условиях рыночного хозяйствования с созданием эффективного механизма регулирования транспортной деятельности под надзором федеральных исполнительных органов и органов местного самоуправления, различных общественных объединений.

Базовыми данными при принятии управленческих решений являются статистические сведения, которые формируются органами ГИБДД и используются для анализа ДТП, выявлению мест наибольшей концентрации автотранспортных средств и негативных тенденций, оценки эффективности мер, которые направлены на сокращение количества, тяжести ДТП.

Профилактика дорожно-транспортного травматизма, разработка новых подходов в популяризации правил дорожного движения, обсуждение вопросов усиления взаимодействия между ведомствами в управлении безопасностью дорожного движения, определение первоочередных мер, которые направлены на улучшение ситуации на дорогах, должны стоять на контроле у уполномоченных на то людей, которые способны незамедлительно реагировать на сложившуюся ситуацию на автомобильных дорогах.

  - Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относятся к главным источникам загрязнения окружающей среды. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных колодок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожную территорию и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания - окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих к автомобильным дорогам территориях вода, почва и растительность являются носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным.

2.10. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры МО

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры МО разработаны на основе тщательного и всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных преобразований.

Приоритетными направлениями развития транспортной инфраструктуры являются:

- капитальный ремонт дорог и реконструкция их;

- развитие дорожного сервиса на территории МО для возможности получения квалифицированных услуг по сервисному обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

Отсюда вытекают новые требования к транспортной системе, а именно, переход от преимущественно экстенсивной к интенсивной модели развития. Это, прежде всего, предполагает более эффективное производительное качественное использование имеющегося потенциала и, в частности, переход к более качественным транспортным услугам.

2.11. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой

для функционирования и развития транспортной инфраструктуры МО

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года (в редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р (в ред. от 12.05.2018), от 11.06.2014 № 1032-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации»);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. от 03.08.2018);

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2010                       № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013                          № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения».

2.12. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д.

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков для ремонта.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программного метода в развитии муниципальных автомобильных дорог общего пользования МО позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания муниципальных автомобильных дорог общего пользования.

2.13. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка

работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Транспортные средства, осуществляющие механическую уборку дорог МО, вывоз ТБО, посыпку противогололедными материалами, по состоянию на 01.01.2021 используется 2 единицы специализированного транспорта. На территории МО не предусмотрена инфраструктура для грузовых транспортных средств

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характеристика передвижения населения и перевозок грузов на территории МО

С ростом промышленного производства и повышением жизненного уровня ускоренно растут мобильность и подвижность населения, объемы и дальность перевозок, в значительной мере определяющие социально-экономическое развитие общества. Мобильность товаров, подвижность населения во многом определяют эффективность экономической системы и социальные условия жизни населения. Потребность человека в передвижении во многом определяется:

- уровнем развития общества;

- социальной структурой;

- укладом жизни;

- характером расселения по территории МО;

- свободным временем и реальными доходами населения;

- культурно-бытовыми потребностями;

- концентрацией мест жительства и мест работы;

- ростом МО.

Выбор способа передвижения, вида транспорта и степени их использования зависят от ряда факторов: социальные (социальный статус, семейное положение, принадлежность к референтной группе), личностные (возраст, этап жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое положение, образ жизни, представление о себе), культурные (культура, субкультура, принадлежность к социальному классу), психологические (мотивация), состояние развития транспортной системы, качество транспортного обслуживания территории, уровень автомобилизации, расстояние передвижения.

В соответствии со статистическим анализом Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru) уровень автомобилизации неуклонно растет и к 2030 году достигнет 350 автомобилей на 1000 человек, что составит для территории МО около 0,4 тыс. автомобилей.

Планировочная структура населенных пунктов МО имеет четкую сетку улиц с квартальной застройкой.

Запроектированная транспортная инфраструктура МО развивает и совершенствует существующие и создает новые, удобные транспортные связи.

Мероприятиями по развитию транспортной инфраструктуры являются:

- в населенных пунктах, по территории которых проходят трассы автомобильных дорог регионального значения, а также в местах пересечения автомобильных дорог для повышения безопасности движения необходимо предусмотреть средства регулирования движения транспортного потока (светофор, пешеходные полосы, искусственные дорожные неровности и т. д);

- приведение технического уровня существующих дорог в соответствие с нормативными требованиями, реконструкция ряда существующих дорог, при которой предусмотреть их благоустройство с устройством усовершенствованного покрытия, геометрии пересечения улиц в одном уровне, уширение проезжей части перед перекрестками;

- строительство автобусных павильонов на остановках по маршрутам автобусного сообщения, ремонт дорожной одежды в целях обеспечения безопасности дорожного движения;

- организация парковочных мест, автостоянок, гаражей для постоянного хранения автомобилей;

- размещение объектов дорожного сервиса, производственных объектов и отдельных элементов обустройства автомобильных дорог.

- Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предполагаемого к реализации варианта

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры МО разработаны на основе тщательного и всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных преобразований.

Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:

- капитальный ремонт дорог;

- реконструкция дорог;

- ремонт дорог;

- развитие дорожного сервиса на территории МО для возможности получения квалифицированных услуг по сервисному обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

- Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемых к реализации вариантов развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередь реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения, предусмотрены мероприятия, включающие направление на повышение уровня обустройства автомобильных дорог, создание систем организации движения, развитие надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства и обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения обслуживания пользователей предусмотрено обустройство автомобильных дорог местного значения объектами дорожного сервиса и другими предприятиями, оказывающими услуги участникам движения.

Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности предусматривают внедрение современного оборудования и технологий обеспечения безопасности.

В рамках задачи, предусматривающей меры по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия по организационной и правовой поддержке реализации задач, направленные на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства муниципальной собственности, установление придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение их на местности, информационное обеспечение дорожного хозяйства, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое обеспечение реализации Программы.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса МО должны стать:

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы пешеходного движения;

- упорядочение улично-дорожной сети в отдельных районах МО, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

- строительство улично-дорожной сети на территории МО для нового жилищного строительства.

Развитие транспорта на территории МО должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

При планировании развития транспортной системы необходимо учитывать перспективное развитие транспортной системы района и региона в целом. Транспортная система МО является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления. Разработанные Программой предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием регионального и местного бюджетов.

Программными мероприятиями в части развития транспортного комплекса МО должны стать:

- комплексное строительство автомобильных дорог и тротуаров;

- капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы;

- размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов;

- оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта.

- Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: бюджет Приморского края, средства бюджета Пожарского муниципального района.

Мероприятия Программы реализуются на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом                                      от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения (таблица 2).

Таблица 2

| #### № п/п | #### Наименование мероприятия | #### Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | #### И Всего | #### в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Приморского края | бюджет Пожарского муниципального района | Внебюджетные источники |  |
| 1. | Цель: Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, повышение уровня безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задачи: - создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры; - повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах МО, определение сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства | 2021 |  |  |  |  | Безопасное использование искусственных сооружений на автомобильных дорогах |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Содержание автомобильных дорог местного значения (грейдированные, подсыпка песком, расчистка покрытия от снега) | 2021 | 518,37 | - | 518,37 | - | Грейдированные, подсыпка песком, расчистка покрытия от снега |
|  |  | 2022 | 1098,66 | - | 1098,66 | - |  |
|  |  | 2023 | 1098,66 | - | 1098,66 | - |  |
|  |  | 2024 | 1098,66 | - | 1098,66 | - |  |
|  |  | 2025 | 1098,66 | - | 1098,66 | - |  |
|  |  | 2026 | 1098,66 | - | 1098,66 | - |  |
|  |  | 2027 | 1098,66 | - | 1098,66 | - |  |
|  |  | 2028 | 1098,66 | - | 1098,66 | - |  |
|  |  | 2029 | 1098,66 | - | 1098,66 | - |  |
|  |  | 2030 | 1098,66 | - | 1098,66 | - |  |
|  |  | 2031 | 1098,66 | - | 1098,66 | - |  |
|  |  | Всего | 11504,97 | - | 11504,97 | - |  |
| 1.4. | Другие мероприятия, предусмотренные генеральным планом и отраслевыми программами | 2021 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2021 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |

- Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов.

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями).

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации Программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E 95%);

- удовлетворительный (E 75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы МО является регулярный контроль ситуации в сфере транспортной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

  - периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры МО;

  - анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере транспортной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией МО, по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы МО. Основные прогнозные показатели развития транспортной инфраструктуры МО, на период 2021-2031 годов приведены в таблице 3.

Таблица 3

| № | Перечень мероприятий | Единицы измерения | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого к расчетному периоду |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция автомобильных дорог местного значения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство автомобильных дорог местного значения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Освещение | шт. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы):

- отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, км;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, %;

- доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, единицы на 1 тыс. автотранспортных средств.

Таблица 4

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Итого к расчетному сроку |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории МО

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских и сельских поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 5 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Программа – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры МО, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического развития МО, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса Российской Федерации и существование отдельных Требований указывает на то, что Программа по своему статусу не идентична муниципальной программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры МО являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

_____________________________________