Приложение

к постановлению администрации Пожарского муниципального района Приморского края

от 25 ноября 2021 года № 666-па

Перечень мероприятий в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» по реализации проекта «Создание молодежного пространства «Точка 25 Лучегорск»

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт помещений в здании МБУ ДК Пожарского МР | 30.09.2021 |
| 2 | Выполнение работ по ремонту кабинета | 08.11.2021 |
| 3 | Закупка товаров для обеспечения муниципальных нужд (радиосистемы, акустическое оборудование) | 09.11.2021 |
| 4 | Закупка товаров для обеспечения муниципальных нужд (мебель для кабинетов) | 06.10.2021 |
| 5 | Закупка товаров для обеспечения муниципальных нужд (теле- и информационно-технологическое оборудование) | 01.11.2021 |