Отчет за 2021 год о реализации муниципальной программы «Содержание мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2021-2023 годы

| Наименования программных мероприятий | Период реализации | Средства, предусмотренные в программе для финансирования программных мероприятий в 2021 году, тыс. руб. | Фактическое финансирование программных мероприятий за 2021 год, тыс. руб. | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Содержание мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2021-2023 годы - Утверждена постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 16 августа 2021 года № 428-па; Ответственные за реализацию программы (кураторы): - отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района. |  |  |  |  |  |
| Благоустройство и содержание мест захоронений на территории сельских поселений Пожарского муниципального района | 2021 год | 648,58 | 648,577 |  | Выполнены мероприятия по благоустройству и содержанию мест захоронений |
| Проведение акарицидной обработки и дератизации мест захоронений | 2021 год | 119,10 | 119,10 |  | Выполнены мероприятия по санитарно-гигиеническим требованиям содержания мест захоронений |
| Захоронение невостребованных тел | 2021 год | 16,062 | 16,062 |  | Выполнены мероприятия по захоронению 3 невостребованных тел |
| ИТОГО: | 2021 год | 783,739 в т.ч.: 783,739 бюджет ПМР | 783,739 в т.ч.: 783,739 бюджет ПМР |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Содержание мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2021-2023 годы

### Оценка эффективности использования средств бюджетов всех уровней

| Мероприятие программы | Планируемое финансовое обеспечение мероприятий программы из бюджета Пожарского муниципального района, тыс. руб. | Фактическое финансовое обеспечение мероприятий программы из бюджета Пожарского муниципального района, тыс. руб. | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство и содержание мест захоронений на территории сельских поселений Пожарского муниципального района | 648,577 | 648,577 | 100,0 % |
| Проведение акарицидной обработки и дератизации мест захоронений | 119,10 | 119,10 | 100,0 % |
| Захоронение невостребованных тел | 16,062 | 16,062 | 100,0 % |

### Оценка эффективности муниципальной программы

| ### Итоговая оценка | ### Вывод об эффективности программы | ### Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| ### Удовлетворительная | Эффективность муниципальной программы зависит от финансового обеспечения муниципальной программы Пожарского муниципального района Приморского края «Содержание мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2021-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 16 августа 2021 года № 428-па | ### Ежегодное выполнение в полном объёме работ по реализации мероприятий муниципальной программы Пожарского муниципального района Приморского края «Содержание мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2021-2024 годы |

Отчет за 2021 год о реализации муниципальной программы «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района Приморского края» на период 2021-2023 годы

| Наименования программных мероприятий | Период реализации | Средства, предусмотренные в программе для финансирования программных мероприятий в 2021 году, тыс. руб. | Фактическое финансирование программных мероприятий за 2021 год, тыс. руб. | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района Приморского края» на период 2021-2023 годы - Утверждена постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 16 июля 2021 года № 387-па; Ответственные за реализацию программы (кураторы): - отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района. |  |  |  |  |
| Обустройство специализированных площадок с установкой контейнеров для сбора ТКО на территории Светлогорского сельского поселения, входящего в состав Пожарского муниципального района Приморского края | 2021 год | 0,00 | 0,00 | Не выполнено |
| Обустройство специализированных площадок для складирования крупногабаритных отходов на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района Приморского края | 2021 год | 0,00 | 0,00 | Не выполнено |
| Приобретение и установка бункера в с. Ясенёвый Соболинского сельского поселения | 2021 год | 0,00 | 0,00 | Не выполнено |
| Формирование Реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района Приморского края | 2021 год | 0,00 | 0,00 | Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района Приморского края сформирован |
| ИТОГО: | 2021 год | 0,00 | 0,00 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района Приморского края»                                         на период 2021-2023 годы

### Оценка эффективности использования средств бюджетов всех уровней

| Мероприятие программы | Планируемое финансовое обеспечение мероприятий программы из бюджета Пожарского муниципального района, тыс. руб. | Фактическое финансовое обеспечение мероприятий программы из бюджета Пожарского муниципального района, тыс. руб. | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Обустройство специализированных площадок с установкой контейнеров для сбора ТКО на территории Светлогорского сельского поселения, входящего в состав Пожарского муниципального района Приморского края | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| Обустройство специализированных площадок для складирования крупногабаритных отходов на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района Приморского края | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| Приобретение и установка бункера в с. Ясенёвый Соболинского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| Формирование Реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района Приморского края | 0,00 | 0,00 | 100,0% |

### Оценка эффективности муниципальной программы

| ### Итоговая оценка | ### Вывод об эффективности программы | ### Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| ### Неудовлетворительная |  |  |