Приложение  5

к постановлению  от «____»_____ №____

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы и план их реализации

| наименование основного мероприятия | ответственный исполнитель | срок |  | ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | основные направления реализации | связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Подпрограмма №1 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественных территорий | администрация Пожарского муниципального округа | май 2023 года | август 2023 года | сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового отдыха населения; формирование положительного имиджа Пожарского муниципального округа | благоустройство (ремонт) | показатель 2 (общественные территории) |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественной территории | администрация Пожарского муниципального округа | май 2024 года | август 2024 года | сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового отдыха населения; формирование положительного имиджа Пожарского муниципального округа | благоустройство (ремонт) | показатель 2 (общественные территории) |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов микрорайона | администрация Пожарского муниципального округа | май 2025 года | август 2025 года | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий отвечающих нормативным требованиям; обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан | ремонт | показатель 1 (дворовые территории) |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов микрорайона | администрация Пожарского муниципального округа | май 2026 года | август 2026 года | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий отвечающих нормативным требованиям; обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан | ремонт | показатель 1 (дворовые территории) |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов микрорайона | администрация Пожарского муниципального округа | май 2027 года | август 2027 года | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий отвечающих нормативным требованиям; обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан | ремонт | показатель 1 (дворовые территории) |
| Подпрограмма №2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 год |  |  |  |  |
| Благоустройство детских/спортивных площадок на дворовых территориях и ремонт проездов многоквартирных домов | администрация Пожарского муниципального округа | май 2023года | август 2023 года | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий отвечающих нормативным требованиям; обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан | благоустройство | показатель 1 (дворовые территории) |
| Благоустройство общественных территорий | администрация Пожарского муниципального округа | май 2023 года | август 2023 года | сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового отдыха населения; формирование положительного имиджа Пожарского муниципального округа | благоустройство (ремонт) | показатель 2 (общественные территории) |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство детских/спортивных площадок на дворовых территориях и ремонт проездов многоквартирных домов | администрация Пожарского муниципального округа | май 2024 года | август 2024 года | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий отвечающих нормативным требованиям; обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан | благоустройство | показатель 1 (дворовые территории) |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство детских/спортивных площадок на дворовых территориях и ремонт проездов многоквартирных домов | администрация Пожарского муниципального округа | май 2025 года | август 2025 года | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий отвечающих нормативным требованиям; обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан | благоустройство | показатель 1 (дворовые территории) |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство детских/спортивных площадок на дворовых территориях и ремонт проездов многоквартирных домов | администрация Пожарского муниципального округа | май 2026 года | август 2026 года | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий отвечающих нормативным требованиям; обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан | благоустройство | показатель 1 (дворовые территории) |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство детских/спортивных площадок на дворовых территориях и ремонт проездов многоквартирных домов | администрация Пожарского муниципального округа | май 2027 года | август 2027 года | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий отвечающих нормативным требованиям; обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан | благоустройство | показатель 1 (дворовые территории) |

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовой территории

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ |  |  |  |
| 1 | Ремонт дворовых проездов | м2 | 3,547 |
| 2 | Ремонт наружного освещения дворовой территории. | 1 опора | 70,000 |
| 3 | Установка скамеек | шт. | 15,120 |
| 4 | Установка урны для мусора (металлическая, опрокидывающаяся). | шт. | 5,650 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ |  |  |  |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок | шт. | 1450,000 |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок; | м2 | 5,780 |
| 3 | Озеленение территорий; | м2 | 3,598 |

Приложение  6                                                                                                                                                                                                                                      к постановлению  от «___»_____ №____

ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской  на территории Пожарского муниципального округа" на 2023-2027 годы

| № п/п | Адрес дворовой территории | Минимальный перечень видов работ |  |  |  | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт дворовых проездов | Обеспечение освещения дворовых территорий | Установка скамеек | Установка урн для мусора |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дворовая территория МКД № 16- 1 микрорайона | - | - | 6 | 6 | май – август 2025 года |
| 2 | Дворовая территория МКД № 2- 2 микрорайона | + | + | 8 | 8 |  |
| 3 | Дворовая территория МКД № 3- 3 микрорайона | + | + | 10 | 10 |  |
| 4 | Дворовая территория МКД № 9- 3 микрорайона | + | - | 3 | 6 |  |
| 5 | Дворовая территория МКД № 24- 3 микрорайона | + | - | - | - |  |
| 6 | Дворовая территория МКД № 1,2- 1 микрорайона | + | + | - | - |  |
| 7 | Дворовая территория МКД № 7-2 микрорайона | - | + | 6 | 6 |  |
| 8 | Дворовая территория МКД № 2- 3 микрорайона | + | - | 10 | 10 |  |
| 9 | Дворовая территория МКД № 5- 3 микрорайона | + | + | 3 | 6 |  |
| 10 | Дворовая территория МКД № 15- 4 микрорайона | - | + | 6 | 6 |  |
| 11 | Дворовая территория МКД № 14- 4 микрорайона | + | + | 6 | 6 |  |
| 12 | Дворовая территория МКД № 36- 4 микрорайона | + | - | 6 | 6 |  |
| 13 | Дворовая территория МКД № 13- 7 микрорайона | + | - | 6 | 6 |  |
| 14 | Дворовая территория МКД № 19- 3 микрорайона | + | - | 6 | 6 |  |
| 15 | Дворовая территория МКД № 11-1 микрорайона | + | - | 6 | 6 |  |
| 16 | Дворовая территория МКД № 13-1 микрорайона | + | - | 6 | 6 |  |
| 17 | Дворовая территория МКД № 14-1 микрорайона | + | + | 6 | 6 | май – август 2026 года |
| 18 | Дворовая территория МКД № 8-4 микрорайона | + | + | 6 | 6 |  |
| 19 | Дворовая территория МКД № 18-4 микрорайона | + | - | 4 | 4 |  |
| 20 | Дворовая территория МКД № 20-4 микрорайона | - | + | 8 | 8 |  |
| 21 | Дворовая территория МКД № 21-4 микрорайона | + | - | 8 | 8 |  |
| 22 | Дворовая территория МКД № 24-4 микрорайона | + | - | 8 | 8 |  |
| 23 | Дворовая территория МКД № 27-4 микрорайона | + | + | 6 | 6 |  |
| 24 | Дворовая территория МКД № 28-4 микрорайона | + | - | 6 | 6 |  |
| 25 | Дворовая территория МКД № 29-4 микрорайона | + | - | 6 | 6 |  |
| 26 | Дворовая территория МКД № 3,6-2 микрорайона | + | - | 8 | 8 |  |
| 27 | Дворовая территория МКД № 14-2 микрорайона | + | + | 8 | 8 |  |
| 28 | Дворовая территория МКД № 18-2 микрорайона | + | - | 6 | 6 |  |
| 29 | Дворовая территория МКД № 1-3 микрорайона | + | + | 10 | 10 |  |
| 30 | Дворовая территория МКД № 4-3 микрорайона | + | + | 6 | 6 |  |
| 31 | Дворовая территория МКД № 7-3 микрорайона | + | - | 6 | 6 |  |
| 32 | Дворовая территория МКД № 10-3 микрорайона | + | - | 6 | 6 |  |
| 33 | Дворовая территория МКД № 30-4 микрорайона | + | - | 6 | 6 | май – август 2026 года |
| 34 | Дворовая территория МКД № 32-4 микрорайона | + | - | 2 | 2 |  |
| 35 | Дворовая территория МКД № 33-4 микрорайона | + | - | 6 | 6 |  |
| 36 | Дворовая территория МКД № 35-4 микрорайона | + | - | 6 | 6 |  |
| 37 | Дворовая территория МКД № 37-4 микрорайона | + | - | 6 | 6 |  |
| 38 | Дворовая территория МКД № 48-4 микрорайона | + | - | 6 | 6 |  |
| 39 | Дворовая территория МКД № 1а-ул. Строительная | + | + | 3 | 3 |  |
| 40 | Дворовая территория МКД № 2-ул. Строительная | + | + | 3 | 3 |  |
| 40 | Дворовая территория МКД № 7-1 микрорайона | + | + | 5 | 6 |  |
| 41 | Дворовая территория МКД № 5-1 микрорайона | + | + | 6 | 6 |  |
| 42 | Дворовая территория МКД № 9-1 микрорайона | + | + | 6 | 6 |  |
| 43 | Дворовая территория МКД № 3-4 микрорайона | + | - | 11 | 12 |  |
| 44 | Дворовая территория МКД № 6-4 микрорайона | + | + | 6 | 5 |  |
| 45 | Дворовая территория МКД № 10-4 микрорайона | + | + | 6 | 6 |  |
| 46 | Дворовая территория МКД № 19-4 микрорайона | + | + | 2 | 2 |  |
| 47 | Дворовая территория МКД № 7-4 микрорайона | + | + | 6 | 6 |  |

Приложение  7                                                                                                                                                                                                                                      к постановлению  от «___»_____ №____

| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| общественных и дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках подпрограммы № 1 "Формирование современной городской среды на территории Пожарского муниципального округа" на 2023-2027 годы |  |  |  |
| № п/п | Наименование и адрес общественной территории | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2023 год |  |  |  |
| 1 | Сквер "Детство"; местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание администрации. Участок находится примерно в 208 м оториентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, общественный центр,1; кадастровый нолмер 25:15:080103:1108 | ремонт твердого покрытия пешеходных дорожек с заменой бордюрного камня, установка МАФ, озеленение | Май-август 2023 года |
| 2 | Спортивная площадка, расположенная напротив МКД № 9 с.Светлогорье | установка ограждений и спортивных снарядов | Май-август 2023 года |
| 2024 год |  |  |  |
| 3 | Парк Энергетиков пгт Лучегорск 4 микрорайон | ремонт твердого покрытия пешеходных дорожек с заменой бордюрного камня, установка МАФ, озеленение | Май-август 2024 года |
| 4 | Детская площадка, расположенная напротив МКД №3, с.Светлогорье | Устройство основания, установка МАФ | Май-август 2024 года |
| 2025 год |  |  |  |
| 5 | Дворовые территории МКД (16 территорий) | ремонт проездов, освещение, установка МАФ | Май-август 2025 года |
| 2026 год |  |  |  |
| 6 | Дворовые территории МКД (16 территорий) | ремонт проездов, освещение, установка МАФ | Май-август 2026 года |
| 2027 год |  |  |  |
| 7 | Дворовые территории МКД (16 территорий) | ремонт проездов, освещение, установка МАФ | Май-август 2027 года |

Приложение 13                                                                                                                                                           к постановлению  от «___»____ №____

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях Пожарского муниципального округа

| Минимальный перечень работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ремонт дворовых проездов (бетонирование) | Бетон тяжелый дорожный ГОСТ 26633-2012 ГОСТ 7473-2010 Класс бетона: не менее: В30 (М 400) Характеристики М400: 1. Класс – В 30; 2. класс водонепроницаемости не менее W10, не более W12; 3. Плотность бетона м400 — не менее 2430 кг/м3; 4. Морозостойкость —не менее F300; |  |
| Устройство тротуаров с применением брусчатки | Размер, мм (ДхШхВ): не менее: 220х110х70; Класс не менее В30, марка по прочности на сжатие не менее М400; Марка по морозостойкости не менее F 200; истираемость не менее г/см3; водопоглащение не более 3,8% |  |
| Устройство ограждения детских и автомобильных площадок | Длина секции, мм: не менее 2000 Высота ограждения, мм: не менее 600; Материал: сталь; Стойки – труба профильная : не менее 40 х 40 х 4 мм; Рамка – труба профильная: не менее 25 х 25 х 3 мм; Наполнение – пруток  не менее 12 мм. Тип соединения секции со столбиком – сварка. Стойки заглубляются в грунт на глубину не менее 0,5 м Покрытие: защитное антикоррозийное покрытие металлической конструкции от атмосферных воздействий на два раза |  |
| Скамейка «Баллада» | Каркас металлический сварной, выполнен из труб 50 х 3,5 мм и 60 х 30 х 2,5 мм. Покрытие полимерное порошковое. Сидение выполнено из древесины хвойных пород (сечение 37 х 70 мм). Эмаль НЦ - 132. Размер 2241 х 480 х 860 мм, высота сидения 460 мм. Вес - 53 кг. |  |
| Скамейка «Луна-1» | Каркас металлический сварной, выполнен из трубы 32 х 3 мм и уголков 40 х 40 х 4 мм. Покрытие полимерное порошковое. Сидение выполнено из древесины хвойных пород (сечение 35 х 70 мм). Эмаль НЦ - 132. Размер 1550 х 560 х 830 мм, высота сидения 450 мм. Вес - 38 кг. |  |
| Скамейка «Минутка-1» | Каркас металлический сварной, выполнен из трубы 32 х 3 мм. Покрытие полимерное порошковое. Сидение выполнено из древесины хвойных пород (сечение 35 мм х 70 мм). Эмаль НЦ — 132. Размер 1560 х 840 х 560 мм, высота сидения 435 мм. Вес - 32 кг. |  |
| Урна уличная стационарная опрокидывающаяся | Корпус выполнен из стали толщиной 0,8 мм. Покрытие полимерное порошковое (полиэфирное) всех цветов. Высота - 1100 мм. Ширина - 450 мм, глубина - 350 мм. Объем - 35 л. Вес - 9,2 кг. |  |
| Урна парковая металлическая | Корпус выполнен из стали толщиной 0,8 мм. Покрытие полимерное порошковое (полиэфирное) всех цветов. Высота - 1000 мм. Ширина - 520 мм, глубина - 520 мм. Объем - 85 л. |  |
| Урна «Руслан» (высокая) | Корпус выполнен из стали толщиной 0,8 мм. Покрытие полимерное порошковое (полиэфирное) всех цветов. Высота - 1007 мм. Ширина - 418 мм, глубина - 415 мм. Объем - 105 л. Вес - 14,5 кг. |  |
| Урна «Домик» | Корпус выполнен из стали толщиной 1 мм. Покрытие полимерное порошковое (полиэфирное) всех цветов. Высота - 795 мм. Ширина - 270 мм, глубина - 360 мм. Объем - 56 л. Вес - 9,9 кг. |  |