PAGE  

	 
	УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края

от _30 января _ 2019 года № _32-па_


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«МОДЕРНИЗАЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2019-2020 ГОДЫ 

(В НОВОЙ РЕДАКЦИИ)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Наименование 
Программы 
	Муниципальная программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2019-2020 годы (далее – Программа)

	Основание для разработки Программы 
	Федеральный закон от 06 октября 2003 года               № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае на 2013-2020 годы государственной программы Приморского края Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации  Приморского края от 07 декабря 2012 года № 390-па.

	Заказчик Программы 
	Администрация Пожарского муниципального района Приморского края

	Разработчик Программы 
	Отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района

	Ответственный исполнитель программы
	Отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района

	Соисполнители Программы
	Отдел стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района;

Управление муниципальным имуществом администрации Пожарского муниципального района

	Цель Программы 
	Выполнение полномочий, связанных с гарантированным обеспечением населения сельских поселений Пожарского муниципального района услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения.

	Задачи Программы 
	1. Капитальный ремонт оборудования и сооружений объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения

2. Повышение энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения.
3. Повышение безопасности при эксплуатации и работе на объектах коммунальной инфраструктуры теплоснабжения.
4. Повышение комфортности проживания населения на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района.
5. Повышение эффективности расходов средств бюджета на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района

	Сроки реализации
Программы 
	2019-2020

	Объём и источники 
финансирования Программы 
	Общий объем финансирования мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, составляет 36 870,33 тыс. рублей, в том числе за счет:

· средств из краевого бюджета – 29 059,462 тыс. рублей;

· средств из бюджета Пожарского муниципального района –   7 810,868 тыс. рублей.
В том числе по годам:

2019 год – 28 870,33 тыс.руб., в том числе: 

- средства бюджета Приморского края – 22 659,462  тыс. руб.;

- средства бюджета Пожарского муниципального района – 6 210,868 тыс. руб.;

2020 год  - 8 000,0 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Приморского края – 6400,0 тыс. руб.;

- средства бюджета Пожарского муниципального района – 1600,0 тыс. руб.

	Перечень мероприятий программы
	1. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в             с. Игнатьевка.
2. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в             с. Верхний Перевал.
3. Замена мазутного котла на угольный на котельной № 34 с. Светлогорье.
4. Установка автоматизированного модуля, работающего на угле, взамен существующего источника тепловой энергии, в с. Игнатьевка.
5. Разработка схем теплоснабжения сельских поселений: Нагорненское, Пожарское, Соболинское и Федосьевское.

	Ожидаемый конечный результат реализации Программы
	В результате реализации Программы, ожидается повышение энергетической эффективности работы оборудования и восстановление технического состояния зданий и сооружений объектов тепло- и горячего водоснабжения.

	Основные целевые показатели реализации Программы
	1. Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения;
2. Количество модернизированных объектов теплоснабжения;
3. Количество разработанных схем теплоснабжения.

	Организация контроля над реализацией Программы
	Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава Пожарского муниципального района. 

Текущее руководство, контроль и анализ выполнения мероприятий, на которые выделяются субсидии, осуществляет первый заместитель главы администрации Пожарского муниципального района и начальник  отдела жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района. 

Отчет по  итогам года формируется  начальником отдела жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района  и предоставляется главе Пожарского муниципального района и в Думу  Пожарского муниципального района.


1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом

Одним из вопросов местного значения Пожарского муниципального района,  согласно  п. 4 статьи  14  Федерального  закона  от  06.10.2003  года   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является организация тепло- и водоснабжения сельских поселений.
Горячее водоснабжение (далее – ГВС) и теплоснабжение являются необходимым элементом в обеспечении жизни и комфортного проживания людей.

Поэтому, своей задачей, в решении вопроса по организации подачи тепла и горячей воды в дома сельских поселений, администрация Пожарского муниципального района считает обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения и поддержания их в технически исправном состоянии.

С целью поддержания работоспособности и восстановления эксплуатационных качеств объектов теплоснабжения Пожарского муниципального района, обеспечения комфортного проживания в сельских поселениях разработана настоящая Программа.

Мероприятия, намеченные в Программе, направлены на восстановление работоспособности оборудования, восстановление эксплуатационных характеристик зданий и сооружений объектов теплоснабжения.

Реализация Программы окажет благоприятное воздействие на условия проживания населения на территории Пожарского муниципального района, их экономическую сферу и экологическую обстановку, что повысит комфортность и привлекательность Пожарского муниципального района.

2. Цели и задачи Программы
Муниципальная программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, расположенных на территории сельских, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2019-2020 годы разработана с учетом подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013-2020 годы государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации  Приморского края                           от 07 декабря 2012 года № 390-па.
Цель Программы является:

· Гарантированное обеспечение населения Пожарского муниципального района услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения. Основная цель Программы декомпозируется на несколько подцелей:

1. Обеспечение населения Пожарского муниципального района услугами  горячего водоснабжения, соответствующими требованиям безопасности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами;

2. Повышение качества услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению;

3. Рациональное использование объектов теплоснабжения.

Достижение целей Программы намечается осуществить путем решения следующей задачи:

· капитальный ремонт оборудования и сооружений объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения;

· повышение энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения;

· повышение безопасности при эксплуатации и работе коммунальной инфраструктуры теплоснабжения;

· повышение комфортности проживания населения на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района;
· повышение эффективности расходов средств бюджета на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района. 
Для достижения названных целей и задач администрация Пожарского муниципального района выполняет следующие мероприятия:

· принимает решение о включении объектов теплоснабжения и ГВС в перечень данной Программы на основании предложений организаций, обслуживающих объекты теплоснабжения;

· принимает решение о выделении средств местного бюджета, средств, полученных из бюджета Приморского края объектам, включенным в Программу.

3. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы за                           2019-2020 годы предусматривается в сумме 36 870,33 тыс. руб., в том числе:

- 29 059,462 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края;

- 7 810,868 тыс. руб. – средства бюджета Пожарского муниципального района.

В том числе по годам:

2019 год  -  28 870,33 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Приморского края – 22 659,462  тыс. руб.;

- средства бюджета Пожарского муниципального района – 6 210,868 тыс. руб.;


2020 год  -   8000 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Приморского края – 6400 тыс. руб.;

- средства бюджета Пожарского муниципального района – 1600 тыс. руб.;

Объемы финансирования мероприятий Программы могут корректироваться и уточняться в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных ассигнований в бюджете Пожарского муниципального района на решение вопроса по выполнению полномочий, связанных с обеспечение населения сельских поселений Пожарского муниципального района услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения.
4. Перечень объектов теплоснабжения, включенных в Программу
Перечень объектов теплоснабжения на проведение модернизации и капитального ремонта в рамках настоящей Программы:

- за счет средств из краевого бюджета и средств бюджета Пожарского муниципального района на условиях софинансирования:

1. Сети теплоснабжения с. Игнатьевка;
2. Сети теплоснабжения с. Верхний Перевал;

3. Мазутный котел ДЕ-10/14 котельная № 34 с. Светлогорье;
4. Котельная № 35 с. Игнатьевка;
- за счет средств бюджета Пожарского муниципального района:

1. Объекты теплоснабжения сельских поселений: Нагорненское, Пожарское, Соболинское и Федосьевское.
5. Методика расчета размера субсидии
Расчет суммы долевого финансирования за счет средств бюджета Пожарского муниципального района определяется в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края к государственной программе Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края                         от 07 декабря 2012 года № 390-па. Планируется для реализации мероприятий Программы использовать средства краевого бюджета в размере                      29 059,462 тысяч рублей, что составляет 80% от общего объема финансирования проведения модернизации и капитального ремонта объектов теплоснабжения.
Планируемый общий объем долевого финансирования модернизации и капитального ремонта оборудования и сооружений объектов теплоснабжения за счет средств бюджета Пожарского муниципального района составляет                     7 264,868 тысяч рублей или 20% от общего объема финансирования.
6. Механизм реализации и управления Программой

Реализация мероприятий программы осуществляется посредством  заключения муниципальных контрактов на выполнение работ (услуг), связанных с работами по модернизации и капитальному ремонту объектов теплоснабжения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством о контрактной системе  в сфере закупок  товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд. 
Администрация Пожарского муниципального района осуществляет контроль за исполнением заключенных муниципальных контрактов в сфере модернизации и капитального ремонта объектов теплоснабжения, целевым использованием денежных средств, направленных на реализацию мероприятий Программы, качеством выполненных работ по модернизации и капитальному ремонту объектов теплоснабжения Пожарского муниципального района.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

- качество выполняемых работ  по модернизации и капитальному ремонту объектов теплоснабжения;

- эффективное и целевое использование денежных средств;

- выполнение гарантийных обязательств по модернизации и капитальному ремонту объектов теплоснабжения в течение установленного срока.

7. Организация контроля за исполнением  мероприятий Программы

Общий  контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава администрации Пожарского муниципального района.

Текущее руководство, контроль и анализ выполнения мероприятий, на которые выделяются субсидии, осуществляет первый заместитель главы администрации Пожарского муниципального района и начальник отдела жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района.
Информация о выполнении мероприятий Программы  предоставляется руководителем отдела жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района в отдел стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Отчет по итогам года формируется отделом жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района и предоставляется в срок до 1-го марта года, следующего за отчетным, главе Пожарского муниципального района и  в Думу Пожарского муниципального района.

Итоговый отчет о реализации Программы должен содержать аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения ожидаемых результатов и намеченных целей Программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и мероприятиям программы. 

По мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

8. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы по проведению модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения Пожарского муниципального района - 2019-2020 годы, с момента выделения средств бюджетом Приморского края.
9. Целевые показатели и оценка эффективности реализации программы.

Реализация настоящей Программы  должна обеспечить проведение модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в сфере тепло- и горячего водоснабжения Пожарского муниципального района.
Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения целевых показателей.
Целевые показатели реализации Программы:
- протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения;
- количество модернизированных объектов теплоснабжения;

- количество разработанных схем теплоснабжения.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно и по итогам её исполнения в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации Программ, утвержденным постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 25 марта 2014 года № 132-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пожарского муниципального района Приморского края».
В результате модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения ожидается:
· уменьшение случаев отказа, поломок и аварий в работе оборудования объектов теплоснабжения;

· повышение энергетической эффективности оборудования объектов  теплоснабжения;

· уменьшение общего уровня износа оборудования, зданий и сооружений.
Конечным результатом реализации Программы должно стать повышение надежности функционирования оборудования объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и как следствие, гарантированное обеспечение населения Пожарского муниципального района услугами бесперебойного теплоснабжения и горячего водоснабжения, соответствующими требованиям безопасности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами.
                       ___________________________________
Приложение 1

к  муниципальной программе

«Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2019-2020 годы 

(в новой редакции)
Мероприятия муниципальной программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2019 - 2020 годы
	Наименование мероприятия
	Источники и объёмы финансирования мероприятий программы,

тыс.руб.

	
	Годы
	Всего затраты на мероприятия Программы
	В том числе

	
	
	
	Средства краевого бюджета, тыс.руб.
	Средства бюджета Пожарского муниципального района, тыс.руб.

	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Игнатьевка
	2019
	3 177,99
	2 542,39
	635,6

	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Верхний Перевал
	2019
	3 675,299
	2 940,239
	735,06

	Замена мазутного котла на угольный на котельной № 34 с. Светлогорье
	2019
	21 471,041
	17 176,833
	4 294,208

	Разработка схем теплоснабжения сельских поселений: Нагорненское, Пожарское, Соболинское и Федосьевское
	2019
	546,0
	
	546,0

	Установка автоматизированного модуля, работающего на угле, взамен существующего источника тепловой энергии котельная № 35 с. Игнатьевка
	2020
	8 000,0
	6 400,0
	1 600,0

	
	Итого по мероприятию
	36 870,33
	29 059,462
	7 810,868


Приложение 2

к  муниципальной программе

«Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2019-2020 годы 

(в новой редакции)
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы «Модернизация и ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры в сфере теплоснабжения, расположенных на территории сельских поселений, 
входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2019 - 2020 годы
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Срок достижения (итогового) целевого показателя

	1
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Игнатьевка
	протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения
	м
	826
	2019

	2
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Верхний Перевал
	протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения
	м
	570
	2019

	3
	Замена мазутного котла на угольный на котельной с. Светлогорье
	количество замененных котлов
	шт.
	1
	2019

	4
	Разработка схем теплоснабжения сельских поселений: Нагорненское, Пожарское, Соболинское и Федосьевское
	количество разработанных схем теплоснабжения
	шт.
	4
	2019

	5
	Установка автоматизированного модуля, работающего на угле, взамен существующего источника тепловой энергии котельная № 35 с. Игнатьевка
	количество модернизированных объектов теплоснабжения
	шт.
	1
	2020


