PAGE  

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Пожарского муниципального района

от «_18_»_апреля 2019 года_ №_155-па_
Муниципальная программа 

«Модернизация, ремонт и обеспечение работоспособности объектов
водопроводно-канализационного хозяйства сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2017-2021 годы»
Паспорт муниципальной программы

«Модернизация, ремонт и обеспечение работоспособности объектов

водопроводно-канализационного хозяйства сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2017-2021 годы

	Наименование
Программы 
	Муниципальная программа «Модернизация, ремонт и обеспечение работоспособности объектов водопроводно-канализационного хозяйства сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2017-2021 годы

	Основание для разработки Программы 
	Статья 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года         № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Бюджетный кодекс РФ;

Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края к государственной программе  Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 398-па.

	Заказчик Программы 
	Администрация Пожарского муниципального района

	Разработчик Программы 
	Отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района

	Ответственный исполнитель программы

Соисполнитель
	Отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района
Отдел экономики администрации Пожарского муниципального района в части, касающейся размещения муниципального заказа

	Основная цель Программы 
	Выполнение полномочий, связанных с организацией водоснабжения населения и водоотведения в границах сельских поселений Пожарского муниципального района

	Задачи Программы 
	- Повышение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

развитие системы государственного регулирования в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, включая установление современных целевых показателей качества услуг, эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- обеспечение бесперебойного снабжения питьевой водой населения Губеровского сельского поселения путем проведения нового строительства скважинного водозабора;
- модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод посредствам поддержки региональных программ субъектов Российской Федерации, направленных на развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

	Сроки реализации программы
	2017 – 2021 годы

	Финансовое обеспечение Программы
	Общий объем финансирования капитального ремонта водопроводно-канализационного хозяйства Пожарского муниципального района на период 2017-2021 годы составит 65 149 128,00 рублей, в т.ч. по годам:
в 2017 году составит – 10 860 012,00 рублей, в том числе за счет средств: 

средства краевого бюджета – 5 998 012,00 рублей; бюджета Пожарского муниципального района – 4 862 000,00 рублей;
в 2018 году составит – 11 061 356,00 рублей, в том числе за счет средств: 

средства краевого бюджета – 5 998 012,00 рублей; бюджета Пожарского муниципального района – 5 063 344,00 рублей;
Общий объем финансирования капитального ремонта водопроводно-канализационного хозяйства Пожарского муниципального района

в 2019 году составит – 23 587 860,00 рублей, в том числе за счет средств:

средства краевого бюджета – 12 305 062,00 рублей;

бюджета Пожарского муниципального района – 11 282 800,00 рублей.

в 2020 году составит – 12 013 350,00 рублей, в том числе за счет средств:

средства краевого бюджета – 0,00 рублей;

бюджета Пожарского муниципального района – 12 013 350,00 рублей.

в 2021 году составит – 7 626 550,00 рублей, в том числе за счет средств:

средства краевого бюджета –0,00 рублей;

бюджета Пожарского муниципального района – 7 626 550,00 рублей.

	Перечень мероприятий Программы
	Проектирование скважинного водозабора пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского муниципального района;

Строительство скважинного водозабора пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского муниципального района;

Проведение ремонта объектов водоснабжения;

Обеспечение текущего обслуживания сетей водоснабжения и водоотведения;

Разработка проектно-сметной документации на водозаборные скважины, расположенные на территории Пожарского муниципального района и их лицензирование.

	Важнейшие целевые индикаторы реализации Программы 
	Строительство скважинного водозабора пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского муниципального района;

Проведение ремонта 2320 п.м. сетей водоснабжения;

Снижение потерь в сетях водоснабжения на 40%;

Уменьшение общего уровня износа сетей водоснабжения на 30%

	Система организации контроля исполнением Программы
	Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава Пожарского муниципального района

Текущее руководство, контроль и анализ выполнения мероприятий осуществляет заместитель главы Пожарского муниципального района, курирующий вопросы ЖКХ

Информация о выполнении мероприятий Программы предоставляется руководителем отдела ЖКХ администрации Пожарского муниципального района в отдел экономики администрации Пожарского муниципального района ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Отчет по итогам года формируется начальником отдела ЖКХ администрации Пожарского муниципального района и в Думу Пожарского муниципального района


1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития России.

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации                 от 27 августа 2009 га № 1235-р, развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба, решение которой должно быть осуществлено за счет реализации мероприятий федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2017 - 2020 годы (далее - Программа).
На сегодняшний день существует большая проблема с бесперебойным снабжением населения Губеровского сельского поселения питьевой водой (население 1200 человек). Инженерно- техническая система 1936 года постройки с резервуаром подачи воды по подземным водоводам от поверхностных водозаборов рек Крутобережная и Уссури, физически изношена и морально устарела. Удаленность от населенных пунктов 1,5 и 8 км. В настоящее время расчетный суточный расход питьевой воды населением с. Губерово и с. Новостройка, с учетом расхода на юридические лица 200 м3, максимальный расход до 300 м3. Учитывая нерентабельность производства питьевой воды и несения необоснованных затрат на встрече рабочих поездок Губернатора Приморского края Миклушевского В.В. была поставлена задача строительства скважинного водозабора Губеровского сельского поселения в непосредственной близости к населенным пунктам Губерово и Новостройка, и далее включен в перечень поручений Губернатора, обеспечение бесперебойного водоснабжения питьевой водой из скважинного водозабора Губеровского сельского поселения. Реализация данного поручения проводится в два этапа. 1 этап - это выполнение комплекса работ по проектированию водозабора пресных вод для хозяйственно – питьевого водоснабжения населения Губеровского сельского поселения. 2 этап - это строительство скважинного водозабора пресных подземных вод для хозяйственно- питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского муниципального района.
Отсутствие чистой воды и систем канализации является основной причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, возникновения патологий и усиления воздействия на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов. В отдельных случаях отсутствие доступа к чистой воде и системам канализации приводит к массовым заболеваниям и распространению эпидемий.
Выраженный недостаток фтора в поверхностных водных источниках является основной причиной высокой заболеваемости населения Российской Федерации кариесом. Развитие исследований по выявлению риска для здоровья населения в связи с химическим и биологическим загрязнением поверхностных и подземных вод подтверждает необходимость целенаправленных действий для сокращения заболеваемости, связанной с антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений.
Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье нации и качество жизни. Продолжительность жизни россиян находится на нижней границе этого показателя для развитых стран. Обеспечение населения чистой водой окажет непосредственное влияние на снижение смертности, в особенности детской, и увеличение продолжительности жизни.

Повышение качества централизованного водоснабжения до уровня, достигнутого западноевропейскими странами, позволит населению использовать водопроводную воду и не прибегать к использованию бутилированной воды.

Сложившаяся кризисная ситуация в области питьевого водоснабжения обусловлена недостаточностью мероприятий по охране источников питьевого водоснабжения, неудовлетворительным техническим состоянием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, неустойчивым финансовым состоянием организаций коммунального комплекса, несовершенством нормативной правовой базы и экономических механизмов в сфере водопользования.

Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод вызвано недостаточным финансированием отрасли.

Большая часть расходов водоснабжающих организаций связана с закупкой импортного оборудования, сырья и материалов, продуктов, необходимых для обеспечения современных технологий водоподготовки.

Целесообразность использования программно-целевого метода для перехода к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод определяется тем, что:

задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития страны, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций и обеспечить рост производства в смежных секторах промышленности;

необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены в пределах одного финансового года и требуют значительных расходов бюджетов различных уровней;

проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

2. Основные цели и задачи Программы

Муниципальная программа «Модернизация, ремонт и обеспечение работоспособности объектов водопроводно-канализационного хозяйства сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2017-2021 годы разработана с учетом подпрограммы «Чистая вода Приморского края» государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации  Приморского края от 07 декабря 2012 года № 398-па.
Целью Программы является гарантированное обеспечение населения Пожарского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. 

Основная цель Программы декомпозируется на несколько подцелей:

· обеспечение населения Пожарского муниципального района, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;
· повышение качества услуг по водоснабжению;

· рациональное использование водных объектов.
Достижение целей Программы намечается осуществить путем решения следующей задачи:

· повышение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Для достижения названных целей и задач администрация Пожарского муниципального района выполняет следующие мероприятия:

· принимает решение о включении объекта водопроводно-канализационного хозяйства в перечень данной Программы на основании предложений организаций, обслуживающих водопроводно-канализационное хозяйство;
· принимает решение о распределении средств местного бюджета, средств, полученных из бюджета Приморского края, между объектами, включенными в Программу.
3. Ресурсное обеспечение Программы

Программа по проведению капитального ремонта водопроводно-канализационного хозяйства, расположенного на территории Пожарского муниципального района, реализуется за счет средств местного бюджета и краевого бюджета.

В рамках реализации Программы администрация Пожарского муниципального района своевременно выплачивает заработную плату работникам администрации Пожарского муниципального района с учетом начислений и оплачивает коммунальные услуги организациям коммунального комплекса. 
4. Перечень объектов водопроводно-канализационного хозяйства,

включенных в Программу 

Перечень объектов водопроводно-канализационного хозяйства на проведение капитального ремонта в рамках настоящей Программы за счет средств краевого бюджета и средств долевого финансирования за счет средств бюджета Пожарского муниципального района (далее – Перечень объектов водопроводно-канализационного хозяйства), приведен таблице 1.
Перечень объектов водопроводно-канализационного хозяйства Пожарского муниципального района на проведение работ в 2017-2021гг.
Таблица 1. 
	Адрес 
	Стоимость капитального ремонта
	Плановая дата завершения работ

	
	Всего
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	

	
	руб.
	руб.
	руб.
	

	1
	3
	4
	5
	6

	Объекты водоснабжения на 2017 год 

	Предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат в связи с выполнением работ (услуг) по холодному водоснабжению, водоотведению, по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, в части не обеспеченной тарифом и на финансовое обеспечение затрат с выполнением работ, оказанием услуг из бюджета Пожарского муниципального района на 2017 год
	4 862 000,00
	0,00
	4 862 000,00
	31.12.2017

	Проектирование скважинного водозабора пресных подземных вод для хозяйственно- питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского муниципального района
	5 998 012,00
	5 998 012,00
	-
	31.12.2017

	Объекты водоснабжения на 2018 год 

	Постановка на кадастровый учет 4-х земельных участков с целью проектирования и строительства водозаборных скважин и станции водоподготовки, расположенных в с. Знаменка. Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории.
	683 344,00
	0,00
	683 344,00
	31.12.2018

	Реконструкция и ремонт сетей водоснабжения
	
	
	
	

	Предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат в связи с выполнением работ (услуг) по холодному водоснабжению, водоотведению, по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, в части не обеспеченной тарифом и на финансовое обеспечение затрат с выполнением работ, оказанием услуг из бюджета Пожарского муниципального района на 2018 год
	4 380 000,00
	0,00
	4 380 000,00
	31.12.2018

	Проектирование скважинного водозабора пресных подземных вод для хозяйственно- питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского муниципального района
	5 998 012,00
	5 998 012,00
	-
	31.12.2018

	Объекты водоснабжения на 2019 год 

	Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения в с. Верхний Перевал
	1 049 000,00
	839 200,00
	209 800,00
	31.12.2019

	Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения в с. Пожарское
	6 834 810,00
	5 467 850,00
	1 366 960,00
	31.12.2019

	Проектирование и строительство скважинного водозабора пресных подземных вод для хозяйственно- питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского муниципального района
	12 484 812,00
	5 998 012,00
	5 106 040,00
	31.12.2019

	Предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат в связи с выполнением работ (услуг) по холодному водоснабжению, водоотведению, по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, в части не обеспеченной тарифом и на финансовое обеспечение затрат с выполнением работ, оказанием услуг из бюджета Пожарского муниципального района на 2019 год
	4 600 000,00
	-
	4 600 000,00
	31.12.2019

	Объекты водоснабжения на 2020 год 

	Предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат в связи с выполнением работ (услуг) по холодному водоснабжению, водоотведению, по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, в части не обеспеченной тарифом и на финансовое обеспечение затрат с выполнением работ, оказанием услуг из бюджета Пожарского муниципального района на 2020 год
	5 526 550,00
	0,00
	5 526 550,00
	31.12.2020

	Строительство скважинного водозабора пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского муниципального района – 1 этап
	6 486 800,00
	-
	6 486 800,00
	31.12.2020

	Объекты водоснабжения на 2021 год

	Предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат в связи с выполнением работ (услуг) по холодному водоснабжению, водоотведению, по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, в части не обеспеченной тарифом и на финансовое обеспечение затрат с выполнением работ, оказанием услуг из бюджета Пожарского муниципального района на 2021 год
	7 626 550,00
	0,00
	7 626 550,00
	31.12.2021


5. Методика расчета размера субсидии

Расчет суммы долевого финансирования за счет средств бюджета Пожарского муниципального района определяется в соответствии с Порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края  к государственной программе Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 398-па. Планируется для реализации мероприятий Программы на 2019-2020гг. использовать средства краевого бюджета в размере 12 305 062,00 рублей.
Планируемый общий объем долевого финансирования капитального ремонта объектов водопроводно-канализационного хозяйства за счет средств бюджета Пожарского муниципального района на 2019-2020гг составит 11 282 800,00 рублей от общего объема финансирования проведения водопроводно-канализационного хозяйства. 
6. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы по проведению капитального ремонта объектов водопроводно-канализационного хозяйства Пожарского муниципального района – 2017-2021 годы с момента выделения средств бюджетом Приморского края.
7. Оценка эффективности реализации программы.

Реализация настоящей Программы должна обеспечить проведение ремонта не менее чем 2320 метров водопроводного хозяйства (замена стальных труб на пластиковые, установка запорной арматуры), 
В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- обеспечение бесперебойного снабжения питьевой водой населения Губеровского сельского поселения путем проведения нового строительства скважинного водозабора (водозабор р.Уссури), Пожарского и Верхнеперевальского сельских поселений (реконструкция трубопровода холодного водоснабжения);
- снижение потерь в сетях водоснабжения;
- уменьшение общего уровня износа коммунальной инфраструктуры.
Конечным результатом реализации Программы должно стать повышение надежности функционирования систем водопроводно-канализационного хозяйства и как следствие, гарантированное обеспечение населения Пожарского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

_____________________________
Приложение к муниципальной программе

«Модернизация, ремонт и обеспечение работоспособности объектов водопроводно-канализационного хозяйства сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2017-2021 годы
	Наименование мероприятия
	Источники и объемы финансирования мероприятий Программы, тыс. руб.

	
	Период
	Всего затраты
	В том числе:

	
	
	
	Средства краевого бюджета, тыс. руб.
	Средства бюджета Пожарского муниципального района, тыс. руб.

	Предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат в связи с выполнением работ (услуг) по холодному водоснабжению, водоотведению, по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, в части не обеспеченной тарифом и на финансовое обеспечение затрат с выполнением работ, оказанием услуг из бюджета Пожарского муниципального района на 2017 год
	2017
	4 862,00
	-
	4 862,00

	Проектирование скважинного водозабора пресных подземных вод для хозяйственно- питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского муниципального района
	2017
	5 998,012
	5 998,012
	-

	Постановка на кадастровый учет 4-х земельных участков с целью проектирования и строительства водозаборных скважин и станции водоподготовки, расположенных в с. Знаменка. Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории.
	2018
	683,344
	-
	683,344

	Реконструкция и ремонт сетей водоснабжения
	
	
	
	

	Предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат в связи с выполнением работ (услуг) по холодному водоснабжению, водоотведению, по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, в части не обеспеченной тарифом и на финансовое обеспечение затрат с выполнением работ, оказанием услуг из бюджета Пожарского муниципального района на 2018 год
	2018
	4 380,000
	-
	4 380,00

	Проектирование скважинного водозабора пресных подземных вод для хозяйственно- питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского муниципального района
	2018
	5 998,012
	5 998,012
	-

	Проектирование скважинного водозабора пресных подземных вод для хозяйственно- питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского муниципального района
	2019
	11 104,052
	5 998,012
	1 499,5

	Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения в                             с. Верхний перевал
	2019
	1 049,00
	839,20
	209,80

	Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения в                           с. Пожарское
	2019
	6 834,81
	5 467,85
	1 366,96

	Предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат в связи с выполнением работ (услуг) по холодному водоснабжению, водоотведению, по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, в части не обеспеченной тарифом и на финансовое обеспечение затрат с выполнением работ, оказанием услуг из бюджета Пожарского муниципального района на 2019 год
	2019
	4 600,00
	-
	4 600,00

	Предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат в связи с выполнением работ (услуг) по холодному водоснабжению, водоотведению, по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, в части не обеспеченной тарифом и на финансовое обеспечение затрат с выполнением работ, оказанием услуг из бюджета Пожарского муниципального района на 2020 год
	2020
	5 526,55
	-
	5 526,55

	Строительство скважинного водозабора пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского муниципального района – 1 этап
	2020
	6 486,80
	-
	6 486,80

	Предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат в связи с выполнением работ (услуг) по холодному водоснабжению, водоотведению, по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, в части не обеспеченной тарифом и на финансовое обеспечение затрат с выполнением работ, оказанием услуг из бюджета Пожарского муниципального района на 2021 год
	2021
	7 626,55
	-
	7 626,55

	Всего:
	2017
	10 860,012
	5 998,012
	4 862,00

	
	2018
	11 061,356
	5 998,012
	5 063,344

	
	2019
	23 587,862
	12 305,062
	11 282,80

	
	2020
	12 013,35
	-
	12 013,35

	
	2021
	7 626,55
	-
	7 626,55


