	[image: image1.jpg]





	АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ



	П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е



	_15 ноября 2019 года_

	пгт Лучегорск
	№
	_508-па_


Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, из муниципального аварийного жилищного фонда» на период 2019-2022 годы

В соответствии со ст. 2, ст. 14, ст. 87 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», на основании Устава Пожарского муниципального района, администрация Пожарского муниципального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, из муниципального аварийного жилищного фонда» на период 2019-2022 годы».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 28 ноября 2018 года № 575-па «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, из муниципального аварийного жилищного фонда» на период 2018-2021 годы».

3. Общему отделу администрации Пожарского муниципального района разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации Пожарского муниципального района Приморского края, опубликовать в газете «Победа».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя главы администрации Пожарского муниципального района. 

Глава Пожарского муниципального района                                    С.А. Филатов
	
	Утверждена
постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края

от _15 ноября 2019 года_ № _508-па_

	
	


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района,

 из муниципального аварийного жилищного фонда»

на период 2019-2022 годы
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, из муниципального аварийного жилищного фонда» на период 2019-2022 годы (далее – Программа)

	Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

ст. 2, ст. 14, ст. 87 Жилищного кодекса Российской Федерации;

Федеральный закон от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
Устав Пожарского муниципального района

	Заказчик Программы
	Администрация Пожарского муниципального района (далее – Администрация района)

	Основной разработчик Программы
	Отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района Приморского края 

	Основная цель программы
	Основными целями Программы являются:

- переселение граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания, в благоустроенные жилые помещения;

- создание безопасных и комфортных условий проживания для жильцов аварийного жилищного фонда;

- ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 01.10.2019 года и включенного в данную Программу (Приложение 1 к настоящей Программе)

	Основные задачи Программы


	Для реализации указанной цели необходимо решить ряд основных задач:

- формирование нормативной правовой базы по переселению  граждан  из аварийного жилищного фонда;
- формирование финансовых ресурсов для обеспечения  переселяемых граждан жильем;

- обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, непригодных для проживания, признанных аварийными.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2019-2022 годы

	Перечень основных мероприятий Программы
	1. Инвентаризация муниципального жилищного фонда, формирование перечня маневренного (свободного) муниципального жилищного фонда, формирование полного перечня аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района;
2. Выработка механизмов предоставления жилья переселяемым гражданам и формирование нормативной правовой базы по переселению  граждан  из аварийного жилищного фонда;
3. Формирование финансовых ресурсов для обеспечения  переселяемых  граждан жильем;
4. Приобретение жилья на вторичном рынке;
5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

	Ответственный исполнитель Программы
	Отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района Приморского края

	Соисполнители Программы
	Юридический отдел администрации Пожарского муниципального района, Управление муниципальным имуществом администрации Пожарского муниципального района

	Объемы и источники финансирования Программы 
	Общий объем финансирования Программы составляет 18 099,59 тыс. рублей, в т.ч.: средства краевого бюджета – 11 654,67 тыс. руб.: средства местного бюджета – 6 444,92 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2019 год – 1 327,20 тыс. руб., в т.ч.:
- средства краевого бюджета – 0,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 1 327,20 тыс. руб.

2020 год – 1 500,00 тыс. руб., в т.ч.:

- средства краевого бюджета – 0,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 1 500,00 тыс. руб.

2021 год – 11 772,39 тыс. руб., в т.ч.:
- средства краевого бюджета – 11 654,67 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 117,72 тыс. руб.

2022 год – 3 500,00 тыс. руб. в т.ч.:

- средства краевого бюджета – 0,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 3 500,00 тыс. руб.

	Ожидаемый конечный результат 

и основные целевые индикаторы реализации Программы
	В результате реализации мероприятий Программы к концу 2022 года планируется переселить из аварийного жилищного фонда 101 человек, из 17 домов признанных аварийными.

Основные целевые индикаторы реализации Программы представлены в Приложении 3 к настоящей Программе.

	Система организации контроля за исполнением Программы
	Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава Пожарского муниципального района. 

Текущее руководство, контроль и анализ выполнения мероприятий осуществляет первый заместитель главы администрации Пожарского муниципального района, начальник отдела жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района Приморского края. 

Отчет по итогам года формируется начальником отдела  жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района Приморского края и предоставляется главе Пожарского муниципального района и на Думу Пожарского муниципального района.


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом 
Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, из муниципального аварийного жилищного фонда» на период 2019-2022 годы  (далее - Программа) разработана в соответствии со ст. 2, ст. 14, ст. 87 Жилищного кодекса Российской Федерации,       Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», на основании Устава Пожарского муниципального района.

По состоянию на 01.10.2019 года на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, находится семнадцать аварийных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными, в которых проживает 101 человек:

- пять многоквартирных домов: 3-х квартирный дом № 31 по                  ул. Набережная, 3-х квартирный дом по ул. Комсомольская, д. 32 лит А,          с. Красный Яр; три многоквартирных дома с. Губерово - № 16 по                  ул. Советская, № 20 по ул. Петра Григоренко. 

-   дом блокированной застройки на две квартиры по ул. Ленинская, 37 лит А  с. Красный Яр. Часть дома блокированной застройки в с. Федосьевка по ул. Юбилейная № 59/1. Часть дома блокированной застройки в                   с. Федосьевка по ул. Партизанская № 14. Часть дома блокированной застройки в с. Емельяновка по ул. Пограничная №  4, кв. 1. Часть дома блокированной застройки в с. Верхний Перевал по ул. Сибирская, д. 30/1. Часть дома блокированной застройки в с. Ласточка по ул. Южная, д. 7/1. Часть дома блокированной застройки в с. Пожарское по ул. Пушкина, д. 1/1. м блокированной застройки на две квартиры в с. Нагорное п ул. 22 января, 48.
- четыре жилых дома в с. Красный Яр №№ 12, 14 и 22 по ул. Арсеньева, с. Игнатьевка, ул. Рабочая, д. 5. Общая площадь жилых помещений указанных аварийных домов составляет 1679,17 м2.

Переселение граждан из аварийного муниципального жилищного фонда является полномочием органов местного самоуправления Пожарского муниципального района. 

Средняя рыночная стоимость 1 кв.м. жилого помещения в Губеровском сельском поселении составляет 14 194 руб. Средняя рыночная стоимость 1 кв.м. жилого помещения в Краснояровском сельском поселении составляет 9 400 руб. Средняя рыночная стоимость 1 кв.м. жилого помещения в Федосьевском сельском поселении составляет 22 200 руб. Средняя рыночная стоимость 1 кв.м. жилого помещения в с. Емельяновка составляет 10 500 руб.

Исходя из размеров аварийного жилищного фонда, а также средней стоимости затрат на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в масштабах сельской местности, в целом необходимо на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья 14 022,96 тыс. руб. (в ценах 4-го квартала 2019 года).  

Программа предусматривает поэтапное расселение граждан проживающих в аварийном муниципальном жилом фонде с учетом возможностей финансирования из бюджета Пожарского муниципального района.

2. Основные цели и задачи Программы 


Основными целями Программы являются:


- переселение граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, в благоустроенные жилые помещения;


- создание безопасных и комфортных условий проживания для жильцов аварийного жилищного фонда;

- ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым              на 01 октября 2019 года и включенного в настоящую Программу (Приложение 1 к настоящей Программе).


Для реализации указанной цели необходимо решить ряд основных задач:


- формирование нормативной правовой базы по переселению  граждан  из аварийного жилищного фонда;


- формирование финансовых ресурсов для обеспечения  переселяемых граждан жильем;

- обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, непригодных для проживания, признанных аварийными путем  приобретения жилья на вторичном рынке.
3. Срок реализации Программы
Срок реализации программы 2019–2022 гг.

4. Перечень основных мероприятий Программы и 

механизм реализации Программы

В соответствии с поставленными целями и задачами система программных мероприятий по реализации Программы включает в себя работу по следующим направлениям:


1. Проведение инвентаризации муниципального жилищного фонда на предмет соответствия данных реестра муниципальной собственности фактическим данным, проверки законности проживания, выявления свободных жилых помещений и  их технического состояния.


По результатам инвентаризации планируется сформировать перечень маневренного (свободного) муниципального жилищного фонда, а также  полный перечень аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района.


Сведения об аварийном муниципальном жилищном фонде по состоянию на 01 октября 2019 года отражены в Приложении 1 к настоящей Программе.


2. Выработка механизмов предоставления жилья переселяемым гражданам и формирование нормативной правовой базы по переселению  граждан  из аварийного жилищного фонда.

Реализация данного направления Программы включает формирование нормативной правовой  базы, определяющей порядок переселения граждан из аварийного жилищного фонда Пожарского муниципального района в рамках действующего жилищного законодательства.

Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Программой предусмотрен следующий механизм улучшения жилищных условий:

- предоставление конкретной жилой площади, размеры и качество которой определяются исходя из законодательно установленных гарантий государства перед гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде при минимальных затратах;

- предоставление гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, другого жилья на условиях социального найма.


Предоставляемое муниципальное жилье может являться:


- жильем, освободившимся в результате прекращения предыдущего договора социального найма;


- жильем, приобретенным на вторичном рынке недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».


3. Формирование финансовых ресурсов для обеспечения  переселяемых  граждан жильем.


Финансовые средства на реализацию Программы формируются за счет средств бюджета Пожарского муниципального района в пределах лимита бюджетного финансирования на мероприятия настящей Программы.


Дополнительные ресурсы могут формироваться за счет привлечения внебюджетных источников, в том числе средств предприятий и организаций, заинтересованных в реализации Программы, собственных средства граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания.

 
4. Приобретение жилья на вторичном рынке. 

Реализация данного мероприятия Программы осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд. 
Главным критерием при этом является стоимость жилья, которая должна быть минимальной при соблюдении определенных законом гарантий по размерам и качеству предоставляемого жилья.

5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Очередность переселения граждан из аварийного жилья устанавливается администрацией Пожарского муниципального района по объектной и представлена в Приложении 2 к настоящей Программе. 

 
Срок переселения граждан из аварийного жилья может быть обусловлен сроком покупки равноценных квартир на вторичном рынке жилья.

Перечень основных мероприятий Программы с указанием объемов, источников их финансирования и сроков реализации представлен в Приложении 2 к настоящей Программе. 
5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2022 годы  предусматривается в сумме 18 099,59 тыс. руб., в т.ч.: средства краевого бюджета – 11 654,67 тыс. руб.: средства местного бюджета – 6 444,92 тыс. руб., в т.ч. по годам:
В том числе по годам:

2019 год – 1 327,20 тыс. руб., в т.ч.:

- средства краевого бюджета – 0,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 1 327,20 тыс. руб.

2020 год – 1 500,00 тыс. руб., в т.ч.:

- средства краевого бюджета – 0,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 1 500,00 тыс. руб.

2021 год – 11 772,39 тыс. руб., в т.ч.:

- средства краевого бюджета – 11 654,67 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 117,72 тыс. руб.

2022 год – 3 500,00 тыс. руб. в т.ч.:

- средства краевого бюджета – 0,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 3 500,00 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий Программы могут корректироваться и уточняться в соответствии с утвержденными лимитами бюджета Пожарского муниципального района на решение вопроса по выполнению полномочий, связанных с переселением граждан из муниципального аварийного жилого фонда.

6. Основные целевые показатели и ожидаемые результаты

 реализации Программы
Целевыми показателями Программы являются:

- количество граждан, проживающих в аварийном жилом фонде;

- количество домов, признанных аварийными и подлежащих расселению;

- количество жилых помещений в аварийном жилищном фонде подлежащих расселению; 

- количество граждан переселённых из аварийного жилищного фонда;

- количество расселённых домов, признанных аварийными и подлежащих расселению и сносу;

- количество жилых помещений, предоставленных гражданам для переселения из аварийного жилого фонда.
Основные целевые индикаторы реализации Программы представлены в Приложении 3 к настоящей Программе.

В результате реализации мероприятий Программы к концу 2022 года планируется переселить из аварийного жилищного фонда 101 человек, из 17 домов признанных аварийными.

7. Организация контроля за исполнением мероприятий Программы


Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава Пожарского муниципального района. 


Текущее руководство, контроль и анализ выполнения мероприятий осуществляет первый заместитель главы администрации Пожарского муниципального района и начальник отдела жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района. 

Отчет по итогам года формируется отделом жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района и предоставляется в срок до 1-го марта года, следующего за отчетным, главе Пожарского муниципального района и  в Думу Пожарского муниципального района.

Итоговый отчет о реализации Программы должен содержать аналитическую записку, в которой указываются:

         - степень достижения ожидаемых результатов и намеченных целей Программы;

         - общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и мероприятиям Программы. 

По мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.
              8. Оценка эффективности реализации Программы 


Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения целевых показателей.


Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодного и по итогам её исполнения в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации Программ, утвержденным постановлением администрации Пожарского муниципального района  Приморского края от 25 марта 2014 года № 132-па «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пожарского муниципального района Приморского края».
_________________
	
	Приложение 1
к муниципальной программе

«Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, из муниципального аварийного жилищного фонда» на период 2019-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края
от «_15_» _ноября_20_19_года


Перечень аварийного жилищного фонда, находящийся в муниципальной собственности,

 по состоянию на 1 октября 2019 года 

	№ п/п
	Адрес нахождения

 аварийных домов
	Количество жилых помещений
	Площадь,  м2 
	Количество комнат в жилом помещении
	Количество зарегистрирован-ных граждан (человек)
	Ориентировочная сумма на приобретение жилья,
 руб.

	1
	с. Губерово, ул. Советская, д. 14
	
	 
	 
	 
	 

	
	Кв. 3б
	6
	35,2
	1
	1
	399 977,6

	
	Кв. 4
	
	53,1
	2
	2
	603 375,3

	
	Кв. 5
	
	53,5
	2
	1
	607 920,5

	
	Кв. 6б
	
	34,5
	1
	6
	392 023,5

	
	Кв. 7
	
	54,4
	2
	2
	618 147,2

	
	Кв. 8б
	
	33,7
	1
	2
	382 933,1

	2
	с. Губерово, ул. Советская, д. 16
	
	 
	 
	 
	 

	
	Кв. 3а
	3
	32,7
	2
	1
	371 570,1

	
	Кв. 6а
	
	32,7
	2
	1
	371 570,1

	
	Кв. 8б
	
	33,7
	1
	1
	382 933,1

	3
	с. Новостройка, ул. Петра Григоренко, д. 20
	
	 
	 
	 
	 

	
	Кв. 1
	7
	42
	1
	1
	477 246

	
	Кв. 3
	
	34,3
	1
	4
	389 750,9

	
	Кв. 3б
	
	36
	1
	1
	409 068

	
	Кв. 5
	
	47
	2
	2
	534 061

	
	Кв. 6
	
	42
	2
	1
	477 246

	
	Кв. 7
	
	47
	2
	1
	534 061

	
	Кв. 8
	
	53
	2
	2
	602 239

	4
	с. Красный Яр, 
ул. Арсеньева, д. 12
	1
	52
	3
	3
	488 800

	5
	с. Красный Яр, 
ул. Арсеньева, д. 14
	1
	77
	2
	5
	723 800

	6
	с. Красный Яр,
ул. Арсеньева, д. 22
	1
	56
	2
	1
	526 400

	7
	с. Красный Яр, 
ул. Комсомольская, д. 32, лит.А
	
	 
	 
	 
	 

	
	Кв. 1
	3
	49,5
	1
	2
	465 300

	
	Кв. 2
	
	41
	1
	1
	385 400

	
	Кв. 3
	
	49,5
	2
	3
	465 300

	8
	с. Красный Яр,
 ул. Ленинская, д. 37, лит. А
	
	 
	 
	 
	 

	
	Кв.1
	2
	63
	3
	3
	592 200

	
	Кв. 2
	
	63
	3
	5
	592 200

	9
	с. Красный Яр, 
ул. Набережная, д. 31
	
	 
	 
	 
	 

	
	Кв. 1
	3
	37,09
	2
	4
	348 646

	
	Кв. 2
	
	38,1
	2
	3
	358 140

	
	Кв. 3
	
	44,08
	2
	6
	414 352

	10
	с. Федосьевка, ул. Юбилейная, д. 59/1
	1
	39,2
	2
	5
	870 240

	
	
	
	
	
	
	

	11
	с. Федосьевка, ул. Партизанская, д. 14
	1
	48
	2
	5
	1 065 600

	12
	с. Емельяновка, ул. Пограничная, д. 4, кв. 1 
	1
	44,7
	2
	1
	470 020

	13
	с. Верхний Перевал, ул.Сибирская, д. 30/1
	1
	39,2
	2
	2
	445 430

	14
	с. Ласточка, ул. Южная, д. 7/1
	1
	64,8
	3
	3
	736 322

	15
	с. Пожарское, ул. Пушкина, д. 1/1
	1
	56,0
	3
	2
	636 328

	16
	с. Игнатьевка, ул. Рабочая, д. 5
	1
	40,0
	2
	1
	500 000,00

	17
	с. Нагорное, ул. 22 января, д. 48
	2
	112,2
	6
	15
	1 000 000,00

	 
	Итого:
	36
	1679,17
	 
	  
	17 573 000,40


	
	Приложение 3
к муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, из муниципального аварийного жилищного фонда» на период 2019-2022 годы,
утвержденной постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края

от «_15_» _ноября_20_19_года



Основные целевые показатели эффективности реализации Программы

	№ п/п
	Целевые индикаторы
	Годы

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	Количество граждан проживающих в муниципальном аварийном жилищном фонде на начало отчётного периода
	101
	83
	83
	18

	2
	Количество домов признанных аварийными и подлежащих расселению на начало отчётного периода, из них: 
	17
	17
	17
	6

	2.1
	многоквартирные дома
	5
	5
	5
	0

	2.2
	дома блокированной застройки
	8
	8
	8
	4

	2.3
	индивидуальные жилые дома
	4
	4
	4
	2

	3
	Количество жилых помещений в муниципальном аварийном жилищном фонде, подлежащих расселению на начало отчётного периода
	36
	27
	27
	2

	4
	Количество граждан, переселённых из муниципального аварийного жилищного фонда на конец отчётного периода
	18     
	0
	65
	15

	5
	Количество расселённых домов признанных аварийными и подлежащих расселению на конец отчётного периода, из них: 
	2
	0
	15
	1

	5.1
	многоквартирные дома
	0
	0
	3
	0

	5.2
	дома блокированной застройки
	1
	0
	11
	1

	5.3
	индивидуальные жилые дома
	1
	0
	1
	0

	6
	Количество жилых помещений предоставленных гражданам для переселения из муниципального аварийного жилищного фонда на конец отчётного периода
	9
	0
	19
	2


	
	Приложение 2
к муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, из муниципального аварийного жилищного фонда» на период

2019-2022 годы,
утвержденной постановлением администрации Пожарского муниципального района

Приморского края

от «_15_» _ноября_20_19_года



Мероприятия муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, из муниципального аварийного жилищного фонда» на период 2019-2022 годы
	№ п/п
	Наименования мероприятий
	Срок исполнения (годы)
	Источник финансирова-ния
	Объем финансирова-ния (тыс. руб.)
	               В том числе по годам:

	
	
	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Инвентаризация муниципального жилищного фонда, формирование перечня маневренного (свободного) муниципального жилищного фонда, формирование полного перечня аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района
	2019
	Не требует бюджетного финансирования

	2


	Выработка механизмов предоставления жилья переселяемым гражданам и формирование нормативной правовой базы по переселению  граждан  из аварийного жилищного фонда
	2019
	Не требует бюджетного финансирования

	3
	Приобретение жилья на вторичном рынке и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе:
	2019-2022
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Приобретение жилья на вторичном рынке и переселение граждан, проживающих в домах по адресу:

- с. Губерово, ул. Советская,            д. 14, кв. 5,

- с. Игнатьевка, ул. Рабочая, д. 5
	2019
	Бюджет Пожарского муниципального района
	1 327,20
	1 327,20
	
	
	

	3.2.
	Приобретение жилья на вторичном рынке и переселение граждан, проживающих в домах по адресу 

- с. Новостройка, ул. Петра Григоренко, д. 20
- с. Федосьевка, ул. Партизанская, д. 14
	2020
	Бюджет Пожарского муниципального района
	1 500,00
	
	1 500,00
	
	

	3.3.
	Приобретение жилья на вторичном рынке и переселение граждан, проживающих в домах по адресу
- с. Красный Яр, 

ул. Набережная, д. 31

- с. Красный Яр, 

ул. Арсеньева, д. 12;

- с. Красный Яр, 

ул. Арсеньева, д. 14;

- с. Красный Яр,

ул. Арсеньева, д. 22
- с. Красный Яр, 

ул. Комсомольская, 

д. 32, лит. А;

- с. Красный Яр,

ул. Ленинская, д. 37, лит. А;
- с. Губерово, ул. Советская, 16;
- с. Губерово, ул. Советская, д. 14.
	2021
	Бюджет Приморского края

Бюджет Пожарского муниципального района
	11 654,67
117,72
	
	
	11 654,67
117,72
	

	
	Приобретение жилья на вторичном рынке и переселение граждан, проживающих в домах по адресу 

- с. Федосьевка, ул. Юбилейная, д. 59/1

- с. Емельяновка, ул. Пограничная, д. 4, кв. 1
- с . Верхний Перевал, ул. Сибирская, д. 30/1;

- с. Ласточка, ул. Южная, д. 7/1;

- с. Пожарское, ул. Пушкина, д. 1/1;
- с. Нагорное, ул. 22 января, д. 48
	2022
	Бюджет Пожарского муниципального района
	3 500,00,00
	
	
	
	3 500,00

	
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	2019-2022
	Бюджет Приморского края

Бюджет МР
	18 099,59
11 654,67
6 444,92
	1 327,20
0,00

1 327,20
	1 500,00
0,00
1 500,00
	11 772,39
11 654,67
117,72
	3 500,00
0,00
3 500,00


