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	АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ



	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 


	_29 октября 2020 года__
	пгт Лучегорск
	№
	_690-па_


Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, расположенных на территории сельских поселений,

входящих в состав Пожарского муниципального района, 
на 2020-2023 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пожарского муниципального района, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пожарского муниципального района Приморского края, утвержденным постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края                от 25 марта 2014 года № 132-па, в целях гарантированного обеспечения населения сельских поселений Пожарского муниципального района услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения, соответствующими требованиям безопасности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами и повышения энергетической эффективности объектов теплоснабжения путем проведения модернизации и ремонта за счет финансовой поддержки из краевого бюджета и бюджета Пожарского муниципального района администрации Пожарского муниципального района Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, входящих в состав Пожарского муниципального района на 2020-2023 годы». 
2. Постановление администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 30 января 2019 года № 31-па «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2019-2020 годы» признать утратившим силу.
3. Общему отделу администрации Пожарского муниципального района разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Пожарского муниципального района Приморского края в сети Интернет и опубликовать в газете «Победа».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Пожарского муниципального района.

И.о. главы Пожарского муниципального района                                    В.В. Седых

	
	УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края

от _29 октября 2020 года № _690-па_


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2020-2023 ГОДЫ 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование 
Программы 
	Муниципальная программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2020-2023 годы в новой редакции (далее – Программа)

	Основание для разработки Программы 
	Федеральный закон от 06 октября 2003 года               № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае на 2020-2027 годы государственной программы Приморского края Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае на 2020-2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря      2019 года № 939-па.

	Заказчик Программы 
	Администрация Пожарского муниципального района Приморского края

	Разработчик Программы 
	Отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района

	Ответственный исполнитель программы
	Отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района

	Соисполнители Программы
	Отдел закупок администрации Пожарского муниципального района

	Цель Программы 
	Выполнение полномочий, связанных с гарантированным обеспечением населения сельских поселений Пожарского муниципального района услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения.

	Задачи Программы 
	1. Капитальный ремонт оборудования и сооружений объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения

2. Повышение энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения.

3. Повышение безопасности при эксплуатации и работе на объектах коммунальной инфраструктуры теплоснабжения.

4. Повышение комфортности проживания населения на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района.

5. Повышение эффективности расходов средств бюджета на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района

	Сроки реализации
Программы 
	2020-2023

	Объём и источники 
финансирования Программы 
	Общий объем финансирования мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, составляет 14 812,50 тыс. рублей, в том числе за счет:

· средств из краевого бюджета – 13 623,64 тыс. рублей;

· средств из бюджета Пожарского муниципального района – 1 188,86 тыс. рублей.

В том числе по годам:

2020 год – 4 593,96 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Приморского края – 4 101,28  тыс. руб.;

- средства бюджета Пожарского муниципального района – 492,68  тыс. руб.;

2021 год – 6445,20 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Приморского края – 5 786,75 тыс. руб.;

- средства бюджета Пожарского муниципального района – 658,45 тыс. руб.
2022 год – 1 226,32 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Приморского края – 1 214,06 тыс. руб.;

- средства бюджета Пожарского муниципального района – 12,26 тыс. руб.;
2023 год – 2 547,02 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Приморского края – 2 521,55  тыс. руб.;

- средства бюджета Пожарского муниципального района – 25,47 тыс. руб.;

	Перечень мероприятий программы
	1. Актуализация устаревших схем теплоснабжения сельских поселений: Нагорненское, Пожарское и Федосьевское.

2. Капитальный ремонт парового мазутного котла ДЕ-25/14 котельная № 34 с. Светлогорье

3. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в             с. Федосьевка.
4. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в             с. Нагорное.
5. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в             с. Игнатьевка.

	Ожидаемый конечный результат реализации Программы
	В результате реализации Программы, ожидается повышение энергетической эффективности работы оборудования и восстановление технического состояния зданий и сооружений объектов тепло- и горячего водоснабжения.

	Основные целевые показатели реализации Программы
	1. Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения - 2016 м;
2. Количество модернизированных объектов теплоснабжения – 4 шт.;

3. Количество разработанных схем теплоснабжения – 3 шт.

	Организация контроля над реализацией Программы
	Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава Пожарского муниципального района. 

Текущее руководство, контроль и анализ выполнения мероприятий, на которые выделяются субсидии, осуществляет первый заместитель главы администрации Пожарского муниципального района и начальник отдела жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района. 

Отчет по  итогам года формируется  начальником отдела жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района  и предоставляется главе Пожарского муниципального района и в Думу  Пожарского муниципального района.


1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом

Одним из вопросов местного значения Пожарского муниципального района, согласно п. 4 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является организация тепло- и водоснабжения сельских поселений.
Горячее водоснабжение (далее – ГВС) и теплоснабжение являются необходимым элементом в обеспечении жизни и комфортного проживания людей.

Поэтому, своей задачей, в решении вопроса по организации подачи тепла и горячей воды в дома сельских поселений, администрация Пожарского муниципального района считает обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения и поддержания их в технически исправном состоянии.

С целью поддержания работоспособности и восстановления эксплуатационных качеств объектов теплоснабжения Пожарского муниципального района, обеспечения комфортного проживания в сельских поселениях разработана настоящая Программа.

Мероприятия, намеченные в Программе, направлены на восстановление работоспособности оборудования, восстановление эксплуатационных характеристик зданий и сооружений объектов теплоснабжения.

Реализация Программы окажет благоприятное воздействие на условия проживания населения на территории Пожарского муниципального района, их экономическую сферу и экологическую обстановку, что повысит комфортность и привлекательность Пожарского муниципального района.

2. Цели и задачи Программы
Муниципальная программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, расположенных на территории сельских, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2020-2023 годы разработана с учетом подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2020-2027 годы государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020-2027 годы», утвержденной постановлением Администрации  Приморского края                           от 27 декабря 2019 года № 939-па..

Целью Программы является:

· Гарантированное обеспечение населения Пожарского муниципального района услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения. 
· Основная цель Программы декомпозируется на несколько подцелей:

1. Обеспечение населения Пожарского муниципального района услугами горячего водоснабжения, соответствующими требованиям безопасности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами;

2. Повышение качества услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению;

3. Рациональное использование объектов теплоснабжения.

Достижение целей Программы намечается осуществить путем решения следующей задачи:

· капитальный ремонт оборудования и сооружений объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения;

· повышение энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения;

· повышение безопасности при эксплуатации и работе коммунальной инфраструктуры теплоснабжения;

· повышение комфортности проживания населения на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района;

· повышение эффективности расходов средств бюджета на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района. 
Для достижения названных целей и задач администрация Пожарского муниципального района выполняет следующие мероприятия:

· принимает решение о включении объектов теплоснабжения и ГВС в перечень настоящей Программы на основании предложений организаций, обслуживающих объекты теплоснабжения;

· принимает решение о выделении средств местного бюджета, средств, полученных из бюджета Приморского края объектам, включенным в настоящую Программу.

3. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы за                           2020-2023 годы предусматривается в сумме 14 812,50 тыс. руб., в том числе:

- 13 622,66 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края;

- 1 189,84 тыс. руб. – средства бюджета Пожарского муниципального района.

В том числе по годам:

2020 год  –  4 593,96  тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Приморского края – 4 101,28 тыс. руб.;

- средства бюджета Пожарского муниципального района – 492,68 тыс. руб.;


2021 год  – 6 445,20  тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Приморского края – 5 786,75 тыс. руб.;

- средства бюджета Пожарского муниципального района – 658,45 тыс. руб.;
2022 год  –  1 226,32 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Приморского края – 1 214,06 тыс. руб.;

- средства бюджета Пожарского муниципального района – 12,26 тыс. руб.;
2023 год  –  2 547,02 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Приморского края – 2 521,55 тыс. руб.;

- средства бюджета Пожарского муниципального района – 25,47 тыс. руб.;

Объемы финансирования мероприятий Программы могут корректироваться и уточняться в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных ассигнований в бюджете Пожарского муниципального района на решение вопроса по выполнению полномочий, связанных с обеспечение населения сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения.
4. Перечень объектов теплоснабжения, включенных в Программу
Перечень объектов теплоснабжения на проведение модернизации и капитального ремонта в рамках настоящей Программы:

- за счет средств из краевого бюджета и средств бюджета Пожарского муниципального района на условиях софинансирования:

1. Сети теплоснабжения с. Федосьевка;
2. Сети теплоснабжения с. Нагорное;

3. Сети теплоснабжения с. Игнатьевка;

4. Паровой мазутный котел ДЕ-25/14 котельная № 34 с. Светлогорье.
- за счет средств бюджета Пожарского муниципального района:

1. Объекты теплоснабжения сельских поселений: Нагорненское, Игнатьевское и Федосьевское.
5. Методика расчета размера субсидии
Расчет суммы долевого финансирования за счет средств бюджета Пожарского муниципального района определяется в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края к государственной программе Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае на 2020-2027 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края                         от 27 декабря 2019 года № 939-па. Планируется для реализации мероприятий Программы использовать средства краевого бюджета в размере                      13 623,64 тысяч рублей, что составляет 99% от общего объема финансирования проведения модернизации и капитального ремонта объектов теплоснабжения.

Планируемый общий объем долевого финансирования модернизации и капитального ремонта оборудования и сооружений объектов теплоснабжения за счет средств бюджета Пожарского муниципального района составляет                     137,61 тысяч рублей или 1% от общего объема финансирования.
6. Механизм реализации и управления Программой

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством  заключения муниципальных контрактов на выполнение работ (услуг), связанных с работами по модернизации и капитальному ремонту объектов теплоснабжения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством о контрактной системе  в сфере закупок  товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд. 
Администрация Пожарского муниципального района осуществляет контроль за исполнением заключенных муниципальных контрактов в сфере модернизации и капитального ремонта объектов теплоснабжения, целевым использованием денежных средств, направленных на реализацию мероприятий Программы, качеством выполненных работ по модернизации и капитальному ремонту объектов теплоснабжения Пожарского муниципального района.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

- проверка качества выполняемых работ по модернизации и капитальному ремонту объектов теплоснабжения;

- эффективное и целевое использование денежных средств;

- выполнение гарантийных обязательств по модернизации и капитальному ремонту объектов теплоснабжения в течение установленного срока.

7. Организация контроля за исполнением мероприятий Программы

Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава администрации Пожарского муниципального района.

Текущее руководство, контроль и анализ выполнения мероприятий, на которые выделяются субсидии, осуществляет первый заместитель главы администрации Пожарского муниципального района и начальник отдела жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района.

Отчет по итогам года формируется отделом жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района и предоставляется в срок до 1-го марта года, следующего за отчетным, главе Пожарского муниципального района, в Думу Пожарского муниципального района и в отдел стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района.
Итоговый отчет о реализации Программы должен содержать аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения ожидаемых результатов и намеченных целей Программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и мероприятиям программы. 

По мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

8. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы по проведению модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения Пожарского муниципального района - 2020-2023 годы, с момента выделения средств бюджетом Приморского края.
9. Целевые показатели и оценка эффективности реализации программы.

Реализация настоящей Программы должна обеспечить проведение модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в сфере тепло- и горячего водоснабжения Пожарского муниципального района.

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения целевых показателей.
Целевые показатели реализации Программы:

- протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения – 2016 п.м.;
- количество модернизированных объектов теплоснабжения – 4 шт.;

- количество разработанных схем теплоснабжения – 3 шт.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно и по итогам её исполнения в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации Программ, утвержденным постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 25 марта 2014 года № 132-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пожарского муниципального района Приморского края».

В результате модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения ожидается:
· уменьшение случаев отказа, поломок и аварий в работе оборудования объектов теплоснабжения;

· повышение энергетической эффективности оборудования объектов  теплоснабжения;

· уменьшение общего уровня износа оборудования, зданий и сооружений.
Конечным результатом реализации Программы должно стать повышение надежности функционирования оборудования объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и как следствие, гарантированное обеспечение населения Пожарского муниципального района услугами бесперебойного теплоснабжения и горячего водоснабжения, соответствующими требованиям безопасности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами.

_____________________

Приложение 1

к муниципальной Программе

«Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2020-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Пожарского муниципального района
Приморского края 
от «_29_» _октября_2020 года № _690-па_
Мероприятия муниципальной программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2020-2023 годы

	Наименование мероприятия
	Источники и объёмы финансирования мероприятий программы,

тыс. руб.

	
	Годы
	Всего затраты на мероприятия   Программы
	В том числе

	
	
	
	Средства краевого бюджета, тыс.руб.
	Средства бюджета Пожарского муниципального района, тыс.руб.

	Капитальный ремонт парового мазутного котла ДЕ-25/14 котельная № 34 с. Светлогорье
	2020
	4564,68
	4101,28
	463,40

	Государственная экспертиза сметной стоимости
	2020
	29,28
	-
	29,28

	Актуализация устаревших схем теплоснабжения сельских поселений: Нагорненское, Верхнеперевальское и Федосьевское 
	2021
	600,00
	-
	600,00

	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Нагорное
	2021
	5845,20
	5786,75
	58,45

	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Федосьевка
	2022
	1226,32
	1214,06
	12,26

	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Игнатьевка
	2023
	2547,02
	2521,55
	25,47

	
	Итого по мероприятию
	14812,50
	13623,64
	1188,86


Приложение 2

к муниципальной Программе

«Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2020-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Пожарского муниципального района
Приморского края
от «_29_» _октября_2020 года № _690-па_
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы «Модернизация и ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры в сфере теплоснабжения, расположенных на территории сельских поселений, 

входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2020-2023 годы
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Срок достижения (итогового) целевого показателя

	1
	Капитальный ремонт парового мазутного котла ДЕ-25/14 котельная № 34 с. Светлогорье
	количество отремонтированного оборудования
	шт.
	1
	2020

	2
	Актуализация схем теплоснабжения сельских поселений: Нагорненское, Верхнеперевальское, Федосьевское
	количество разработанных схем теплоснабжения
	шт.
	3
	2021

	3
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Нагорное
	протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения
	п.м.
	978
	2021

	4
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Федосьевка
	протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения
	п.м.
	210
	2022

	5
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Игнатьевка
	протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения
	п.м.
	828
	2023


