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	АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ



	П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е



	_28 октября 2020 года__
	пгт Лучегорск
	№
	_679-па_


Об утверждении муниципальной программы 

«Ремонт и техническое обслуживание сетей электроснабжения 
ВЛ 0.4 кВ Пожарского муниципального района» на 2020-2023 годы 
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пожарского муниципального района, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пожарского муниципального района Приморского края, утвержденным постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края                 от 25 марта 2014 года № 132-па, в целях гарантированного обеспечения  населения Пожарского муниципального района бесперебойным электроснабжением, соответствующим требованиям безопасности, администрация Пожарского муниципального района Приморского  края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Ремонт и техническое обслуживание сетей электроснабжения ВЛ 0,4 кВ Пожарского муниципального района» на 2020-2023 годы.
2. Постановление администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 13 ноября 2019 года № 493-па «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и техническое обслуживание сетей электроснабжения ВЛ 0,4 кВ Пожарского муниципального района» на 2019-2022 годы» признать утратившим силу.
3. Общему отделу администрации Пожарского муниципального района разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Пожарского муниципального района Приморского края и опубликовать в газете «Победа».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Пожарского муниципального района.
И.о. главы Пожарского муниципального района                                В.В. Седых
	
	Утверждена
постановлением администрации
Пожарского муниципального
района Приморского края
от «_28_» _октября_ 2020 года № _679-па


Муниципальная программа

«Ремонт и техническое обслуживание сетей электроснабжения ВЛ 0,4 кВ Пожарского муниципального района» 
на 2020-2023 годы 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Наименование 
Программы 
	 Муниципальная программа «Ремонт и техническое обслуживание сетей электроснабжения ВЛ 0,4 кВ  Пожарского муниципального района» на 2020-2023 годы (далее – Программа)

	Основание для разработки Программы 
	Статья 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Бюджетный кодекс РФ;
Устав Пожарского муниципального района.

	Заказчик Программы 
	Администрация Пожарского муниципального района

	Разработчики Программы 
	Отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района

	Ответственный исполнитель программы
	Отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района, (далее – отдел ЖДХ и ТУ)

	Основная цель Программы
	Выполнение полномочий, связанных с организацией электроснабжения населения в границах сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района

	Задачи Программы
	- Гарантированное обеспечение населения сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района бесперебойным электроснабжением;

- Повышение надежности электроснабжения путем ремонта и технического обслуживания электросетей;

- Исключение аварийных ситуаций на объектах электроснабжения Пожарского муниципального района.

	Сроки реализации программы
	2020-2023годы


	Финансовое

обеспечение программы 
	Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 2055,51 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2020 году – 845,51 тыс. руб.;

в 2021 году – 280 тыс. руб.;

в 2022 году – 450,0 тыс. руб.
в 2023 году – 480,0 тыс. руб.
Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Пожарского муниципального района

	Перечень мероприятий Программы 
	- текущее содержание линий электропередач Пожарского муниципального района;

- ремонт сетей электроснабжения Пожарского муниципального района в селах района (замена опор);
- аварийно-восстановительные работы линий электроснабжения.

	Важнейшие целевые индикаторы реализации Программы 
	Снижение потерь в сетях электроснабжения на 20%;

Уменьшение общего уровня износа электрических сетей на 10%;

Исключение аварийных ситуаций на объектах электроснабжения Пожарского муниципального района

	Ожидаемый конечный результат

реализации Программы


	- улучшение состояния сетей электроснабжения Пожарского муниципального района;

- обеспечение населения сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района бесперебойным электроснабжением;

- обеспечение комфортности проживания жителей Пожарского муниципального района

	Система организации контроля за исполнением программы
	Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет первый заместитель главы Пожарского муниципального района. 

Текущее руководство, контроль и анализ выполнения мероприятий осуществляет первый заместитель главы администрации Пожарского муниципального района,  начальник отдела ЖДХ и ТУ администрации Пожарского муниципального района. 

Отчет по итогам года формируется начальником отдела ЖДХ и ТУ администрации Пожарского муниципального района и предоставляется главе Пожарского муниципального района, в Думу  Пожарского муниципального района и в отдел стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района


1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её программным методом

Одним из вопросов местного значения Пожарского муниципального района является организация электроснабжения в границах сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района. 

Обеспечение надежности электроснабжения сельских поселений района напрямую зависит от состояния электрических сетей. 
Характеристика электрических сетей Пожарского муниципального района в сельских поселениях: 


Светлогорское сельское поселение


Протяженность сетей электроснабжения ВЛ 0,4 кВ составляет 22,6 км, износ сетей составляет 56%, обслуживающая организация ООО «УК ПВЭСиК».


Краснояровское сельское поселение

Протяженность сетей электроснабжения ВЛ 0,4 кВ составляет 9,7 км, износ сетей составляет 60%, обслуживающая организация Пожарский РЭС ОАО «ДРСК».

Верхнеперевальское сельское поселение


Протяженность сетей электроснабжения ВЛ 0,4 кВ составляет 20,7 км,  износ сетей составляет 65%. С 2018 года собственником является ООО             «ПэсПК».


Федосьевское сельское поселение


Протяженность сетей электроснабжения ВЛ 0,4 кВ с. Алчан и с. Бурлит составляет 5,1 км, износ сетей составляет 80%. В настоящее время при возникновении аварийных ситуаций заключаются разовые договоры на выполнение аварийно-восстановительных работ.


Соболинское сельское поселение


Протяженность сетей электроснабжения ВЛ 0,4 кВ с. Ясеневый и                с. Соболиный составляет 19,1 км, износ сетей составляет 60%, обслуживающая организация Пожарский РЭС ОАО «ДРСК».  

По оценке технического состояния сети электроснабжения Пожарского муниципального района требуют проведения ремонтов и текущего содержания. 

Необходимо проведение ремонта ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 3 км в                  с. Алчан и замена 10 опор в с. Бурлит Федосьевского сельского поселения.

Кроме того, требуется текущее содержание и выполнение аварийно- восстановительных работ в селах Алчан и Бурлит Федосьевского сельского поселения.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на создание комфортной среды проживания населения в сельских поселениях, входящих в состав Пожарского муниципального района. 
2. Основные цели, задачи и срок реализации Программы 
Целью Программы является обеспечение выполнения полномочий, связанных с организацией электроснабжения в границах сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района.
Достижение данной цели намечается осуществить путем решения следующих задач:


- гарантированное обеспечение населения сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района бесперебойным электроснабжением;

- повышение надежности электроснабжения путем ремонта и технического обслуживания электросетей;


- исключение аварийных ситуаций на объектах электроснабжения Пожарского муниципального района.

3. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы по проведению ремонта и содержания объектов электросетевого хозяйства Пожарского муниципального района – 2020-2023 годы с момента выделения средств бюджетом Приморского края.

4. Ресурсное обеспечение Программы


Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 2055,51 тыс. руб., в том числе по годам:


2020 год – 845,51 тыс. руб.;


      2021 год – 280,00 тыс. руб.;


 
2022 год – 450,00 тыс. руб.;


2023 год – 480,00 тыс. руб.


Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Пожарского муниципального района.
Объемы финансирования мероприятий Программы могут корректироваться и уточняться в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных ассигнований в бюджете Пожарского муниципального района на решение вопроса местного значения Пожарского муниципального района по организации электроснабжения в границах сельских поселений района.
5. Перечень основных мероприятий Программы
Программа включает в себя комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения населения качественными услугами электроснабжения.

Основные направления реализации Программы:

-
текущее содержание линий электропередач Пожарского муниципального района в селах Алчан и Бурлит Федосьевского сельского поселения;

- ремонт сетей электроснабжения Пожарского муниципального района в населенных пунктах района (замена опор).
Перечень конкретных мероприятий Программы и объемы финансирования приведены в Приложении к настоящей Программе.

6. Механизм реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с текущим содержанием, выполнением аварийно-восстановительных и ремонтных работ линий электропередач.
Реализация мероприятий Программы осуществляется подрядными организациями, определенными в качестве исполнителей муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Администрация Пожарского муниципального района осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств, направленных на реализацию мероприятий Программы, и качеством выполненных работ по ремонту и техническому обслуживанию сетей электроснабжения на территории Пожарского муниципального района.
Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:
- качество выполняемых работ;
- эффективное и целевое использование денежных средств бюджета Пожарского муниципального района;

- бесперебойное обеспечение надежности электроснабжения населения сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района.

7. Ожидаемый конечный результат

и основные целевые индикаторы реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит: 


- улучшить состояние сетей электроснабжения Пожарского муниципального района;


- обеспечить выполнение плана ремонтных работ сетей электроснабжения;


- обеспечить население сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района бесперебойным электроснабжением;


- обеспечить комфортность проживания жителей Пожарского муниципального района.

В результате реализации Программы планируется: 

- обеспечить снижение потерь в сетях электроснабжения на 20%;


- уменьшить общий уровень износа электрических сетей на 10%;

- исключить аварийные ситуации на объектах электроснабжения Пожарского муниципального района.
8. Организация контроля за исполнением мероприятий Программы
Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет первый заместитель главы Пожарского муниципального района. 


Текущее руководство, контроль и анализ выполнения мероприятий осуществляет первый заместитель главы администрации Пожарского муниципального района, начальник отдела ЖДХ и ТУ администрации Пожарского муниципального района. 


Отчет по итогам года формируется начальником отдела ЖДХ и ТУ администрации Пожарского муниципального района и предоставляется главе Пожарского муниципального района, в Думу Пожарского муниципального района и в отдел стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района
9. Оценка эффективности реализации Программы 

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения целевых показателей.


Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодного и по итогам её исполнения в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации Программ, утвержденным постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 25 марта 2014 года № 132-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пожарского муниципального района Приморского края».
____________________

	
	Приложение

к муниципальной программе «Ремонт и техническое обслуживание сетей электроснабжения ВЛ 0,4 кВ Пожарского муниципального района» на 2020-2023 годы,

утвержденной постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края

от «_28_» _октября_2020 года № _679-па_



Мероприятия муниципальной программы «Ремонт и техническое обслуживание сетей электроснабжения ВЛ 0,4 кВ Пожарского муниципального района» на 2020-2023 годы
	Наименование мероприятия
	Объемы финансирования мероприятий программы по годам, 

средства бюджета Пожарского муниципального района, тыс. руб.

	
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	1. Ремонт линии электропередач на фидере ул. Железнодорожная» с. Алчан
	565,51
	565,51
	
	
	

	2. Ремонт сетей электроснабжения в

с. Бурлит (замена опор)
	650,0
	
	
	450,0
	200,0

	3. Аварийно-восстановительные работы линии электроснабжения в             с. Алчан
	840,0
	280,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	280,0
	 
	280,0

	Итого по Программе:
	2055,51
	845,51
	280,00
	450,0
	480,0


