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	АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


ПРИМОРСКОГО КРАЯ



	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


	_03 ноября 2020 года_
	пгт Лучегорск
	№
	_705-па_


Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пожарского муниципального района» на период 2020-2023 годы

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации,       Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Пожарского муниципального района, на основании распоряжения администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 18 декабря 2015 года № 212-ра «О принятии мер по аварийному жилищному фонду сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, и подлежащему капитальному ремонту», в целях повышения безопасности и комфортности проживания жителей Пожарского муниципального района, администрация Пожарского муниципального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пожарского муниципального района» на период 2020-2023 годы в новой редакции.

2. Признать постановление администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 26 ноября 2018 года № 578-па «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пожарского муниципального района» на период 2019-2022 годы» утратившим силу.

3. Общему отделу администрации Пожарского муниципального района Приморского края настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Пожарского муниципального района Приморского края и опубликовать в газете «Победа».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Пожарского муниципального района.

Глава Пожарского муниципального района                                   С.А. Филатов

	
	УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края

от «_03_»_ноября 2020 года_ № _705-па_

	
	


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пожарского муниципального района» на период 2020-2023 годы
2020 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пожарского муниципального района» на период 2020-2023 годы (далее – Программа)

	Основание для разработки Программы

	Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ

«О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Устав Пожарского муниципального района;

Постановление администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 18 декабря 2015 года № 212-ра «О принятии мер по аварийному жилищному фонду сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, и подлежащему капитальному ремонту»

	Заказчик Программы
	Администрация Пожарского муниципального района (далее – Администрация района)

	Основной разработчик Программы
	Отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района (далее - отдел ЖДХиТУ АПМР)

	Основная цель программы
	Исполнение полномочий в области жилищного законодательства, а именно:

1) создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;

2) обеспечение сохранности жилищного фонда Пожарского муниципального района;

3) улучшение технического состояния жилых помещений муниципального жилищного фонда Пожарского муниципального района и продление срока их эксплуатации;

4) улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.

	Основные задачи Программы


	1) Организация и обеспечение проведения капитального ремонта жилищного фонда Пожарского муниципального района;
2) Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов, в том числе по их восстановлению или замене для улучшения эксплуатационных характеристик;
3) Проведение информационно-разъяснительной работы с населением.
В жилых помещениях расположенных по следующим адресам: 

- ст. Ласточка, ул. Южная, д. 3, кв. 1;

- с. Нагорное, ул. Совхозная, д. 17/2;

- с. Нагорное, ул. Совхозная, д. 22;

- с. Верхний Перевал, ул. Комсомольская, д. 19/1;

- с. Верхний Перевал, ул. Больничная, д. 35, кв. 1;

- с. Игнатьевка, ул. Железнодорожная, д. 4;

- с. Игнатьевка, ул. Центральная, д. 7;
- с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 41;

- с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 27;

- с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 43;

- с. Красный Яр, ул. Набережная, д. 25;

- с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 21;

- с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 34;

- с. Ясеневый, ул. Центральная, д. 4, кв. 2;

- с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 2;
- с. Красный Яр, ул. Арсеньева, д. 13, кв. 2;

- с. Красный Яр, ул. Арсеньева, д. 20, кв. 1;

- с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 3, кв. 2;

- с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 26/1;

- с. Соболиный, ул. Центральная, д. 5;
- с. Верхний Перевал, ул. Сибирская, д. 21/1;

- с. Игнатьевка, ул. Пушкинская, д. 9.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2020-2023 годы:

1-й этап – 2020 год:

- обследование муниципального жилищного фонда, сбор и анализ информации

2-й этап – 2021 год

- ст. Ласточка, ул. Южная, д. 3, кв. 1;

- с. Нагорное, ул. Совхозная, д. 17/2;

- с. Нагорное, ул. Совхозная, д. 22;

- с. Верхний Перевал, ул. Комсомольская, д. 19/1;

- с. Верхний Перевал, ул. Больничная, д. 35, кв. 1;

3-й этап – 2022 год

- с. Игнатьевка, ул. Железнодорожная, д. 4

- с. Игнатьевка, ул. Центральная, д. 7;
- с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 41;

- с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 27;

- с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 43;

- с. Красный Яр, ул. Набережная, д. 25;

- с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 21;

- с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 34.

4-й этап – 2023 год

- с. Ясеневый, ул. Центральная, д. 4, кв. 2;

- с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 2;

- с. Красный Яр, ул. Арсеньева, д. 13, кв. 2;

- с. Красный Яр, ул. Арсеньева, д. 20, кв. 1;

- с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 3, кв. 2. 
- с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 26/1;
- с. Соболиный, ул. Центральная, д. 5;

- с. Верхний Перевал, ул. Сибирская, д. 21/1;

- с. Игнатьевка, ул. Пушкинская, д. 9.

	Перечень основных мероприятий Программы
	Перечень жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту отражен в Приложении к настоящей Программе.



	Ответственный исполнитель Программы
	Отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района.



	Объемы и источники финансирования Программы 
	Общий объем финансирования капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда Пожарского муниципального района за счет средств местного бюджета 15 116 960,00 рублей, в т.ч. по годам:

- 2020 год – финансирование не требуется;

- 2021 год – 5 846 784,00 рублей;

- 2022 год – 5 846 784,00 рублей;

- 2023 год – 3 423 392,00 рублей.

	Ожидаемый конечный результат 

и основные целевые индикаторы реализации Программы
	По итогам реализации Программы будут достигнуты следующие значения индикаторов:

1. Общее количество капитально отремонтированных домов составит: 

- 2021 год – 5 ед.;

- 2022 год – 8 ед.;

- 2023 год – 9 ед.

	Система организации контроля за исполнением Программы
	Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава Пожарского муниципального района. 

Текущее руководство, контроль и анализ выполнения мероприятий осуществляет первый заместитель главы администрации Пожарского муниципального района, курирующий вопросы ЖКХ, и руководитель отдела ЖДХиТУ администрации Пожарского муниципального района. 




1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ.

Муниципальный жилищный фонд Пожарского муниципального района насчитывает 645 жилых домов. Мониторинг состояния муниципального жилищного фонда Пожарского муниципального района показал, что большая часть  домов  находится  в  неудовлетворительном  состоянии  и  нуждается в 
капитальном ремонте. Причинами неудовлетворительного состояния являются:  естественное  старение  домов,  нарушение  правил  эксплуатации 
объектов.  Определение  необходимости  проведения  капитального   ремонта

осуществляется на основании проводимого органом местного самоуправления Пожарского муниципального района, осуществляющего жилищный контроль, обследования технического состояния жилых домов. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.

Основными целями Программы являются:

· создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;

· обеспечение сохранности жилищного фонда Пожарского муниципального района;

· улучшение технического состояния жилых помещений муниципального жилищного фонда Пожарского муниципального района и продление срока их эксплуатации;

- планирование и организация проведения капитального ремонта в жилых помещениях, расположенных по следующим адресам:

- ст. Ласточка, ул. Южная, д. 3, кв. 1;

- с. Игнатьевка, ул. Железнодорожная, д. 4;

- с. Игнатьевка, ул. Центральная, д. 7;
- с. Нагорное, ул. Совхозная, д. 17/2;

- с. Нагорное, ул. Совхозная, д. 22;

- с. Верхний Перевал, ул. Комсомольская, д. 19/1;

- с. Верхний Перевал, ул. Больничная, д. 35, кв. 1;

- с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 41;

- с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 27;

- с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 43;

- с. Красный Яр, ул. Набережная, д. 25;

- с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 21;

- с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 34;

- с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 3, кв. 2;

- с. Красный Яр, ул. Арсеньева, д. 13, кв. 2;

- с. Красный Яр, ул. Арсеньева, д. 20, кв. 1;

- с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 2;
- с. Ясеневый, ул. Центральная, д. 4, кв. 2

          - с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 26/1;
         - с. Соболиный, ул. Центральная, д. 5;

         - с. Верхний Перевал, ул. Сибирская, д. 21/1;

- с. Игнатьевка, ул. Пушкинская, д. 9.
· улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.

В Программе решаются следующие задачи:

- организация и обеспечение проведения капитального ремонта жилищного фонда Пожарского муниципального района, предоставленных в пользование по договорам социального найма;

- устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов, в том числе по их восстановлению или замене для улучшения эксплутационных характеристик, в жилых помещениях расположенных по следующим адресам:

- ст. Ласточка, ул. Южная, д. 3, кв. 1;

- с. Игнатьевка, ул. Железнодорожная, д. 4;

- с. Игнатьевка, ул. Центральная, д. 7;
- с. Нагорное, ул. Совхозная, д. 17/2;

- с. Нагорное, ул. Совхозная, д. 22;

- с. Верхний Перевал, ул. Комсомольская, д. 19/1;

- с. Верхний Перевал, ул. Больничная, д. 35, кв. 1;

- с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 41;

- с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 27;

- с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 43;

- с. Красный Яр, ул. Набережная, д. 25;

- с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 21;

- с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 34;

- с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 3, кв. 2;

- с. Красный Яр, ул. Арсеньева, д. 13, кв. 2;

- с. Красный Яр, ул. Арсеньева, д. 20, кв. 1;

         - с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 2;

- с. Ясеневый, ул. Центральная, д. 4, кв. 2; 

- с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 26/1;
         - с. Соболиный, ул. Центральная, д. 5;

         - с. Верхний Перевал, ул. Сибирская, д. 21/1;

- с. Игнатьевка, ул. Пушкинская, д. 9.

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Программа формируется на период 2020-2023 годы, в течение которого необходимо проведение капитального ремонта жилых помещений, расположенных на территории Пожарского муниципального района. 

Реализация Программы будет осуществляться в 4 этапа следующей продолжительности, с момента выделения финансирования на проведение капитального ремонта:

1-й этап – 2020 год;

2-й этап – 2021 год;

3-й этап – 2022 год;

4-й этап – 2023 год. 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ.

Программа по проведению капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда Пожарского муниципального района реализуется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда Пожарского муниципального района 15 116 960,00 рублей, в том числе: 

- 2020 год – финансирование не требуется;

- 2021 год – 5 846 784,00 рублей;

- 2022 год – 5 846 784,00 рублей;

- 2023 год – 3 423 392,00 рублей.

Перечень жилых помещений подлежащих капитальному ремонту отражен в Приложении к настоящей Программе.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ.

Перечень работ по капитальному ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда в рамках настоящей Программы включает в себя:
- ремонт крыши;

- ремонт фундамента;
- утепление и ремонт фасадов;

- установка и замена оконных и дверных блоков;

- устройство полов;

- финишная отделка.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

Оценка эффективности реализации Программы определяется по итогам выполнения       запланированных    объемов    работ     согласно      условиям 
муниципальных контрактов, заключенных с подрядными организациями на отчетный период финансового года и сопоставлением с запланированными показателями: общая доля капитально отремонтированных домов от требующих капитального ремонта составит:
	- 2021 год – 5 ед. – 100%;

	- 2022 год – 8 ед. – 100%;

	- 2023 год – 9 ед. – 100%.


7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Реализация мероприятий Программы осуществляется:

- посредством заключения муниципальных контрактов на выполнение работ (услуг), связанных с проведением капитального ремонта жилых помещений муниципального жилого фонда Пожарского муниципального района в порядке, предусмотренном федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Администрация Пожарского муниципального района осуществляет мониторинг выполнения условий проведения капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда Пожарского муниципального 
района, в целях контроля эффективности использования средств местного бюджета.
В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда;

- создание безопасных и комфортных условий проживания для граждан.

Ответственный исполнитель Программы ежегодно утверждает план реализации Программы на очередной финансовый год, проводит мониторинг исполнения данного плана, ежегодно уточняет финансовые затраты по мероприятиям Программы.

_______________

Приложение
к муниципальной программе

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пожарского муниципального района» на 2020-2023 годы,

утвержденной постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края
от «_03_»_ноября 2020 года_ № _705-па_
	Наименование мероприятия
	Источники и объемы финансирования мероприятий Программы, тыс. руб.

	
	Период
	Всего затраты
	В том числе:

	
	
	
	Средства краевого бюджета, тыс. руб.
	Средства бюджета Пожарского муниципального района, тыс. руб.

	Обследование муниципального жилищного фонда, сбор и анализ информации
	2020
	0,00
	-
	0,00

	Обследование муниципального жилищного фонда, сбор и анализ информации
	2021
	0,00
	-
	0,00

	Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений, 5 объектов:

- ст. Ласточка, ул. Южная, д. 3, кв. 1;

- с. Нагорное, ул. Совхозная, д. 17/2;

- с. Нагорное, ул. Совхозная, д. 22;

- с. Верхний Перевал, ул. Комсомольская, д. 19/1;

- с. Верхний Перевал, ул. Больничная, д. 35, кв. 1;

	2021
	4 846,784
	-
	4 846,784

	Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений, 8 объектов:
- с. Игнатьевка, ул. Железнодорожная, д. 4;

- с. Игнатьевка, ул. Центральная, д. 7;

- с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 41;

- с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 27;

- с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 43;

- с. Красный Яр, ул. Набережная, д. 25;

- с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 21;

- с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 34.
	2022
	4 846,784
	-
	4 846,784

	Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений, 9 объекта:
- с. Ясеневый, ул. Центральная, д. 4, кв. 2;
- с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 2;

- с. Красный Яр, ул. Арсеньева, д. 13, кв. 2;

- с. Красный Яр, ул. Арсеньева, д. 20, кв. 1;

- с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 26/1;

- с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 3, кв. 2; 
- с. Соболиный, ул. Центральная, д. 5;

- с. Верхний Перевал, ул. Сибирская, д. 21/1;

- с. Игнатьевка, ул. Пушкинская, д. 9.
	2023
	2 423,392
	-
	2 423,392

	Расходы в Фонд капитального ремонта из муниципального  жилищного фонда
	2021
	1000,0
	
	1000,0

	
	2022
	1000,0
	
	1000,0

	
	2023
	1000,0
	
	1000,0

	Всего:
	2020
	0,00
	-
	0,00

	
	2021
	5 846,784
	-
	4 846,784

	
	2022
	5 846,784
	-
	4 846,784

	
	2023
	3 423,392
	-
	2 423,392

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
	
	15 116,960
	-
	15 116,960


