PAGE  

	[image: image1.jpg]




	АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ



	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 


	_21 декабря 2021 года_
	пгт Лучегорск
	№
	_737-па_


Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, расположенных на территории сельских поселений,

входящих в состав Пожарского муниципального района» 
на 2021-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пожарского муниципального района, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пожарского муниципального района Приморского края, утвержденным постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 25 марта 2014 года № 132-па, в целях гарантированного обеспечения населения сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения, соответствующими требованиям безопасности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами и повышения энергетической эффективности объектов теплоснабжения путем проведения модернизации и ремонта за счет финансовой поддержки из краевого бюджета и бюджета Пожарского муниципального района администрации Пожарского муниципального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, входящих в состав Пожарского муниципального района на 2021-2024 годы». 
2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Пожарского муниципального района Приморского края:
· от 29 октября 2020 года № 690-па «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2020-2023 годы».
· от 05 августа 2021 года № 410-па «О внесении изменений в постановление администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 29 октября 2020 года № 690-па «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2020-2023 годы».
· от 08 сентября 2021 года № 480-па «О внесении изменений в постановление администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 29 октября 2020 года № 690-па «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2020-2023 годы». 
· от 22 сентября 2021 года № 510-па «О внесении изменений в постановление администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 29 октября 2020 года № 690-па «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2020-2023 годы».
· от 14 октября 2021 года № 548-па «О внесении изменений в постановление администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 29 октября 2020 года № 690-па «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2020-2023 годы».
3. Общему отделу администрации Пожарского муниципального района разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Пожарского муниципального района Приморского края в сети Интернет и опубликовать в газете «Победа».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Пожарского муниципального района.

И.о. главы Пожарского муниципального района                                А.А. Бибиков
	
	УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края

от _21 декабря_ 2021 года № _737-па_


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2021-2024 ГОДЫ 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование 
Программы 
	Муниципальная программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2021-2024 годы (далее – Программа)

	Основание для разработки Программы 
	Федеральный закон от 06 октября 2003 года               № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае на 2020-2027 годы государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020-2027 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря      2019 года № 939-па.

	Заказчик Программы 
	Администрация Пожарского муниципального района Приморского края

	Разработчик Программы 
	Отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района 

	Ответственный исполнитель программы
	Отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района (далее – отдел ЖДХиТУ)

	Цель Программы 
	Выполнение полномочий, связанных с гарантированным обеспечением населения сельских поселений Пожарского муниципального района услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения.

	Задачи Программы 
	1. Капитальный ремонт оборудования и сооружений объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения.
2. Повышение энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения.

3. Повышение безопасности при эксплуатации и работе на объектах коммунальной инфраструктуры теплоснабжения.

4. Повышение комфортности проживания населения на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района.

5. Повышение эффективности расходов средств бюджета на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района

	Сроки реализации
Программы 
	2021-2024

	Объём и источники 
финансирования Программы 
	Общий объем финансирования мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, составляет 79469,68 тыс. рублей, в том числе за счет:

· средств из краевого бюджета – 71381,91 тыс. рублей;

· средств из бюджета Пожарского муниципального района – 8087,77 тыс. рублей.

В том числе по годам:

2021 год – 1658,49 тыс. руб., в том числе:

· средства бюджета Приморского края – 0,00 тыс. руб.;

· средства бюджета Пожарского муниципального района – 1658,49 тыс. руб.

2022 год – 23412,94 тыс. руб., в том числе: 

· средства бюджета Приморского края – 23178,81 тыс. руб.;

· средства бюджета Пожарского муниципального района – 234,13 тыс. руб.;

2023 год – 22838,25 тыс. руб., в том числе: 

· средства бюджета Приморского края – 16958,70 тыс. руб.;

· средства бюджета Пожарского муниципального района – 5819,55 тыс. руб.;

2024 год – 31560,00 тыс. руб., в том числе:

· средства бюджета Приморского края – 31244,40 тыс. руб.;

· средства бюджета Пожарского муниципального района – 315,60 тыс. руб.

	Перечень мероприятий программы
	1. Предоставление субсидии из бюджета Пожарского муниципального района в целях возмещения части затрат на капитальный ремонт теплоснабжающим организациям, использующим объекты теплоснабжения, расположенные на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района.
2. Получение положительного заключения государственной экспертизы сметной документации.
3. Ремонт инженерной системы теплоснабжения в 
с. Губерово.
4. Ремонт котла № 3 на котельной № 39 в 
с. Новостройка.
5. Ремонт котла № 2 на котельной № 39 в                          с. Новостройка.

6. Замена надземной теплосети на котельной № 35 в с. Игнатьевка.

7. Замена бака-аккумулятора на котельной № 34 в                               с. Светлогорье (2 шт.).

8. Разработка проектной документации на перевод МКД в с. Губерово по ул. Кооперативная, д. 1 на электроотопление.

9. Приобретение дизельного генератора для резервного электроснабжения котельной № 34                    с. Светлогорье.

10. Приобретение дизельного генератора для резервного электропитания котельной № 39                         с. Новостройка
11. Актуализация схем теплоснабжения сельских поселений: Нагорненское, Верхнеперевальское, Федосьевское.

12. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 
с. Нагорное.

13. Замена котлов на котельной № 37 в                             с. Игнатьевка.
14. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 
с. Федосьевка.
15. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 
с. Светлогорье.
16. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 
с. Новостройка.

	Ожидаемый конечный результат реализации Программы
	В результате реализации Программы, ожидается повышение энергетической эффективности работы оборудования и восстановление технического состояния зданий и сооружений объектов тепло- и горячего водоснабжения.

	Основные целевые показатели реализации Программы
	1. Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения – 6541 м.
2. Количество модернизированных объектов теплоснабжения – 8 шт.
3. Количество разработанных схем теплоснабжения – 3 шт.

	Организация контроля над реализацией Программы
	Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет первый заместитель главы администрации Пожарского муниципального района. 

Текущее руководство, контроль и анализ выполнения мероприятий, на которые выделяются субсидии, осуществляет первый заместитель главы администрации Пожарского муниципального района и начальник отдела жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района. 

Отчет по итогам года формируется начальником отдела жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района и предоставляется главе Пожарского муниципального района и в Думу Пожарского муниципального района.


1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 
её решения программным методом

Одним из вопросов местного значения Пожарского муниципального района, согласно п. 4 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является организация теплоснабжения и горячего водоснабжения сельских поселений.
Горячее водоснабжение (далее – ГВС) и теплоснабжение являются необходимым элементом в обеспечении жизни и комфортного проживания людей.

Поэтому, своей задачей, в решении вопроса по организации подачи теплоснабжения и горячей воды в дома сельских поселений, администрация Пожарского муниципального района считает обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения и поддержания их в технически исправном состоянии.

С целью поддержания работоспособности и восстановления эксплуатационных качеств объектов теплоснабжения Пожарского муниципального района, обеспечения комфортного проживания в сельских поселениях разработана настоящая Программа.

Мероприятия, намеченные в Программе, направлены на восстановление работоспособности оборудования, восстановление эксплуатационных характеристик зданий и сооружений объектов теплоснабжения.

Реализация Программы окажет благоприятное воздействие на условия проживания населения на территории Пожарского муниципального района, их экономическую сферу и экологическую обстановку, что повысит комфортность и привлекательность Пожарского муниципального района.

2. Цели и задачи Программы
Муниципальная программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, расположенных на территории сельских, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2021-2024 годы разработана с учетом подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2020-2027 годы государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020-2027 годы», утвержденной постановлением Администрации  Приморского края                           от 27 декабря 2019 года № 939-па.
Целью Программы является:

· гарантированное обеспечение населения Пожарского муниципального района услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения; 
· основная цель Программы декомпозируется на несколько подцелей:

1. Обеспечение населения Пожарского муниципального района услугами горячего водоснабжения, соответствующими требованиям безопасности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами.
2. Повышение качества услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению.
3. Рациональное использование объектов теплоснабжения.

Достижение целей Программы намечается осуществить путем решения следующей задачи:

· капитальный ремонт оборудования и сооружений объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения;

· повышение энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения;

· повышение безопасности при эксплуатации и работе коммунальной инфраструктуры теплоснабжения;

· повышение комфортности проживания населения на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района;

· повышение эффективности расходов средств бюджета на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района. 
Для достижения названных целей и задач администрация Пожарского муниципального района выполняет следующие мероприятия:

· принимает решение о включении объектов теплоснабжения и ГВС в перечень настоящей Программы на основании предложений организаций, обслуживающих объекты теплоснабжения;

· принимает решение о выделении средств местного бюджета, средств, полученных из бюджета Приморского края объектам, включенным в настоящую Программу.

3. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы за                           2021-2024 годы предусматривается в сумме 79469,68 тыс. руб., в том числе:

· 71381,91 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края;

· 8087,77 тыс. руб. – средства бюджета Пожарского муниципального района.

Объемы финансирования мероприятий Программы могут корректироваться и уточняться в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных ассигнований в бюджете Пожарского муниципального района на решение вопроса по выполнению полномочий, связанных с обеспечение населения сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения.
4. Перечень объектов теплоснабжения, включенных в Программу

Перечень объектов теплоснабжения на проведение модернизации и капитального ремонта в рамках настоящей Программы:

· за счет средств из краевого бюджета и средств бюджета Пожарского муниципального района на условиях софинансирования:

1. Ремонт котла № 3 на котельной № 39 в с. Новостройка.

2. Ремонт котла № 2 на котельной № 39 в с. Новостройка.

3. Замена надземной теплосети на котельной № 35 в с. Игнатьевка.

4. Замена бака-аккумулятора на котельной № 34 в с. Светлогорье 
(2 шт.).
5. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Нагорное.

6. Замена котлов на котельной № 37 в с. Игнатьевка.

7. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Федосьевка.

8. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Светлогорье.

9. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Новостройка.

· за счет средств бюджета Пожарского муниципального района:

1. Объекты теплоснабжения сельских поселений: Губеровское, Светлогорское.
2. Актуализация схем теплоснабжения сельских поселений: Нагорненское, Верхнеперевальское, Федосьевское.
3. Приобретение дизельных генераторов для резервного электроснабжения котельных № 34 с. Светлогорье и № 39 с. Новостройка.
5. Методика расчета размера субсидии
Расчет суммы долевого финансирования за счет средств бюджета Пожарского муниципального района определяется в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края к государственной программе Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020-2027 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края                         от 27 декабря 2019 года № 939-па. Планируется для реализации мероприятий Программы использовать средства краевого бюджета в размере                      71381,91 тысяч рублей, что составляет 99% от общего объема финансирования проведения модернизации и капитального ремонта объектов теплоснабжения.

Планируемый общий объем долевого финансирования модернизации и капитального ремонта оборудования и сооружений объектов теплоснабжения за счет средств бюджета Пожарского муниципального района составляет 721,03 тысяч рублей или 1% от общего объема финансирования.
6. Механизм реализации и управления Программой
Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на выполнение работ (услуг), связанных с работами по модернизации и капитальному ремонту объектов теплоснабжения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
Администрация Пожарского муниципального района осуществляет контроль за исполнением заключенных муниципальных контрактов в сфере модернизации и капитального ремонта объектов теплоснабжения, целевым использованием денежных средств, направленных на реализацию мероприятий Программы, качеством выполненных работ по модернизации и капитальному ремонту объектов теплоснабжения Пожарского муниципального района.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

· проверка качества выполняемых работ по модернизации и капитальному ремонту объектов теплоснабжения;

· эффективное и целевое использование денежных средств;

· выполнение гарантийных обязательств по модернизации и капитальному ремонту объектов теплоснабжения в течение установленного срока.

7. Организация контроля за исполнением мероприятий Программы
Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет первый заместитель главы администрации Пожарского муниципального района.

Текущее руководство, контроль и анализ выполнения мероприятий, на которые выделяются субсидии, осуществляет первый заместитель главы администрации Пожарского муниципального района и начальник отдела жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района.

Отчет по итогам года формируется отделом жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района и предоставляется в срок до 1-го марта года, следующего за отчетным, главе Пожарского муниципального района, в Думу Пожарского муниципального района и в отдел стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района.
Итоговый отчет о реализации Программы должен содержать аналитическую записку, в которой указываются:

· степень достижения ожидаемых результатов и намеченных целей Программы;

· общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и мероприятиям программы. 

По мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.
8. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы по проведению модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения Пожарского муниципального района - 2021-2024 годы, с момента выделения средств бюджетом Приморского края.
9. Целевые показатели и оценка эффективности реализации программы
Реализация настоящей Программы должна обеспечить проведение модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения Пожарского муниципального района.

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения целевых показателей.
Целевые показатели реализации Программы:

· протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения – 
6541 п.м.;
· количество модернизированных объектов теплоснабжения – 8 шт.;

· количество разработанных схем теплоснабжения – 3 шт.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно и по итогам её исполнения в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации Программ, утвержденным постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 25 марта 2014 года № 132-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пожарского муниципального района Приморского края».

В результате модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения ожидается:
· уменьшение случаев отказа, поломок и аварий в работе оборудования объектов теплоснабжения;

· повышение энергетической эффективности оборудования объектов теплоснабжения;

· уменьшение общего уровня износа оборудования, зданий и сооружений.

Конечным результатом реализации Программы должно стать повышение надежности функционирования оборудования объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и как следствие, гарантированное обеспечение населения Пожарского муниципального района услугами бесперебойного теплоснабжения и горячего водоснабжения, соответствующими требованиям безопасности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами.

_____________________
Приложение 1

к муниципальной Программе

«Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2021-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Пожарского муниципального района
Приморского края 
от «_21_» _декабря_2021 года № _737-па_
Мероприятия муниципальной программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2021-2024 годы»
	Наименование мероприятия
	Источники и объёмы финансирования мероприятий программы,

тыс. руб.

	
	Годы
	Всего затраты на мероприятия   Программы
	В том числе

	
	
	
	Средства краевого бюджета, тыс.руб.
	Средства бюджета Пожарского муниципального района, тыс.руб.

	Предоставление субсидии из бюджета Пожарского муниципального района в целях возмещения части затрат на капитальный ремонт теплоснабжающим организациям, использующим объекты теплоснабжения, расположенные на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района
	2021
	1297,00
	0,00
	1297,00

	Государственная экспертиза сметной стоимости
	2021
	161,28
	0,00
	161,28

	Ремонт инженерной системы теплоснабжения в                                               с. Губерово
	2021
	200,21
	0,00
	200,21

	Ремонт котла № 3 на котельной № 39 в с. Новостройка
	2022
	3622,08
	3585,86
	36,22

	Ремонт котла № 2 на котельной № 39 в с. Новостройка
	2022
	11014,04
	10903,90
	110,14

	Замена надземной теплосети на котельной № 35

в с. Игнатьевка
	2022
	3510,92
	3475,81
	35,11

	Замена бака-аккумулятора на котельной № 34 
в с. Светлогорье (2 шт.)
	2022
	5265,90
	5213,24
	52,66

	Разработка проектной документации на перевод МКД в с. Губерово по ул. Кооперативная, д. 1 на электроотопление
	2023
	60,00
	0,00
	60,00

	Приобретение дизельного генератора для резервного электроснабжения котельной № 34 с. Светлогорье
	2023
	2689,37
	0,00
	2689,37

	Приобретение дизельного генератора для резервного электропитания котельной № 39 с. Новостройка
	2023
	2458,88
	0,00
	2458,88

	Актуализация схем теплоснабжения сельских поселений: Нагорненское, Верхнеперевальское, Федосьевское
	2023
	500,00
	0,00
	500,00

	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Нагорное
	2023
	4950,00
	4900,50
	49,50

	Замена котлов на котельной № 37 в с. Игнатьевка
	2023
	12180,00
	12058,20
	121,80

	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 
с. Федосьевка
	2024
	5700,00
	5643,00
	57,00

	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 
с. Светлогорье
	2024
	8300,00
	8217,00
	83,00

	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 
с. Новостройка
	2024
	17560,00
	17384,40
	175,60

	
	Итого по мероприятию
	79469,68
	71381,91
	8087,77


Приложение 2

к муниципальной Программе

«Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2021-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Пожарского муниципального района
Приморского края
от «_21_» _декабря_2021 года № _737-па_
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы «Модернизация и ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры в сфере теплоснабжения, расположенных на территории сельских поселений, 

входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2021-2024 годы»
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Срок достижения (итогового) целевого показателя

	1
	Предоставление субсидии из бюджета Пожарского муниципального района в целях возмещения части затрат на капитальный ремонт теплоснабжающим организациям, использующим объекты теплоснабжения, расположенные на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района
	количество отремонтированного оборудования
	шт.
	1
	2021

	2
	Государственная экспертиза сметной стоимости
	количество положительных заключений
	шт.
	4
	2021

	3
	Ремонт инженерной системы теплоснабжения в с. Губерово
	количество отремонтированного оборудования
	шт.
	1
	2021

	4
	Ремонт котла № 3 на котельной № 39 

в с. Новостройка
	количество отремонтированного оборудования
	шт.
	1
	2022

	5
	Ремонт котла № 2 на котельной № 39 
в с. Новостройка
	количество отремонтированного оборудования
	шт.
	1
	2022

	6
	Замена надземной теплосети на котельной 

№ 35 в с. Игнатьевка
	протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения
	п.м. 
	828
	2022

	7
	Замена бака-аккумулятора на котельной № 34 в с. Светлогорье (2 шт.)
	количество отремонтированного оборудования
	шт.
	2
	2022

	8
	Разработка проектной документации на перевод МКД в с. Губерово по 

ул. Кооперативная, д. 1 на электроотопление
	количество разработанной проектной документации 
	шт.
	1
	2023

	9
	Приобретение дизельного генератора для резервного электроснабжения котельной 

№ 34 с. Светлогорье
	количество приобретенного оборудования
	шт.
	1
	2023

	10
	Приобретение дизельного генератора для резервного электропитания котельной № 39 
с. Новостройка
	количество приобретенного оборудования
	шт.
	1
	2023

	11
	Актуализация схем теплоснабжения сельских поселений: Нагорненское, Верхнеперевальское, Федосьевское
	количество разработанных схем
	шт.
	3
	2023

	12
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 

с. Нагорное
	протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения
	п.м.
	978
	2023

	13
	Замена котлов на котельной № 37 

в с. Игнатьевка
	Количество отремонтированного оборудования
	шт.
	1
	2023

	14
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Федосьевка
	Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения
	п.м.
	210
	2024

	15
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Светлогорье
	Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения
	п.м.
	1025
	2024

	16
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Новостройка
	Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения
	п.м.
	3500
	2024


