Отчет за 2021 год о реализации муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Пожарского муниципального района, из муниципального аварийного жилищного фонда» на период 2020-2023 годы
	Наименования 

программных мероприятий
	Период реализации
	Средства,

предусмотренные

в программе для финансирования программных мероприятий

в 2021 году, тыс. руб.
	Фактическое финансирование программных мероприятий

за 2021 год, 
тыс. руб.
	Результат

	Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Пожарского муниципального района, из муниципального аварийного жилищного фонда» на период 2020-2023 годы
· Утверждена постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 03 ноября 2020 года № 704-па;

Ответственные за реализацию программы (кураторы):

· отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района.

	Приобретение жилья на вторичном рынке и переселение граждан, проживающих в домах по адресу: 

- с. Губерово, ул. Советская, д. 14;

- с. Губерово, ул. Советская, д. 16;

- с. Красный Яр, ул. Набережная,  

д.  31.


	2021 год
	16791,89
	13391,50
	В рамках реализации мероприятий проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2021 год проведены мероприятия по приобретению 10 квартир общей площадью 410 кв. м для переселения из ветхого и аварийного жилья 18 граждан. 

	ИТОГО: 
	2021 год
	16791,89
	13391,50
в т.ч.:

11389,47 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета, 1991,32 тыс рублей – за счет средств краевого бюджета, 10,71 тыс рублей – за счет средств местного бюджета.
	


Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Пожарского муниципального района» на 2021-2024 годы
Оценка эффективности использования средств бюджетов всех уровней

	Мероприятие программы
	Планируемое финансовое обеспечение мероприятий программы из бюджета Пожарского муниципального района, тыс. руб. 
	Фактическое финансовое обеспечение мероприятий программы из бюджета Пожарского муниципального района, тыс. руб.
	Оценка

	Приобретение жилья на вторичном рынке и переселение граждан, проживающих в домах по адресу: 

- с. Губерово, ул. Советская, д. 14;

- с. Губерово, ул. Советская, д. 16;

- с. Красный Яр, ул. Набережная,  

д.  31.
	16791,89
	13391,50
	79,75 %


Оценка эффективности муниципальной программы 
	Итоговая 

сводная оценка
	Вывод 

об эффективности программы
	Предложения 

по дальнейшей реализации программы

	Удовлетворительная
	Эффективность муниципальной программы зависит от финансового обеспечения региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2019 - 2023 годы, утвержденной постановлением администрации Приморского края 

от 09.04.2019 № 217-па.
Экономия бюджетных средств, в части выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, образовалась за счет уточнения аварийного жилищного фонда и проживающих в нем граждан на момент расселения граждан.
	Привлечение к расселению инвесторов.   Создание маневренного жилищного фонда.



