Отчет за 2021 год о реализации муниципальной программы «Модернизация, ремонт и
обеспечение работоспособности объектов водопроводно-канализационного хозяйства
сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района»

на 2021-2024 годы»
	Наименования 

программных мероприятий
	Период реализации
	Средства,

предусмотренные

в программе для финансирования программных мероприятий

в 2021 году, тыс. руб.
	Фактическое финансирование программных мероприятий

за 2021 год, тыс. руб.
	Результат

	Муниципальная программа «Модернизация, ремонт и обеспечение работоспособности объектов водопроводно-канализационного хозяйства сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2021-2024 годы»
Утверждена постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 21 декабря 2021 года № 736-па. 

Ответственные за реализацию программы:
· Отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района

	Предоставление субсидий МУП ПМР «Лидер» на возмещение затрат в связи с выполнением работ (услуг) по холодному водоснабжению, водоотведению, в части не обеспеченной тарифом и на финансовое обеспечение затрат с выполнением работ, оказанием услуг из бюджета Пожарского муниципального района на 2021 год
	2021 год
	4 620,00
в т.ч.:

4 620,00 бюджет ПМР

(собственные 

средства)
	4 620,00
в т.ч.:

4 620,00 бюджет ПМР

(собственные 

средства)
	В 2021 году МУП ПМР «Лидер» предоставлены в полном объеме субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ (услуг) по холодному водоснабжению, водоотведению, в части не обеспеченных тарифом и на финансовое обеспечение затрат с выполнением работ, оказанием услуг. 

	Строительство водозабора пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского района Приморского края 
	2021
	109 587,24
краевой бюджет
	109 587,24
краевой бюджет
	В рамках заключенных муниципальных контрактов на строительство объекта «Водозабора пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского района Приморского края» и проведения строительного контроля запланированные работы выполнены в полном объеме.

	Подвоз воды для сел Бурлит и Алчан Федосьевского сельского поселения
	2021
	168,32
	168,32
	Во исполнение муниципального контракта жители села Бурлит и Алчан Федосьевского сельского поселения обеспечивались питьевой водой в течение 2021 года.

	Потребление электроэнергии для закачки питьевой воды из водонапорной скважины Федосьевского сельского поселения
	2021
	6,95
	6,95
	С целью водоснабжения жителей села Федосьевка Федосьевского сельского поселения водонапорная скважина бесперебойно обеспечивалась электроэнергией.

	Устройство (ремонт) водоразборных колонок и водопровода в с. Пожарское, с. Соболиный, с. Нагорное и с. Верхний Перевал.
Восстановление электроснабжения водоразборной колонки в с. Никитовка 

	2021
	931,39
	931,39
	Установлены водоразборные колонки в количестве 4-х штук, в том числе: в с. Пожарское на ул. Лермонтова - 1, на ул. Лазо - 2; в с. Соболиный – 1. Проведена замена водопровода в с. Нагорное – 200 м, в с. Верхний Перевал – 20 м.
Проведена замена опоры ЛЭП и кабеля СИП для электроснабжения водоразборной колонки в с. Никитовка

	Ремонт водонапорной башни в с. Игнатьевка 
	2021
	199,99
	199,99
	Выполнен ремонт водонапорной башни в с. Игнатьевка

	Установка насосной станции в с. Игнатьевка
	2021
	99,98
	99,98
	Установлена насосная станции в с. Игнатьевка на ул. Советская.

	Содержание колодцев для забора питьевой воды в с. Федосьевка
	2021
	3,39
	3,39
	Произведена очистка от льда колодцев для забора питьевой воды в с. Федосьевка.

	Допроектирование водозабора пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского района Приморского края
	2021
	50,00
	50,00
	В связи с увеличением объема работ проведены проектно-изыскательские работы на строительство «Водозабора пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского района Приморского края».

	ИТОГО:
	2021 год
	115 667,26

в т.ч.:

109 587,24 бюджет ПК

6 080,02бюджет ПМР
	115 667,26

в т.ч.:

109 587,24 бюджет ПК

6 080,02бюджет ПМР
	


Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация, ремонт и обеспечение работоспособности объектов водопроводно-канализационного хозяйства сельских поселений,
входящих в состав Пожарского муниципального района»

на 2021-2024 годы»
Оценка эффективности использования средств бюджетов всех уровней

	Мероприятие программы
	Планируемое финансовое обеспечение мероприятий программы из бюджета Пожарского муниципального района, тыс. руб. 
	Фактическое финансовое обеспечение мероприятий программы из бюджета Пожарского муниципального района, тыс. руб.
	Оценка

	Модернизация, ремонт и обеспечение работоспособности объектов водопроводно-канализационного хозяйства сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2021-2024 годы»
	115 667,26
	115 667,26
	100,0%


Оценка эффективности муниципальной программы 

	Итоговая 

сводная оценка
	Вывод 

об эффективности программы
	Предложения 

по дальнейшей реализации программы

	Удовлетворительная
	Пояснение:

Эффективность зависит от финансового обеспечения муниципальной программы «Модернизация, ремонт и обеспечение работоспособности объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района»

на 2021-2024 годы.

	Участие в государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 и государственной программе Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 945-па.


