	[image: image1.jpg]




	АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ



	Р  А  С  П  О  Р  Я  Ж  Е  Н  И  Е



	____07.02.2011____
	пгт Лучегорск
	№
	11-ра


О подготовке топливно-энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Пожарского муниципального района 

к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов
Во исполнение распоряжения Администрации Приморского края от 11 января 2011 года № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов» и с целью обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Пожарского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов
1. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

- до 25 августа 2011 года – в размере 80 процентов от объемов работ по подготовке к отопительному сезону 2011-2012 годов;
- до 25 сентября 2011 года – полную готовность объектов к началу отопительного сезона.
2. Отделу анализа и мониторинга по вопросам жизнеобеспечения администрации Пожарского муниципального района (Короткова) обеспечить оперативный контроль:
- за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Пожарского муниципального района к отопительному сезону 2011-2012 годов;
- за накоплением топлива на источниках теплоснабжения и дизельных электростанциях;
- назначить в срок до 10 мая 2011 года комиссию:

а) по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях (в состав комиссии включить представителя жилищной инспекции);
б) по оценке готовности организаций к работе в осенне-зимний период 2011-2012 года для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей, объектов социально-культурного назначения (по согласованию с главами поселений), в состав которых включить (по согласованию) представителей Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора; 
- обеспечить  работу комиссии по оценке  готовности к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов и получение паспортов готовности:

жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения – до 15 сентября 2011 года;

организаций – до 01 ноября 2011 года;

2.1. Предоставить в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края паспорта готовности  к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов энерго- и теплоснабжающих организаций, теплоисточников.

3. Оценку готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов производить в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период (далее – Положение), утвержденным Министром промышленности и энергетики Российской Федерации 25 августа 2004 года.
4. Начальнику управления образования администрации Пожарского муниципального района Холодовой З. Д.,    начальнику   управления   культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района Коляда В. Я., главному врачу МУЗ «Лучегорская ЦРБ» Филатовой О. А.:

         4.1.   В срок до 01 апреля 2011 года представить в отдел анализа и мониторинга по вопросам жизнеобеспечения администрации Пожарского муниципального района план мероприятий по подготовке объектов социально-культурного значения и здравоохранения к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов согласно приложению № 1;
4.2.   Утвердить и представить в срок до 15 апреля 2011 года в отдел анализа и мониторинга по вопросам жизнеобеспечения администрации Пожарского муниципального района графики переаттестации и обучения работников, ответственных за энергоустановки, расположенные на объектах социально-культурного назначения, для этих целей воспользоваться услугами государственного учреждения «Учебный центр подготовки кадров для края».

4.3. Принять меры по обеспечению в 2011 году снижения сопоставимых объемов потребленных тепло- и электроэнергии, воды, дров не менее чем на три процента от объема фактически потребленного в 2010 году каждого из указанных ресурсов.
4.4. Обеспечить предоставление в отдел анализа и мониторинга по вопросам жизнеобеспечения администрации Пожарского муниципального района в установленные сроки информации:

- о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах социально культурного назначения ежемесячно в срок  до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом по установленной департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края форме;

- о ходе прохождения осенне-зимнего периода по состоянию на 01 декабря 2011 года согласно форме государственного наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 31 октября по 01 апреля в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3- ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца;
5. Рекомендовать главам поселений, руководителям организаций всех форм собственности: 
5.1 Обеспечить заготовку топлива с учетом реализации мероприятий по энергоресурсосбережению в соответствии с заданиями на отопительный сезон 2011-2012 года, накопление топлива для обеспечения электро- и теплоснабжением  объектов социально-культурного значения, здравоохранения и жилищного фонда, расположенных на территории Пожарского муниципального района до 01 октября 2011 года в необходимых объемах;
5.2 Уделять особое внимание завозу топлива на объекты теплообеспечения района и своевременно производить оплату за поставляемое топливо;
5.3 Взять под личный контроль разработку мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных и дизельных электростанциях;
5.4 Обеспечить устранение недостатков, снижающих надёжность работы систем энергоснабжения и не позволивших своевременно получить паспорта готовности в 2011 году;
5.5 Обеспечить ежемесячное предоставление в отдел анализа и мониторинга по вопросам жизнеобеспечения администрации Пожарского муниципального района  отчетов о закупке и фактическом использовании топлива и наличии на складах до первого числа каждого месяца, следующего за отчетным согласно приложениям  №№ 3 и 4;
5.6 Руководителям организаций обеспечить к 01 октября 2011 года накопление запасов материально-технических ресурсов и комплектование аварийно-восстановительных бригад с обеспечением их необходимой техникой и оборудованием для устранения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения района;
5.7 Руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства  Пожарского муниципального района разработать и утвердить графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение. 

     6. Рекомендовать главам поселений:
     6.1. Обеспечить надежное теплоснабжение потребителей на территориях Пожарского муниципального района, в том числе принятие мер по организации теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;
     6.2.Обеспечить выполнение требований, установленных правилами оценки городских и сельских поселений к отопительному периоду, и осуществлять контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;
     6.3. В срок до 01 апреля 2011 года предоставить в отдел анализа и мониторинга по вопросам жизнеобеспечения администрации Пожарского муниципального района план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2011-2012 годов согласно приложению № 2;
         6.4.  Создать в срок до 01 мая 2011 года комиссии:

- по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях (в состав комиссии включить представителя жилищной инспекции);
- по оценке готовности организаций к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей, объектов социально-культурного назначения (в состав комиссии включить (по согласованию) представителей управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзор;
6.5. Обеспечить работу комиссий, указанных в пункте 6.2. настоящего распоряжения, и получение паспортов готовности:

жилищного фонда – до 15 сентября 2011 года;
организаций – до 01 ноября 2011 года;

6.6. Предоставить в отдел анализа и мониторинга по вопросам жизнеобеспечения администрации Пожарского муниципального района паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов энерго- и теплоснабжающих организаций, теплоисточников до 01 ноября 2011 года;
6.7. Обеспечить к началу отопительного сезона:

- создание за счет средств местных бюджетов запасов материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения;
- комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования;

6.8. Обеспечить регулярную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета, в соответствии с утвержденными в установленном порядке лимитами электропотребления организаций;
6.9.  Совместно с руководителями предприятий жилищно-коммунального хозяйства и бюджетных организаций разработать, утвердить и представить в срок до 01 мая 2011 года в отдел анализа и мониторинга по вопросам жизнеобеспечения администрации Пожарского муниципального района планы-графики переаттестации и обучения работников жилищно-коммунальных предприятий и ответственных лиц при работе с энергоустановками, на объектах социально-культурного назначения; для этих целей воспользоваться услугами государственного учреждения «Учебный центр подготовки кадров для края»;


6.10. Разработать, утвердить и представить в срок до 01 июля 2011 года в отдел анализа и мониторинга по вопросам жизнеобеспечения администрации Пожарского муниципального района:

- правовой акт, устанавливающий порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов;

- графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке тепловой мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей.
6.11. Совместно с руководителями предприятий жилищно-коммунального хозяйства определить расчетами и утвердить в срок до 01 июля 2011 года  допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов. Расчеты предоставить в отдел анализа и мониторинга по вопросам жизнеобеспечения администрации Пожарского муниципального района; 
6.12.  Обеспечить предоставление в отдел анализа и мониторинга по вопросам жизнеобеспечения администрации Пожарского муниципального района в установленные сроки информации:

           - о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2011-2012 годов по состоянию на 30 (31) и 14 число каждого месяца, начиная с 31 мая 2011года по 14 ноября 2011 года, в соответствии с  формой государственного статистического наблюдения  1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;
- о ходе прохождения осенне-зимнего периода по состоянию на 01 декабря 2011 года согласно форме государственного наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 31 октября по 01 апреля в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3- ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца;
- о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах социально культурного назначения ежемесячно в срок  до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом по установленной департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края форме;
6.13. Разработать и утвердить мероприятия по поддержке за счет средств местного бюджета отдельных категорий потребителей путем выделения им средств на установку приборов учета используемых энергетических ресурсов, предназначенных для расчетов за используемые энергетические ресурсы;
6.14. Обеспечить регулярное информирование о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе путем размещения  в средствах массовой информации, на официальных сайтах органов местного самоуправления в сети «Интернет».
7. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства Пожарского муниципального района, лицам, ответственным за содержание многоквартирного дома, проводить в отопительный сезон действия, направленные на регулирование расхода  тепловой энергии в многоквартирном доме в целях ее сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил либо произвести иные, предусмотренные действующим законодательством действия, направленные на оптимизацию расходов собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой энергии;

           8.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Пожарского муниципального района
                   Т.В. Бирюкова                                   

	
	
	Приложение № 1

к распоряжению администрации                                                                                                      Пожарского муниципального района                                                                                                Приморского края

от  _______________  № ____




ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов 

социально-культурного значения и здравоохранения 

к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Объем
	Сметная стоимость тыс.руб.
	Обеспеченность финансами
	Источник финансирования
	Срок исполнения
	Ответственный за исполнение

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель ______________________ /________________/

                                       Подпись                                              Ф.И.О.

Исполнитель ______________________ /________________/_____________/
                                       Подпись                                              Ф.И.О.                        Контактный телефон
	
	
	Приложение № 2
к распоряжению администрации                                                                                                      Пожарского муниципального района                                                                                                Приморского края

от  _______________  № ____




ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 

к работе в зимних условиях 2011-2012 годов

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Объем
	Сметная стоимость тыс.руб.
	Финансирование, тыс. руб.
	Срок исполнения
	Ответственный за исполнение

	
	
	
	
	
	Краевой бюджет
	Местный бюджет
	Собственные средства
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель ______________________ /________________/

                                       Подпись                                              Ф.И.О.

Исполнитель ______________________ /________________/________________/
                                       Подпись                                              Ф.И.О.                         Контактный телефон
	
	
	Приложение № 3
к распоряжению администрации                                                                                                      Пожарского муниципального района                                                                                                Приморского края

от  _______________  № ____




ИНФОРМАЦИЯ

по накоплению топлива 

к началу отопительного сезона 2011-2012 годов
	Наименование предприятия
	Вид топлива
	Поступление топлива,

тн
	Расход на ГВС,

тн
	Накопление топлива, тн

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Руководитель ______________________ /________________/

                                       Подпись                                              Ф.И.О.

Исполнитель ______________________ /________________/______________/
                                       Подпись                                              Ф.И.О.                        Контактный телефон
                                                                                                                        Приложение № 4
             к распоряжению администрации 
       Пожарского муниципального района

             Приморского края

             от  _______________  № ____
	Отчет

	о закупке и фактическом использовании топлива в отопительном сезоне 2011-2012 годов

	за _____________________ месяц

	по Пожарскому муниципальному району

	№ п/п 
	Сведения о поступлении и расходе топлива
	Уголь
	Мазут
	Дизтопливо

	
	
	Количество, тн
	Марка
	Цена, руб/тн
	Количество, тн
	Цена, руб/тн
	Количество, тн
	Цена, руб/тн

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Остаток на 1 мая 2011 г., тн

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Заготовлено топлива:
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:  май
	
	
	
	
	
	
	

	
	июнь
	
	
	
	
	
	
	

	
	июль
	
	
	
	
	
	
	

	
	август
	
	
	
	
	
	
	

	
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	

	
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	

	
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	

	
	декабрь 
	
	
	
	
	
	
	

	
	январь
	
	
	
	
	
	
	

	
	февраль
	
	
	
	
	
	
	

	
	март
	
	
	
	
	
	
	

	
	апрель
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего: заготовлено топлива, тн
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Фактический расход на горячую воду, тепло и электроэнергию, тн
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:  май
	
	
	*
	
	*
	
	*

	
	июнь
	
	
	*
	
	*
	
	*

	
	июль
	
	
	*
	
	*
	
	*

	
	август
	
	
	*
	
	*
	
	*

	
	сентябрь
	
	
	*
	
	*
	
	*

	
	октябрь
	
	
	*
	
	*
	
	*

	
	ноябрь
	
	
	*
	
	*
	
	*

	
	декабрь 
	
	
	*
	
	*
	
	*

	
	январь
	
	
	*
	
	*
	
	*

	
	февраль
	
	
	*
	
	*
	
	*

	
	март
	
	
	*
	
	*
	
	*

	
	апрель
	
	
	*
	
	*
	
	*

	
	Всего: фактический расход, тн
	
	
	*
	
	*
	
	*

	4
	Остаток топлива на 1 число месяца, следующего за отчетным, тн
	
	
	*
	
	*
	
	*

	5
	Плановая поставка топлива за месяц, следующий за отчетным, тн
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Плановый расход топлива за месяц, следующий за отчетным, тн
	
	
	*
	
	*
	
	*


Руководитель ______________________ /________________/

                                                    Подпись                                              Ф.И.О.

Исполнитель ______________________ /________________/ ________________/_____________________/
                                       Подпись                                              Ф.И.О.                             контактный телефон
PAGE  
3

