ИНФОРМАЦИЯ 
(пояснительная записка)
о ходе реализации региональных проектов в рамках исполнения 
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204                                «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
на территории Пожарского муниципального района 
по состоянию на 27.12.2021.

Разработаны и представлены «Дорожные карты» по направлениям национальных проектов: 
Жилье и городская среда, Безопасные и качественные автомобильные дороги, Образование, Культура, Демография, Малое и среднее предпринимательство.
На реализацию национальных проектов на территории Пожарского муниципального района до 2024 года запланировано 626,68 млн рублей, в том числе в 2021 году предусмотрено 253,43 млн рублей, в том числе ФБ – 132,74 млн рублей, КБ – 103,73 млн рублей, МБ – 16,95 млн рублей. Законтрактовано 253,43 млн рублей. (100 %). Все контракты завершены и оплачены. 

[bookmark: _Hlk32842738]По проекту «Жилье и городская среда» на 2021 год предусмотрено 167,64 млн рублей, в том числе 132,32 млн рублей – за счет средств федерального бюджета, 22,12 млн рублей – за счет средств краевого бюджета, 13,20 млн рублей – за счет средств местного бюджета. Законтрактовано 167,64 млн рублей              (100,0 %). Все контракты завершены и оплачены.

В проект «Формирование комфортной городской среды» вошли 2 поселения: Лучегорское городского поселение и Светлогорское сельское поселение. На 2021 год предусмотрено 25,11 млн рублей, в том числе 12,73 млн рублей – за счет средств федерального бюджета, 0,26 млн рублей – за счет средств краевого бюджета, 12,12 млн рублей – за счет средств местного бюджета. 

По Лучегорскому городскому поселению выполнены работы по благоустройству центральной площади пгт Лучегорск. Контракты оплачены. 
По Светлогорскому сельскому поселению муниципальный контракт заключен на благоустройство общественной территории (детская площадка                  с. Светлогорье, 1- микрорайон, МКД 8). Работы завершены. Контракт оплачен. Проведена претензионная работа по нарушению сроков исполнения контракта, начислены пени. Подрядчик выплатил неустойку.

В Государственной программе Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края», «Благоустройство дворовых территорий» принимает участие Лучегорское городское поселение (4 дворовых территории) и четыре сельских поселения (Светлогорское, Верхнеперевальское, Губеровское и Пожарское). На 2021 год предусмотрено 17,38 млн рублей, в том числе 17,07 млн рублей – за счет средств краевого бюджета, 0,31 млн рублей – за счет средств местного бюджета. 

По Лучегорскому городскому поселению заключены контракты по благоустройству 4-х дворовых территорий. Работы закончены в срок. Контракты оплачены. 

По Светлогорскому сельскому поселению муниципальный контракт заключен на выполнение работ по благоустройству придомовой территории МКД № 10, 1-й микрорайон. Работы завершены. Контракт оплачен. Проведена претензионная работа по нарушению сроков исполнения контракта, начислены пени. Подрядчик выплатил неустойку. 

По Губеровскому сельскому поселению муниципальный контракт заключен по благоустройству спортивной игровой площадки на общественной территории в с. Губерово. Работы завершены в срок. Контракт оплачен. 

По Пожарскому сельскому поселению муниципальный контракт заключен по благоустройству площади перед ДК с. Пожарское. Работы выполнены в срок. Контракт оплачен. На сумму экономии заключен дополнительный контракт на установку лавочек, урн, качелей и освещения. Работы выполнены в срок. Контракт оплачен. 

По Верхнеперевальскому сельскому поселению муниципальный контракт заключен по устройству универсальной площадки для игровых видов спорта                 в с. Верхний Перевал. Работы завершены в срок. Контракт оплачен.

В рамках реализации мероприятий проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Приобретено 6 квартир в с. Новостройка и 4 квартиры в пгт Лучегорск. Общая площадь приобретенного жилья составила 416,7 кв.м. Переселено 18 человек. Затрачено 13,39 млн рублей, в т.ч. 11,39 млн рублей - за счет средств федерального бюджета, 1,99 млн. руб. – за счет средств краевого бюджета, 0,01 млн рублей - за счет средств местного бюджета.  

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Лучегорского городского поселения» предусмотрено предоставление субсидий молодым семьям, участникам муниципальной программы.
 На 2021 год предусмотрено 2,18 млн рублей, в том числе 0,80 млн рублей – за счет средств федерального бюджета, 0,61 млн рублей – за счет средств краевого бюджета, 0,77 млн рублей – за счет средств местного бюджета. 
Предоставлена субсидия для приобретения жилья 3 молодым семьям, проживающим в пгт Лучегорск.

По проекту «Чистая вода» на 2021 год предусмотрено 109,59 млн рублей, в том числе средств федерального бюджета – 107,40 млн рублей, краевого бюджета – 2,19 млн рублей на строительство водозабора пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского района Приморского края. 
Муниципальный контракт заключен 22.03.2021. Срок выполнения работ с 22.03.2021 по 01.06.2022. Все работы по контракту 2021 года завершены в срок и оплачены в полном объеме. В ходе исполнения контракта возникла необходимость в корректировке сметы в связи с удорожанием строительных материалов, а также в допроектировании части водовода. Получено положительное заключение государственной экспертизы.

[bookmark: _Hlk32842597] По проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год предусмотрено 61,79 млн рублей, в том числе средств краевого бюджета – 60,00 млн рублей, 1,79 млн рублей – средств местного бюджета. 

На ремонт автомобильной дороги (улица Заводская) с. Новостройка с устройством асфальтобетонного покрытия, ливневой канализации и установкой уличного освещения предусмотрено 12,56 млн рублей, в том числе 12,44 млн рублей – средств краевого бюджета, 0,13 млн рублей – средств местного бюджета. Муниципальный контракт заключен 02.04.2021. Срок выполнения работ с 02.04.2021 по 20.08.2021. Работы выполнены на участке дороги протяженностью 0,8 км. Контракт оплачен.

На ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Петра Григоренко с. Новостройка предусмотрено 1,13 млн рублей, в том числе 1,11 млн рублей – средств краевого бюджета, 0,01 млн рублей – средств местного бюджета. Муниципальный контракт заключен 23.08.2021. Срок выполнения работ с 23.08.2021 по 07.09.2021. Выполнены работы по устройству сливной призмы и кюветов, а также устройство покрытия дороги из щебеночно-песчаных смесей на участке протяженностью 1,18 км. Работы завершены. Контракт оплачен.

На ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Партизанская с. Пожарское Пожарского муниципального района предусмотрено 1,46 млн рублей, в том числе 1,45 млн рублей – средств краевого бюджета, 0,01 млн рублей – средств местного бюджета. Муниципальный контракт заключен 16.12.2021. Срок выполнения работ с 16.12.2021 по 24.12.2021. Выполнены работы по устройству сливной призмы и кюветов, исправлению профиля гравийных оснований с добавлением нового материала на участке дороги протяженностью 0,9 км, а также устройству освещения. Контракт оплачен.

На ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Федосьевка - Верхний Перевал» (км 22 - км 44) Пожарского муниципального района предусмотрено 1,18 млн рублей средств местного бюджета. Выполнены работы по устройству сливной призмы и кюветов, а также исправлению профиля гравийных оснований с добавлением нового материала на участке дороги протяженностью 22 км. Контракт оплачен.

На ремонт участка автомобильной дороги «Верхний Перевал – Ясеневый» (км 45 - км 65) Пожарского муниципального района предусмотрено 10,10 млн рублей, в том числе 10,0 млн рублей – средств краевого бюджета, 0,10 млн рублей – средств местного бюджета. Муниципальный контракт заключен 27.09.2021. Срок выполнения работ с 27.09.2021 по 12.10.2021. Выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги протяженностью 20 км. Контракт оплачен.

На ремонт автомобильной дороги с ливневым коллектором ул. Ленина, от ул. Набережная до проезда к МКД № 7 и МКД № 6 3 микрорайона пгт Лучегорск предусмотрено 24,06 млн рублей, в том числе 23,82 млн рублей – средств краевого бюджета, 0,25 млн рублей – средств местного бюджета.  Муниципальный контракт заключен 01.03.2021. Срок выполнения работ с 01.05.2021 по 31.08.2021. Срок исполнения контракта 30.09.2021. Работы выполнены на участке дороги протяженностью 1,6 км. Контракт оплачен.

На ремонт автомобильной дороги с ливневой канализацией/Сооружение-улица Виниченко от ул. Поликлиническая до проезда к МКД № 21 и МКД № 29 4 микрорайона пгт Лучегорск предусмотрено 9,23 млн рублей, в том числе 9,14 млн рублей – средств краевого бюджета, 0,09 млн рублей – средств местного бюджета. Муниципальный контракт заключен 01.03.2021. Срок выполнения работ с 01.05.2021 по 31.08.2021. Срок исполнения контракта 30.09.2021. Работы выполнены на участке дороги протяженностью 0,6 км. Контракт оплачен.

На ремонт автомобильной дороги местного значения Лучегорск-Благовещенка на участке от 5+100 км до 6+100 км предусмотрено 2,06 млн рублей, в том числе 2,04 млн рублей – средств краевого бюджета, 0,02 млн рублей – средств местного бюджета. Муниципальный контракт заключен 02.03.2021. Срок выполнения работ с 01.05.2021 по 31.08.2021. Выполнена отсыпка участка дороги протяженностью 1 км камнем и работы по укатке дополнительного покрытия дороги. В связи с поступающими жалобами от населения на качество выполненных работ на данное мероприятие выделены дополнительные средства за счет местного бюджета для уплотнения слоя покрытия дороги. Контракт оплачен.

По проекту «Образование на 2021 год предусмотрено 5,31 млн рублей, в том числе 5,26 млн рублей – за счет средств краевого бюджета, 0,05 млн рублей – за счет средств местного бюджета на капитальный ремонт оконных блоков в здании МОБУ СОШ № 4 пгт Лучегорск Работы завершены в срок. Контракт оплачен. 

В рамках реализации мероприятия национального проекта «Современная школа» получено положительное заключение государственной экспертизы на проведение определения несущей способности оснований фундамента и обследования части здания. Основное здание (литер "А", год постройки 1962) признано непригодным для функционирования. Выполнены мероприятия по техническому ремонту и подготовке к началу учебного года здания (литер "Б", год постройки 1968) и спортивного зала (пристройка, год постройки 1992).  
В настоящее время сметная документация на проектно-изыскательские работы на строительство в 2023-2024 гг. нового здания школы на 120 мест и 30 мест дошкольной группы направлена на госэкспертизу.

По проекту «Культура» на 2021 год предусмотрено 11,99 млн рублей, в том числе 10,30 млн рублей – средств краевого бюджета, 1,69 млн рублей – средств местного бюджета.
На капитальный ремонт большого зала муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры Пожарского муниципального района» предусмотрено 8,94 млн рублей, в том числе 8,85 млн рублей – средств краевого бюджета, 0,09 млн рублей – средств местного бюджета. Выполнены работы по замене напольного покрытия сцены, ремонт напольного покрытия большого зала, установлены кресла, заменен пожарный занавес. Работы завершены. Контракт оплачен.

Кроме того, 28.06.2021 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту санузлов. Срок выполнения работ с 01.07.2021 по 31.08.2021. Работы завершены. Контракт оплачен.

В рамках расходования субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек 08.02.2021 заключен договор на приобретение книг на общую сумму 126730,19 руб. Кроме того, 19.02.2021 заключен договор на приобретение информационно-технического оборудования (ноутбуки) на общую сумму 102000,0 рублей.  Контракты оплачены.

В рамках реализации прочих мероприятий в области «Культура» запланирован капитальный ремонт помещений муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Пожарского муниципального района», в том числе санитарно-гигиенической комнаты с условием доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Муниципальный контракт заключен 10.08.2021. Срок выполнения работ до 25.10.2021. Работы завершены в срок. Контракт оплачен.

В рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» на территории Губеровского сельского поселения запланированы мероприятия по благоустройству площади возле СДК с. Новостройка на сумму 3,03 млн рублей. Работы выполнены в срок. Контракт оплачен.

 По проекту «Точка 25.Лучегорск» муниципальный контракт заключен 23.08.2021 на  ремонт помещения муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры Пожарского муниципального района» на сумму 1750320,0 руб. аключены договоры с единственным поставщиком на приобретение столов, кресел-груш, ковриков на сумму 363035,00 руб.; на приобретение звукового оборудования на сумму 339860,00 руб., на приобретение телевизора, ультрабука, МФУ и т.д.) на сумму 268982,00 руб., а также на ремонт помещения на сумму 308106,03 руб. Все работы завершены, товары поставлены. Контракты оплачены.

По проекту «Малое и среднее предпринимательство»
В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка развития МСП ПМР» проведен обучающий курс для 32 субъектов МСП.
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