[image: image1.jpg]



ПРОТОКОЛ
заседания координационного штаба по контролю реализации проектов и мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, благоустройству объектов в рамках национальных и региональных проектов в Пожарском муниципальном районе в 2022 году 
_________________________________________________________________

  от 24 мая 2022 года                                                                         пгт Лучегорск
  Присутствовали:

	Бибиков

Андрей Алексеевич
	- первый заместитель главы администрации Пожарского муниципального района, заместитель председателя организационного штаба;

	Греб 

Елена Витальевн 
	- главный специалист отдела стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района, секретарь координационного штаба.


	Члены координационного штаба:



	Холодова 

Зоя Дмитриевна
	- Врио заместителя главы администрации Пожарского муниципального района;


	Голоха 

Любовь Валентиновна 
	- начальник отдела стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района;


	Леонтьева 

Татьяна Владимировна
	- начальник управления культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района;


	Храмцова

Светлана Анатольевна
	- Врио начальника управления образования администрации Пожарского муниципального района;


	Казанцев

Сергей Владимирович
	- Врио начальника отдела жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района;


	Кистенева 

Людмила Александровна
	- начальник финансового управления администрации Пожарского муниципального района;


	Дегтярев 

Сергей Владимирович
	- главный специалист отдела физической культуры и спорта администрации Пожарского муниципального района;


	Новоселова 

Виктория Юрьевна
	- заместитель главы администрации Лучегорского городского поселения;


	Федотова 

Ирина Сергеевна
	- глава Верхнепервальского сельского поселения;


	Продан 

Наталия Васильевна
	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района (координатор);


	Кабелюк 

Виктория Николаевна
	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района;


	Литвиненко 

Ольга Александровна
	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района;


	Шарихина 

Светлана Потаповна
	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района;


	Масленников 

Константин Александрович
	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района.


1. Слушали:

О ходе реализации мероприятий в рамках проектов 2022 года и об исполнении графика мониторинга объектов 2022 года в рамках реализации Национальных (региональных) проектов с участием общественных наблюдателей.

Докладчики: 

Заместитель главы Лучегорского городского поселения Новоселова Виктория Юрьевна;

Глава Верхнепервальского сельского поселения Федотова Ирина Сергеевна;

Врио начальника отдела жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района Казанцев Сергей Владимирович;

Начальник управления культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района Леонтьева Татьяна Владимировна;

Врио начальника управления образования администрации Пожарского муниципального района Храмцова Светлана Анатольевна;

Главный специалист отдела физической культуры и спорта администрации Пожарского муниципального района Дегтярев Сергей Владимирович;

Начальник отдела стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района Голоха Любовь Валентиновна;

Общественные наблюдатели от Пожарского муниципального района Литвиненко Ольга Александровна, Масленников Константин Александрович, Шарихина Светлана Потаповна.
2. Слушали:
О брендировании объектов в рамках реализации Национальных (региональных) проектов.

Докладчик: Начальник отдела стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района Голоха Любовь Валентиновна.

Решение:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Главам поселений Пожарского муниципального района, должностным лицам, ответственным за реализацию мероприятий в рамках национальных и региональных проектов:
2.1. Принять меры к устранению замечаний, выявленных в ходе регулярного мониторинга объектов национальных  и региональных проектов. 
Срок исполнения – до 03 июня 2022 года.

2.2. Взять на контроль качество (содержание, четкость и краткость) подготовки докладов и информации о ходе реализации подведомственных проектов к заседаниям координационного штаба. 

 Срок исполнения – постоянно.

2.3. Согласовать макеты брендирования объектов национальных проектов с профильными ОИФ Приморского края (согласно списку объектов брендирования).

Срок исполнения – до 01 июня 2022 года.

3. Врио начальника отдела жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района Казанцеву С.В. обеспечить при проведении ремонтных работ дорог в сельских поселениях района согласование между подрядчиками и гражданами вопросов по обустройству съездов с дорог к дворовым территориям домовладений граждан, приобретению труб необходимого диаметра и длины для прокладки их при окувечивании дорог. 
Срок исполнения – согласно графику ремонта дорог.
4. Главному специалисту отдела физической культуры и спорта администрации Пожарского муниципального района Дегтяреву С.В. совместно с начальником юридического отдела администрации Пожарского муниципального района Бирюковым А.С. подготовить техническое задание на поставку и монтаж оборудования для устройства скейт-парка в пгт Лучегорск. 
Срок исполнения – до 27 мая 2022 года.

И.о. главы Пожарского муниципального района, 

председатель координационного штаба                                               А.А. Бибиков
Рассылка: Участникам совещания - членам координационного штаба по контролю реализации проектов и мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, благоустройству объектов в рамках национальных и региональных проектов в Пожарском муниципальном районе в 2022 году (по списку)
