[image: image1.jpg]



ПРОТОКОЛ
заседания координационного штаба по контролю реализации проектов и мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, благоустройству объектов в рамках национальных и региональных проектов в Пожарском муниципальном районе в 2022 году 
_________________________________________________________________

  от 23 июня 2022 года                                                                         пгт Лучегорск
  Присутствовали:

	Козак 

Владимир Михайлович
	- глава Пожарского муниципального района, председатель организационного штаба;


	Бибиков

Андрей Алексеевич
	- первый заместитель главы администрации Пожарского муниципального района, заместитель председателя организационного штаба;


	Греб 

Елена Витальевн 
	- главный специалист отдела стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района, секретарь координационного штаба.


	Бороденко

Валентина Алексеевна
	- председатель Думы Пожарского муниципального района;


	Голоха 

Любовь Валентиновна 
	- начальник отдела стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района;


	Леонтьева 

Татьяна Владимировна
	- начальник управления культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района;


	Храмцова

Светлана Анатольевна
	- Врио начальника управления образования администрации Пожарского муниципального района;

	Гостев 

Евгений Владимирович
	- Врио начальника отдела жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района;


	Дегтярев 

Сергей Владимирович
	- главный специалист отдела физической культуры и спорта администрации Пожарского муниципального района;


	Новоселова 

Виктория Юрьевна
	- заместитель главы Лучегорского городского поселения;


	Федотова 

Ирина Сергеевна

	- глава Верхнепервальского сельского поселения;

	Гнатко 

Николай Михайлович

	- глава Губеровского сельского поселения;

	Продан 

Наталия Васильевна

	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района (координатор);

	Литвиненко 

Ольга Александровна

	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района;

	Гирько 

Елена Витальевна

	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района;

	Климова 

Алёна Константиновна

	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района;

	Зрянин 

Дмитрий Юрьевич 

	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района;

	Шарихина 

Светлана Потаповна

	- общественный наблюдатель от Пожарского муниципального района.


1. Слушали:

Общая информация о ходе реализации проектов 2022 года, о предоставлении отчетной информации о ходе реализации проектов ответственными исполнителями, о брендировании объектов в рамках реализации Национальных (региональных) проектов, об исполнении протокольных решений прошедших заседаний координационного штаба.

Докладчик: 

Начальник отдела стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района Голоха Любовь Валентиновна;

2. Слушали:
О ходе реализации мероприятий в рамках проектов 2022 года и об исполнении графика мониторинга объектов 2022 года в рамках реализации Национальных (региональных) проектов с участием общественных наблюдателей.
Докладчики: 

Заместитель главы Лучегорского городского поселения Новоселова Виктория Юрьевна;

Глава Верхнепервальского сельского поселения Федотова Ирина Сергеевна;

Глава Губеровского сельского поселения Гнатко Николай Михайлович;
И.о. начальника отдела жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района Гостев Евгений Владимирович;

Начальник управления культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района Леонтьева Татьяна Владимировна;

Врио начальника управления образования администрации Пожарского муниципального района Храмцова Светлана Анатольевна;

Главный специалист отдела физической культуры и спорта администрации Пожарского муниципального района Дегтярев Сергей Владимирович. 

Решение:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Главам поселений Пожарского муниципального района, должностным лицам, ответственным за реализацию мероприятий в рамках национальных и региональных проектов:
2.1. В срок до 01 июля 2022 года обеспечить согласование макетов объектов брендирования символикой национального (регионального) проекта. 

2.2. В срок до 01 августа 2022 года обеспечить установку макетов объектов брендирования символикой национального (регионального) проекта.

2.3. Принять меры по устранению замечаний, выявленных в ходе мониторинга объектов прошлых лет, провести повторный мониторинг объектов совместно с общественными наблюдателями. Предоставить фото устранённых замечаний в отдел стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района.

Срок исполнения – до 10 июля 2022 года.

2.4. Рекомендовать при формировании технических заданий на создание объектов национальных (региональных) проектов на 2023 и последующие годы предусматривать затраты на установку видеонаблюдения с целью предотвращения вандализма на объектах и обеспечения их сохранности. 
2.5. Своевременно осуществлять претензионную работу с подрядчиками по невыполнению работ в соответствии с утвержденными графиками в рамках муниципальных контрактов. 

3. Главе Светлогорского сельского поселения Тренину П.В. предоставить пояснения (в письменном виде) о проведенной претензионной работе по выявленным замечаниям по объектам прошлых лет, о ходе устранения этих замечаний, а также о проведенной претензионной работе по нарушению сроков исполнения контрактов по объектам 2022 года 
Срок исполнения – до 28 июня 2022 года.
Глава Пожарского муниципального района, 

председатель координационного штаба                                                   В.М. Козак
Рассылка: Участникам совещания - членам координационного штаба по контролю реализации проектов и мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, благоустройству объектов в рамках национальных и региональных проектов в Пожарском муниципальном районе в 2022 году (по списку)
