Информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории Лучегорского городского поселения:

- Инвестиционный проект по комплексной переработке золошлаковых отходов (ООО «Экометт-Луч»).

Администрацией Лучегорского городского поселения направлено письмо генеральному директору ООО «Приморская ГРЭС» Леонову А.Н. по вопросу отказа от использования части земельного участка площадью 9687 кв.м. с кадастровым номером 25:15:010401:6806 для дальнейшего предоставления ООО «Экометт-Луч» в целях реализации инвестиционного проекта.

ООО «Экометт-Луч» обслуживается в АКБ «Абсолют Банке» (ПАО), который может предоставить банковскую гарантию. Настоящий банк не аккредитован в НО «Фонд развития моногородов», АО «МСП Банк», в связи с чем отсутствует возможность получения льготного заемного финансирования НО «Фонд развития моногородов».

- Инвестиционный проект «Полносистемный рыбоводный кластер на теплых водах Приморской ГРЭС» (ООО «Акваферма»).

В настоящее время руководство ООО «Акваферма» осуществляет подготовку документов для подачи в НО «Фонд развития моногородов» в целях получения льготного заемного финансирования (0 % годовых).

- Инвестиционный проект по глубокой переработке неценных пород древесины (осина, береза). Инициатор инвестиционного проекта – ИП Устинов Вячеслав Юрьевич.

В настоящее время необходимое оборудование поступило в пгт Лучегорск, монтаж и настройка оборудования будут осуществлены до конца января 2020 года.

Инвестор столкнулся со следующими проблемами:

- высокая стоимость (и срок реализации) подключения к сети электроснабжения (6,5 млн. рублей);

- неудовлетворительное состояние подъездной дороги от автомобильной дороги федерального значения А370 «Уссури» до территории завода;

- необходимость приобретения следующей техники: погрузчик, тягач с прицепами; ориентировочная стоимость которых составляет 24 млн. рублей.

| Глава Лучегорского городского поселения | В.М. Козак |
| --- | --- |