ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

21 мая 2018 года								         № 7 (э)

На проект постановления администрации Пожарского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация, ремонт и обеспечение работоспособности объектов водопроводно – канализационного хозяйства сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2017 – 2019 годы».

1. Общие положения.

Настоящее заключение на проект постановления администрации Пожарского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация, ремонт и обеспечение работоспособности объектов водопроводно – канализационного хозяйства сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2017 – 2019 годы » (далее - проект постановления) подготовлено Контрольно-счетной палатой Пожарского муниципального района на основании  п. 2 ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Устава Пожарского муниципального района, статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате Пожарского муниципального района, утвержденного нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального района от 24.11.2015 г. № 04 - НПА.

Для подготовки заключения использованы следующие нормативные правовые акты:

- Бюджетный Кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ);

- Методические рекомендации Министерства финансов № 09-05-05/48843 от 30.09.2014 г. по составлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ (далее - Методические рекомендации Минфина);

- Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пожарского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Пожарского муниципального района № 132 - па от 25.03.2014 года (далее – Порядок);

- Стандарт внешнего муниципального контроля (СВМФК 52) «Финансово-экономическая экспертиза муниципальных программ», утвержден распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Пожарского муниципального района № 9 от 15.12.2015 года.

Целью финансово – экономической экспертизы является подтверждение полномочий по установлению (изменению) расходного обязательства, подтверждение обоснованности расходного обязательства.

Основными задачами экспертизы муниципальной программы является оценка:

- соответствия положений муниципальной программы нормам законов и иных нормативных правовых актов;

- полноты анализа предметной ситуации и ее факторов;

- корректности определения ожидаемых результатов, целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- целостности и связанности задач муниципальной программы и мероприятий по ее выполнению;

- обоснованности заявленных финансовых потребностей муниципальной программы.

Выводы сформированы на основании представленных документов и информации.

2. Заключение.

2.1. В целях гарантированного обеспечения населения Пожарского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно – эпидемиологическими правилами, постановлением администрации Пожарского муниципального района от 20.02.2017 года № 137 –па утверждена муниципальная программа «Модернизация, ремонт и обеспечение работоспособности объектов водопроводно – канализационного хозяйства сельских поселений Пожарского муниципального района на 2017 – 2019 годы».

В ходе экспертизы Программы Контрольно – счетной палатой установлено следующее:

Заказчиком Программы является Администрация Пожарского муниципального района.

Разработчик программы – отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Пожарского муниципального района и отдел экономики, развития туризма и сельского хозяйства администрации Пожарского муниципального района.

Ответственные исполнители: отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Пожарского муниципального района.

Соисполнителями в соответствии с паспортом Программы являются: отдел экономики, развития туризма и сельского хозяйства администрации Пожарского муниципального района и муниципальное унитарное предприятие Пожарского муниципального района «Лидер».

Сроки и этапы реализации Программы - с 2017 года по 2019 год.

Основной целью программы является выполнение полномочий, связанных с организацией водоснабжения населения и водоотведения в границах сельских поселений Пожарского муниципального района.

Пунктом 3.2 Порядка установлено, что Программа имеет следующую структуру:

- Паспорт (краткое изложение основных разделов Программы);

- Текстовая часть Программы.

### Проведенным анализом паспорта Программы отклонения от установленного Порядка  не установлены.

Общий объем финансирования программы согласно паспорту в действующей редакции (постановление АПМР от 31.05.2017 г. № 383-па) определен в сумме 40 916,51 тыс. руб., в том числе за счет средств районного бюджета 6 358,5 тыс. руб.; за счет средств бюджета Приморского края – 34 558,01 тыс. руб.

Затраты на реализацию мероприятий программы по годам реализации приведены в таблице:

| Год реализации | Всего, тыс. руб. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства бюджета Приморского края, тыс. руб. | Средства бюджета Пожарского МР, тыс. руб. |
| 2017 | 10 356,51 | 5 998,01 | 4 358,5 |
| 2018 | 29 560,0 | 28 560,0 | 1 000,00 |
| 2019 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

Нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального района от 15.12.2016 г. № 58 – НПА «О бюджете Пожарского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств районного бюджета в следующих объемах:

### - на 2017 год – 4 862,0 тыс. руб.

Нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального района от 22.12.2017 г. № 123 – НПА «О бюджете Пожарского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования в следующих объемах:

### - на 2018 год – 7 661,73 тыс. руб.;

### - на 2019 год – 3 500,00 тыс. руб.

### На дату подготовки настоящего заключения администрацией Пожарского муниципального района подготовлен и направлен в Думу Пожарского муниципального района проект нормативного правового акта Думы Пожарского муниципального района «О внесении изменений в нормативный правовой акт Думы Пожарского муниципального района от 22.12.2017 года № 123-НПА «О бюджете Пожарского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2019 годов» согласно которому на реализацию мероприятий данной муниципальной программы предлагается утвердить бюджетные ассигнования в следующих объемах:

### - на 2018 год – 13 459,74 тыс. руб., из них: 5998,01 тыс. руб. за счет средств бюджета Приморского края, 7 461,73 тыс. руб. средства бюджета Пожарского муниципального района;

### - на 2019 год не изменятся и составят 3 500,00 руб. – средства бюджета Пожарского муниципального района.

### Проектом постановления администрации Пожарского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация, ремонт и обеспечение работоспособности объектов водопроводно-канализационного хозяйства сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района на 2017-2019 года» предлагается внести изменений в части объемов финансирования мероприятий муниципальной программы.

### Согласно предложенным изменениям общий объем финансирования мероприятий программы составит 90 195,98 тыс. руб., в том числе за счет средств районного бюджета 26 698,57 тыс. руб., за счет средств бюджета Пожарского муниципального района – 63 497,4 тыс. руб.

Затраты на реализацию мероприятий программы по годам реализации предлагается утвердить в следующих объемах:

| Год реализации | Всего, тыс. руб. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства бюджета Приморского края, тыс. руб. | Средства бюджета Пожарского МР, тыс. руб. |
| 2017 | 4 862,0 |  | 4 862,0 |
| 2018 | 13 459,74 | 5 998,01 | 7 461,73 |
| 2019 | 71 874,24 | 57 499,39 | 14 374,85 |

### Следует отметить, что законом Приморского края от 21.12.2017 № 218 – КЗ «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» субсидии на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов водопроводно – канализационного хозяйства в рамках реализации Государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 года № 398 – па бюджету Пожарского муниципального района  на 2019 год в настоящее время не распределены.

### Кроме того, как указано выше нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального района от 22.12.2017 года № 123 – НПА на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2019 год утверждены бюджетные ассигнования в объеме 3 500,0 тыс. руб. – за счет средств районного бюджета.

### Тем самым, разработчиком предусматриваются объемы финансирования мероприятий муниципальной программы больше, чем утверждено решением о бюджете района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:  на 2019 год на 68 374,24 тыс. руб.

### В силу положений ст. 179 государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

3. Выводы.

Проект постановления администрации Пожарского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация, ремонт и обеспечение работоспособности объектов водопроводно – канализационного хозяйства сельских поселений Пожарского муниципального района на 2017 – 2019 годы» не противоречит действующему законодательству.

Предлагаемый проект постановления потребует внесения изменений в нормативный правовой акт Думы Пожарского муниципального района от 22.12.2017 № 123 – НПА «О бюджете Пожарского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в сторону увеличения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2019 год за счет средств бюджета Пожарского муниципального района в сумме 10 874,85 тыс. руб.

### При этом отмечаю, что в силу положений ст. 179 государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

### При утверждении данной муниципальной программы предлагаю учесть замечания, отраженные в заключении.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Пожарского муниципального района					                 О.А. Балуева