ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

29 октября 2019 года								         № 56 (э)

На проект постановления администрации Пожарского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация, ремонт и обеспечение работоспособности объектов водопроводно-канализационного хозяйства сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района на 2019 – 2022 годы»

1. Общие положения.

Настоящее заключение на проект постановления администрации Пожарского муниципального района «Об утверждении  муниципальной программы «Модернизация, ремонт и обеспечение работоспособности объектов водопроводно-канализационного хозяйства сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района на 2019-2022 годы» (далее - проект постановления) подготовлено Контрольно-счетной палатой Пожарского муниципального района на основании  п. 2 ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Устава Пожарского муниципального района, статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате Пожарского муниципального района, утвержденного нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального района от 24.11.2015 г. № 04 - НПА.

Для подготовки заключения использованы следующие нормативные правовые акты:

- Бюджетный Кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ);

- Методические рекомендации Министерства финансов № 09-05-05/48843 от 30.09.2014 г. по составлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ (далее - Методические рекомендации Минфина);

- Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пожарского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Пожарского муниципального района № 132 - па от 25.03.2014 года (далее – Порядок);

- Стандарт внешнего муниципального контроля (СВМФК 52) «Финансово-экономическая экспертиза муниципальных программ», утвержден распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Пожарского муниципального района № 9 от 15.12.2015 года.

Целью финансово – экономической экспертизы является подтверждение полномочий по установлению (изменению) расходного обязательства, подтверждение обоснованности расходного обязательства.

Основными задачами экспертизы муниципальной программы является оценка:

- соответствия положений муниципальной программы нормам законов и иных нормативных правовых актов;

- полноты анализа предметной ситуации и ее факторов;

- корректности определения ожидаемых результатов, целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- целостности и связанности задач муниципальной программы и мероприятий по ее выполнению;

- обоснованности заявленных финансовых потребностей муниципальной программы.

Выводы сформированы на основании представленных документов и информации.

2. Заключение.

2.1. В целях гарантированного обеспечения населения Пожарского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно – эпидемиологическими правилами, а также в связи с формирование проекта бюджета Пожарского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов принято решение о разработке муниципальной программы «Модернизация, ремонт и обеспечение работоспособности объектов водопроводно-канализационного хозяйства сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района на 2019-2022 годы».

Проект постановления администрации Пожарского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация, ремонт и обеспечение работоспособности объектов водопроводно-канализационного хозяйства сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района на 2019-2022 годы» представлен в Контрольно – счетную палату администрацией Пожарского муниципального района 24.10.2019 года, что свидетельствует о нарушении установленного для утверждения муниципальных программ срока, по следующим основаниям.

В соответствии с п.6.1 постановления администрации Пожарского муниципального района от 2.08.2018 года № 388-па «О порядке составления проекта нормативного правового акта Думы Пожарского муниципального района о бюджете Пожарского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период» установлено, что субъекты бюджетного планирования обеспечивают принятие муниципальных программ Пожарского муниципального района, предлагаемых к финансированию с очередного финансового года, и внесение изменений в утвержденные муниципальные программы до 20 сентября текущего года.

В ходе экспертизы Программы Контрольно – счетной палатой установлено следующее:

Заказчиком Программы является Администрация Пожарского муниципального района.

Разработчик программы – отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района.

Ответственные исполнители: отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района.

Сроки реализации Программы - с 2019 года по 2022 год.

Основной целью программы является выполнение полномочий, связанных с организацией водоснабжения населения и водоотведения в границах сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района.

Пунктом 3.2 Порядка установлено, что Программа имеет следующую структуру:

- Паспорт (краткое изложение основных разделов Программы);

- Текстовая часть Программы.

### Проведенным анализом паспорта Программы отклонения от установленного Порядка не установлены.

### Следует отметить, что текстовая часть не в полной мере соответствует требованиям установленного Порядка.

### Так цель Программы согласно Паспорт не соответствует цели данной программы, обозначенной в текстовой части программы.

### Так, поставленные Паспортом программы задачи не в полной мере соответствуют задачам, установленным в текстовой части Программы.

### Кроме того, в текстовой части отсутствует раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы, целевые индикаторы и показатели эффективности (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы по годам реализации)».

### Так, согласно п. 3.2.3 раздела 3 Порядка, вышеуказанный раздел программы должен содержать описание поддающихся количественной оценке результатов реализации Программы, включая предоставление услуг определенного качества и объема, систему показателей экономической и социальной эффективности для измерения результатов реализации Программы по годам реализации.

### В соответствии с п.9 раздела 2 Методических рекомендаций Минфина от 30.09.2014 года систему показателей (индикаторов) следует выстраивать таким образом, чтоб к каждой задаче муниципальной программы был сформирован как минимум один индикатор, характеризующий ее решение.

### Раздел «Оценка эффективности реализации программы» не определят порядок оценки эффективности Программы по годам ее реализации, что не соответствует требованиям п. 3.2.9 установленного Порядка.

Общий объем финансирования программы согласно предложенного проекта Паспорта определен в сумме 51 958,48 тыс. руб., в том числе за счет средств районного бюджета 24 225,07 тыс. руб.; за счет средств бюджета Приморского края –12 305,06 тыс. руб. В данном случае имеет место счетная ошибка: 24 225,07 + 12 305,06=36 530,13

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы, определенный разделом 3 текстовой части, составляет 36 530,13 тыс. руб.

В связи с чем, следует откорректировать общий объем финансирования в разделе «Финансовое обеспечение Программы» в Паспорте программы.

Затраты на реализацию мероприятий программы по годам реализации, согласно раздела 3 текстовой части приведены в таблице:

| Год реализации | Всего, тыс. руб. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства бюджета Приморского края, тыс. руб. | Средства бюджета Пожарского МР, тыс. руб. |
| 2019 | 20 150,86 | 12 305,06 | 7 845,8 |
| 2020 | 7 179,26 |  | 7 179,26 |
| 2021 | 4 600,00 |  | 4 600,0 |
| 2022 | 4 600,00 |  | 4 600,00 |

Нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального района от 21.12.2018 года № 179-НПА «О бюджете Пожарского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию мероприятий данной муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на 2019 год 20 150,86 тыс. руб., из них: за счет средств краевого бюджета 12 305,06 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 7 845,8 тыс. руб.;

- на 2020 год 12 013,35 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- на 2021 год 7 625,55 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

### Следует отметить, что в силу положений ст. 179 государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

### В качестве финансово-экономического обоснования заявленных потребностей финансовых ресурсов на 2020 год представлены:

### -  в части мероприятия «капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения в с. Соболиный» представлен проект локального ресурсного сметного расчета на сумму 2 579,26 тыс. руб.

### - в части мероприятия по предоставлению субсидии МУП ПМР «Лидер» предоставлены расчеты финансовых затрат, подлежащих компенсации в разрезе сельских поселений.

### Данные расчеты предоставлены без соответствующих оправдательных документов, подтверждающих эти расчеты, расчеты составлены без соответствующей привязки к утвержденным тарифам и объемам подачи воды.

### Кроме того, представленные расчеты не имеют подписи соответствующих должностных лиц.

### На основании вышесказанного обоснованность заявленных финансовых ресурсов в части предоставления субсидии МУП ПМР «Лидер» документально не подтверждена.

### Финансово-экономическое обоснование заявленных финансовых потребностей на 2021 и 2022 год не представлено в полном объеме.

### Программа разработана в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Выводы.

Проведя финансово-экономическую экспертизу,  Контрольно - счетная палата считает, что данная Программа должна быть доработана с  учетом замечаний, отраженных в данном заключении.

Одновременно следует обратить на внимание на качество процедуры согласования проектов муниципальных программ.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Пожарского муниципального района					                О.А. Балуева