ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

07 октября 2020 года								         № 39 (э)

На проект постановления администрации Пожарского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация, ремонт и обеспечение работоспособности объектов водопроводно-канализационного хозяйства сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района на 2020 – 2023 годы»

1. Общие положения.

Настоящее заключение на проект постановления администрации Пожарского муниципального района «Об утверждении  муниципальной программы «Модернизация, ремонт и обеспечение работоспособности объектов водопроводно-канализационного хозяйства сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района на 2020-2023 годы» (далее - проект постановления) подготовлено Контрольно-счетной палатой Пожарского муниципального района на основании  п. 2 ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Устава Пожарского муниципального района, статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате Пожарского муниципального района, утвержденного нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального района от 24.11.2015 г. № 04 - НПА.

Для подготовки заключения использованы следующие нормативные правовые акты:

- Бюджетный Кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ);

- Методические рекомендации Министерства финансов № 09-05-05/48843 от 30.09.2014 г. по составлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ (далее - Методические рекомендации Минфина);

- Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пожарского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Пожарского муниципального района № 132 - па от 25.03.2014 года (далее – Порядок);

- Стандарт внешнего муниципального контроля (СВМФК 52) «Финансово-экономическая экспертиза муниципальных программ», утвержден распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Пожарского муниципального района № 9 от 15.12.2015 года.

Целью финансово – экономической экспертизы является подтверждение полномочий по установлению (изменению) расходного обязательства, подтверждение обоснованности расходного обязательства.

Основными задачами экспертизы муниципальной программы является оценка:

- соответствия положений муниципальной программы нормам законов и иных нормативных правовых актов;

- полноты анализа предметной ситуации и ее факторов;

- корректности определения ожидаемых результатов, целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- целостности и связанности задач муниципальной программы и мероприятий по ее выполнению;

- обоснованности заявленных финансовых потребностей муниципальной программы.

Выводы сформированы на основании представленных документов и информации.

2. Заключение.

2.1. В целях гарантированного обеспечения населения Пожарского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно – эпидемиологическими правилами, а также в связи с формирование проекта бюджета Пожарского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов принято решение о разработке муниципальной программы «Модернизация, ремонт и обеспечение работоспособности объектов водопроводно-канализационного хозяйства сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района на 2020-2023 годы».

Обращаю внимание на отсутствие пояснительной записки к проекту постановления администрации Пожарского муниципального района.

Проект постановления администрации Пожарского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация, ремонт и обеспечение работоспособности объектов водопроводно-канализационного хозяйства сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района на 2020-2023 годы» представлен в Контрольно – счетную палату администрацией Пожарского муниципального района 05.10.2020 года, что свидетельствует о нарушении установленного для утверждения муниципальных программ срока, по следующим основаниям.

В соответствии с п.6.1 постановления администрации Пожарского муниципального района от 2.08.2018 года № 388-па «О порядке составления проекта нормативного правового акта Думы Пожарского муниципального района о бюджете Пожарского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период» установлено, что субъекты бюджетного планирования обеспечивают принятие муниципальных программ Пожарского муниципального района, предлагаемых к финансированию с очередного финансового года, и внесение изменений в утвержденные муниципальные программы до 25 сентября текущего года.

В ходе экспертизы Программы Контрольно – счетной палатой установлено следующее:

Заказчиком Программы является Администрация Пожарского муниципального района.

Разработчик программы – отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района.

Ответственные исполнители: отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района.

Сроки реализации Программы - с 2020 года по 2023 год.

Основной целью программы является выполнение полномочий, связанных с организацией водоснабжения населения и водоотведения в границах сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района.

Пунктом 3.2 Порядка установлено, что Программа имеет следующую структуру:

- Паспорт (краткое изложение основных разделов Программы);

- Текстовая часть Программы.

### Проведенным анализом паспорта Программы отклонения от установленного Порядка не установлены.

### Следует отметить, что текстовая часть не в полной мере соответствует требованиям установленного Порядка.

### Так, согласно п. 3.2.3 раздела 3 Порядка, раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы, целевые индикаторы и показатели эффективности» программы должен содержать описание поддающихся количественной оценке результатов реализации Программы, включая предоставление услуг определенного качества и объема, систему показателей экономической и социальной эффективности для измерения результатов реализации Программы по годам реализации.

### Раздел 7. «Основные целевые показатели и ожидаемые результаты реализации Программы» проекта муниципальной программы содержит целевые показатели без увязки по годам реализации.

### Отдельным приложением к проекту муниципальной программы предложен перечень программных мероприятий по годам реализации и объемам финансирования.

### Как указано выше срок реализации муниципальной программы 2020 -2023 годы.

### При этом, указанным приложением мероприятия, планируемые к реализации в 2023 году не предусмотрены.

### Одновременно предложены объемы финансирования на 2023 год в сумме 11 223,2 тыс. руб.

### Кроме того, при подсчете объемов финансирования (Приложение к проекту муниципальной программы) имеет место счетная ошибка.

### Так, согласно приложения к проекту муниципальной программы объемы финансирования на 2020 год составляют 6 975,5 тыс. руб., что не соответствует суммам, предусмотренным в разрезе мероприятий на 2020 год (4 100,0+2 300,0+579,4 =6 979,4 тыс. руб.)

### Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2020 год согласно ч. 3 «Ресурсное обеспечение Программы» текстовой части составляет 6 975,5 тыс. руб.

Общий объем финансирования программы согласно предложенного проекта Паспорта определен в сумме 158 123,53 тыс. руб., в том числе за счет средств районного бюджета 40 213,41 тыс. руб.; за счет средств бюджета Приморского края –117 910,12 тыс. руб.

Затраты на реализацию мероприятий программы по годам реализации, согласно раздела 3 текстовой части приведены в таблице:

| Год реализации | Всего, тыс. руб. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства бюджета Приморского края, тыс. руб. | Средства бюджета Пожарского МР, тыс. руб. |
| 2020 | 6 975,5 | 0,0 | 6 975,5 |
| 2021 | 40 281,86 | 29 490,33 | 10 791,53 |
| 2022 | 99 642,98 | 88 419,79 | 11 223,19 |
| 2023 | 11 223,19 | 0,0 | 11 223,19 |

Нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального района от 17.12.2019 года № 265-НПА «О бюджете Пожарского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 25.08.2020г. №299-НПА) на реализацию мероприятий данной муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на 2020 год 6 975,5 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета;

- на 2021 год 4 720,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- на 2022 год 4 720,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Из таблицы видно, что реализация мероприятий муниципальной программы планируется за счет средств бюджета Приморского края и средств бюджета Пожарского муниципального района.

Проектом муниципальной программы предполагается получение в 2021 и 2022 годах субсидий из бюджета Приморского края в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2020-2027 годы», утвержденной постановлением администрации Приморского края от 30.12.2019 года № 945-па» на строительство водозабора пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого назначения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского муниципального района.

В связи с отсутствием проекта закона Приморского края «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» объемы финансирования за счет средств бюджета Приморского края, обозначенные в проекте муниципальной программы следует считать прогнозными.

### Согласно требований ст. 179 Бюджетного кодекса РФ государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

### В качестве финансово-экономического обоснования заявленных потребностей финансовых ресурсов на 2021 год представлены:

### - в части мероприятия «строительство водозабора пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого назначения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского муниципального района» представлено положительное заключение о проведении государственной экспертизы проектной документации от 10.12.2019 №25-1-1-3-034874-2019 (в электронном виде);

### - в части мероприятия по предоставлению субсидии МУП ПМР «Лидер» на 2021 год в сумме 10 791,53 тыс. руб. предоставлены расчеты финансовых затрат, подлежащих компенсации.

### При этом представленные расчеты не соответствуют требованиям установленного администрацией Пожарского муниципального района Порядка.

### Так постановлением администрации Пожарского муниципального района от 10.03.2015г. №122а-па утвержден Порядок предоставления субсидий муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат в связи с выполнением работ (услуг) по холодному водоснабжению, водоотведению, по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, в части не обеспеченной тарифом и на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг из бюджета Пожарского муниципального района (далее –Порядок).

### Обращаю внимание на то, что сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района.

### В связи с чем, следует внести соответствующие изменения в постановление администрации Пожарского муниципального района от 10.03.2015г. №122а-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат в связи с выполнением работ (услуг) по холодному водоснабжению, водоотведению, по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, в части не обеспеченной тарифом и на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг из бюджета Пожарского муниципального района».

### Согласно ч. 2 указанного Порядка условиями предоставления субсидий являются:

### - наличие у муниципального унитарного предприятия утвержденных департаментом по тарифам Приморского края тарифов на услуги по холодному водоснабжению и водоотведению;

### - подтверждение и обоснование муниципального унитарного предприятия перечня мероприятий по ремонту, реконструкции и (или) модернизации муниципального имущества.

### В рамках финансово-экономической экспертизы установлено, что тариф на питьевую воду для потребителей МУП ПМР «Лидер», находящихся на территории Соболинского сельского поселения до настоящего времени не утвержден.

### При этом, в расчет субсидии включены затраты по данному участку в сумме 752,87 тыс. руб., что противоречит требованиям установленного Порядка.

### В расчетный объем субсидии включены расходы на проведение плановых ремонтов в общей сумме 2 867,92 тыс. руб.

### Порядком №122а-па установлено, что муниципальное унитарное предприятие для определения объема субсидии для включения в бюджет на очередной финансовый год представляет в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пожарского муниципального района в том числе:

### -расчет тарифа методом экономически обоснованных расходов (затрат), плановые объемы оказываемых услуг для потребителей, фактические объемы оказываемых услуг, тарифы для потребителей утвержденные департаментом по тарифам Приморского края;

### - сметную стоимость (смету) на выполнение работ по ремонту, реконструкции и (или) модернизации муниципального имущества, составленную в соответствии с действующими единичными расценками;

### - план мероприятий по видам выполняемых работ (услуг) и по срокам выполнения работ

### При этом, расчет тарифа методом экономически обоснованных расходов (затрат), план мероприятий по видам выполняемых работ (услуг) и по срокам выполнения работ, а также сметная стоимость (смета) на выполнение работ по ремонту, реконструкции и (или) модернизации муниципального имущества, составленную в соответствии с действующими единичными расценками к проверке не представлены, что является нарушением Порядка №122а-па.

### Следует отметить, что Порядок №122а-па не устанавливает виды расходов (затрат) учитываемых при расчете тарифа методом экономически обоснованных расходов (затрат) в целях расчета субсидии.

### На основании вышесказанного обоснованность заявленных финансовых ресурсов в части предоставления субсидии МУП ПМР «Лидер» на 2021 год документально не подтверждена.

### Финансово-экономическое обоснование заявленных финансовых потребностей на 2022 и 2023 год не представлено в полном объеме.

### Программа разработана в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Выводы.

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления, Контрольно-счетная палата пришла к заключению, что в целом проект постановления администрации Пожарского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация, ремонт и обеспечение работоспособности объектов водопроводно-канализационного хозяйства сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района на 2020-2023 годы» в целом не противоречит действующему законодательству.

Одновременно, при утверждении муниципальной программы предлагаю учесть замечания, отраженные в настоящем заключении.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Пожарского муниципального района					                О.А. Балуева