ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

19 октября 2020 года								         № 54(э)

На проект постановления администрации Пожарского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, из муниципального аварийного жилищного фонда» на период 2020 – 2023 годы»

1. Общие положения.

Настоящее заключение на проект постановления администрации Пожарского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, из муниципального аварийного жилищного фонда» на период 2020 – 2023 годы » (далее - проект постановления) подготовлено Контрольно-счетной палатой Пожарского муниципального района на основании  п. 2 ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Устава Пожарского муниципального района, статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате Пожарского муниципального района, утвержденного нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального района от 24.11.2015 г. № 04 - НПА.

Для подготовки заключения использованы следующие нормативные правовые акты:

- Бюджетный Кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ);

- Методические рекомендации Министерства финансов № 09-05-05/48843 от 30.09.2014 г. по составлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ (далее - Методические рекомендации Минфина);

- Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пожарского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Пожарского муниципального района № 132 - па от 25.03.2014 года (далее – Порядок);

- Стандарт внешнего муниципального контроля (СВМФК 52) «Финансово-экономическая экспертиза муниципальных программ», утвержден распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Пожарского муниципального района № 9 от 15.12.2015 года.

Целью финансово – экономической экспертизы является подтверждение полномочий по установлению (изменению) расходного обязательства, подтверждение обоснованности расходного обязательства.

Основными задачами экспертизы муниципальной программы является оценка:

- соответствия положений муниципальной программы нормам законов и иных нормативных правовых актов;

- полноты анализа предметной ситуации и ее факторов;

- корректности определения ожидаемых результатов, целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- целостности и связанности задач муниципальной программы и мероприятий по ее выполнению;

- обоснованности заявленных финансовых потребностей муниципальной программы.

Выводы сформированы на основании представленных документов и информации.

2. Заключение.

2.1. В целях создания безопасных и комфортных условий проживания граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания, а также в связи с формированием проекта бюджета Пожарского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы администрацией Пожарского муниципального района принято решение о разработке и утверждении муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, из муниципального аварийного жилищного фонда» на период 2020 – 2023 годы.

Следует отметить, что п.6.1 постановления администрации Пожарского муниципального района от 2.08.2018 года № 388-па «О порядке составления проекта нормативного правового акта Думы Пожарского муниципального района о бюджете Пожарского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период» установлено, что субъекты бюджетного планирования обеспечивают принятие муниципальных программ Пожарского муниципального района, предлагаемых к финансированию с очередного финансового года, и внесение изменений в утвержденные муниципальные программы до 25 сентября текущего года.

Данный проект постановления администрации Пожарского муниципального района представлен в Контрольно-счетную палату Пожарского муниципального района 16.10.2020 года.

Тем самым, имеет место нарушение установленного для утверждения муниципальных программ срока.

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пожарского муниципального района утвержден постановлением администрации Пожарского муниципального района 25.03.2014г. №132-па. (далее – Порядок №132-па)

В ходе экспертизы Программы Контрольно – счетной палатой установлено следующее:

Наименование муниципальной программы указанной в проекте постановления не соответствует наименованию данной программы, изложенному в Паспорте программы.

Так в проекте постановления муниципальная программа указана «Переселение граждан, проживающих на территории Пожарского муниципального района, из муниципального аварийного жилищного фонда» на период 2020-2023 годы», в паспорте программы название программы – «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, из муниципального аварийного жилищного фонда на период 2020-2023 годы»

Заказчиком Программы является Администрация Пожарского муниципального района.

Разработчик программы – отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района.

Ответственные исполнители: отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района.

Сроки и этапы реализации Программы - с 2020 года по 2023 год.

Основными целями программы являются:

- переселение граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания, в благоустроенные жилые помещения;

- создание безопасных и комфортных условий проживания для жильцов аварийного жилищного фонда;

- ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 01.09.2018 года (Приложение 1 к настоящей программе)

### При этом Приложением 1 к проекту муниципальной программы установлен перечень аварийного жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности по состоянию на 01.10.2020 года.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы к концу 2023 года планируется переселить из аварийного жилищного фонда 154 человек из 33 домов, признанных аварийными.

Вместе с тем, в разделе 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом» текстовой части указано, что по состоянию на 01.10.2020 года на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, находится двенадцать аварийных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными, в которых проживает 154 человека.

Пунктом 3.2 Порядка №132-па установлено, что Программа имеет следующую структуру:

- Паспорт (краткое изложение основных разделов Программы);

- Текстовая часть Программы.

### Проведенным анализом паспорта Программы в целом отклонения от установленного Порядка не установлены.

Общий объем финансирования программы согласно проекта паспорта определен в сумме 65 390,21 тыс. руб.

При подсчете итоговых сумму в разделе «Объемы и источники финансирования Программы» табличной части Паспорта Контрольно-счетной палатой установлена счетная ошибка.

Общий объем финансирования следует считать 66 808,56 тыс. руб.

Аналогичная ошибка имеет место в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» текстовой части. Общий объем финансирования мероприятий программы в 2020-2023 годы следует считать 66 808,56 тыс. руб.

Затраты на реализацию мероприятий программы согласно проекта Паспорта по годам реализации приведены в таблице:

| Год реализации | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2020 | 2 300,0 |
| 2021 | 7 373,56 |
| 2022 | 28 601,79 |
| 2023 | 28 533,21 |

Источники финансирования мероприятий Программы Паспортом не установлены, что является нарушением п. 3.2.7 Порядка № 132-па.

Паспортом программы установлено, что финансовые средства на реализацию Программы формируются за счет средств бюджета Пожарского муниципального района в пределах лимита бюджетного финансирования на мероприятия данной Программы.

Дополнительные ресурсы могут формироваться за счет привлечения внебюджетных источников, в том числе средств предприятий и организаций, заинтересованных в реализации программы, собственных средств граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания.

Приложением №2 к проекту Программы определены мероприятия муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, из муниципального аварийного жилищного фонда на период 2020-2023 годы».

Согласно информации из указанного Приложения, в 2021 и 2022 годах реализация мероприятий муниципальной программы планируется за счет средств фонда ЖКХ, средств бюджета Приморского края и средств бюджета Пожарского муниципального района:

| Год реализации | Сумма всего тыс. руб. | Из них: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | За счет средств фонда ЖКХ, тыс. руб. | За счет средств бюджета Приморского края, тыс. руб. | За счет средств бюджета Пожарского МР |
| 2020 | 2 365,0 |  |  | 2 365,0 |
| 2021 | 5 890,21 | 4 279,71 | 1 483,35 | 127,15 |
| 2022 | 28 601,79 | 9 985,98 | 15 115,81 | 3 500,0 |
| 2023 | 28 533,21 |  |  | 28 533,21 |

Как указано выше, проект Паспорта программы информации об источниках финансирования мероприятий программы не содержит.

Кроме того, участие фонда ЖКХ в качестве соисполнителя Программных мероприятий проектом Паспорта также не определено.

При подсчете итоговых сумм в Приложении №2 к проекту Программы Контрольно-счетной палатой установлены счетные ошибки при подсчете сумма на 2020-2022 годы:

|  | Всего, тыс. руб. | Из них |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | За счет средств фонда ЖКХ, тыс. руб. | За счет средств бюджета Приморского края, тыс. руб. | За счет средств бюджета Пожарского МР |
| 2020 год |  |  |  |  |
| В приложении №2 | 2 321,6 |  |  | 2 365,0 |
| По расчетам КСП | 2 365,0 |  |  | 2,365 |
| Расхождение | 43,4 |  |  | 0,0 |
| 2021 год |  |  |  |  |
| В приложении №2 | 7 395,26 | 5 763,06 | 1 483,35 | 127,15 |
| По расчетам КСП | 5 890,21 | 4 279,71 | 1 483,35 | 127,15 |
| Расхождение | 1 505,05 | 1 483,35 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |
| В приложении №2 | 28 623,49 | 9 985,98 | 15 115,81 | 3 500,0 |
| По расчетам КСП | 28 601,79 | 9 985,98 | 15 115,81 | 3 500,0 |
| Расхождение | 21,7 |  |  |  |

Нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального района от 17.12.2019 года №265-НПА «О бюджете Пожарского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 25.08.2020г. №299-НПА) на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств в следующих объемах:

- на 2020 год 2 300,0 тыс. руб.

- на 2021 год 11 772,41 руб., из них за счет средств бюджета Приморского края 11 654,68 тыс. руб., за счет средств бюджета Пожарского муниципального района 117,73 тыс. руб.;

- на 2022 год 0,0 руб.

Из приведенных данных видно, что объемы финансирования мероприятий муниципальной программы на 2020 -2023 годы, предложенные проектом постановления, не соответствуют бюджетным ассигнованиям на реализацию муниципальной программы, утвержденным решением о бюджете (в ред. 25.08.2020г. №299-НПА).

В случае утверждения муниципальной программы потребуется внесение изменений в нормативный правовой акт Думы Пожарского муниципального района от 17.12.2019 г. № 265 – НПА «О бюджете Пожарского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в сторону увеличения бюджетных ассигнований на 2020 год за счет средств местного бюджета на 65,0 тыс. руб.

Предложенные проектом муниципальной программы объемы финансирования на 2021 – 2023 годы следует считать прогнозными.

Одной из целей финансово-экономической экспертизы является подтверждение обоснованности заявленных финансовых потребностей для реализации муниципальной программы.

В качестве обоснования заявленных потребностей финансовых средств на реализацию мероприятий данной программы на 2021 год представлены коммерческие предложения потенциальных поставщиков подрядчиков, содержащие информацию о средней стоимости 1 кв.м. жилой площади в разрезе сельских поселений.

При этом расчет средней рыночной стоимости 1 кв.м. жилой площади, из которой осуществлялся расчет стоимости планируемых к приобретению в рамках реализации муниципальной программы жилых помещений к проверке не представлен.

В соответствии с информацией, содержащейся в Приложении 2 к Программе на 2021 год запланировано приобретение жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в домах по адресу: с. Губерово, ул. Советская, д.14; с. Губерово, ул. Советская, д.16; с. Красный Яр, ул. Набережная, д.31.

Согласно информации из раздела 1 проекта Программы, средняя рыночная стоимость 1 кв.м. жилого помещения в Губеровском сельском поселении составляет 17 401,0 руб., в Краснояровском сельском поселении 28 571,0 руб.

Следует отметить, что проектом Программы не определено количество планируемых к приобретению в 2021 году жилых помещений в рамках данной Программы.

Как указано выше в 2021 году планируется расселить два дома в с. Губерово и один дом в с. Красный Яр.

В рамках проведения финансово-экономической экспертизы Контрольно-счетной палатой установлено, что общая площадь жилых помещений, расположенных в с. Губерово планируемых к расселению в 2021 году составляет 393,6 кв. м., общая площадь жилых помещений, расположенных в с. Красный Яр, планируемых к расселению в 2021 году составляет 119,27 кв.м. (Приложение №2 к проекту).

Согласно нормам ст. 89 Жилищного кодекса РФ, предоставляемое гражданам в связи с выселением по основаниям, которые предусмотрены статьями 86-88 ЖК РФ, другое жилое помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находится в границах данного населенного пункта.

Путем проведения математических расчетов потребность средств для реализации запланированных на 2021 год мероприятий ориентировочно должна составлять 10 256,7 тыс. руб.:

- для расселения двух домов в с. Губерово – 6 849,0 тыс. руб. (17 401,0 руб. х 393,6 кв.м.);

- для расселения одного дома в с. Красный Яр – 3 407,7 тыс. руб. (28 571,0 руб. х 119,27 кв.м.).

Данная ситуация ставит под сомнение выполнение запланированных проектом Программы мероприятий в 2021 году в полном объеме.

Программа разработана в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления муниципального района, закрепленными Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Выводы.

Проведя финансово-экономическую экспертизу, Контрольно - счетная палата предлагает доработать предложенный проект муниципальной программы с учетом замечаний, отраженных в настоящем заключении.

### Следует отметить, что в силу положений ст. 179 государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Пожарского муниципального района					                   О.А. Балуева